РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

САЯНОГОРСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

Принято Саяногорским городским Советом депутатов третьего созыва

26 марта 2008 года

О принятии комплексной программы  «Развития системы коммунальной инфраструктуры, электроснабжения и дорог поселка Южный Ай-Дай

муниципального  образования город Саяногорск на 2008-2012 годы»

Рассмотрев ходатайство Главы муниципального образования г.Саяногорск по вопросу утверждения комплексной программы «Развития системы коммунальной инфраструктуры, электроснабжения и дорог поселка Южный  Ай-Дай муниципального образования город Саяногорск на 2008-2012 годы», руководствуясь статьями 25, 41 Устава муниципального образования г.Саяногорск,  Саяногорский городской Совет депутатов

Р Е Ш И Л:

- Принять комплексную программу "Развития системы коммунальной инфраструктуры, электроснабжения и дорог поселка Южный 
Ай-Дай муниципального образования город Саяногорск на 2008-2012 годы", согласно приложению к настоящему решению.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии:   по вопросам бюджета, финансов и использования муниципальной собственности (Тарасов С.И.) и по вопросам промышленности, занятости населения, строительства, коммунального хозяйства и земельных ресурсов (Белецкий А.В.) Саяногорского городского Совета депутатов.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации

Глава муниципального

образования г.Саяногорск                                                                                                 Л.М. Быков

«26» марта 2008 года

№ 132

### Приложение

к решению Саяногорского

городского Совета депутатов

№132 принятому 26.03. 2008 г.

КОМЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

" РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ДОРОГ ПОСЕЛКА ЮЖНЫЙ АЙ-ДАЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЯНОГОРСК

НА  2008 -2012 ГОДЫ"

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт программы…………………………………….....

## ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………..

- Содержание проблемы и необходимость ее решения программно-целевыми   методами ………………………………………………………..

- Основные цели и задачи……………………………………………………..

- Перечень программных мероприятий……………………………………...

- Обоснование ресурсного обеспечении…………………………………….

.

- Механизм реализации……………………………………………………….

- Оценка социально-экономической эффективности ………………………

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Комплексная программа «Развития системы коммунальной инфраструктуры, электроснабжения и дорог поселка Южный Ай-Дай муниципального образования город Саяногорск на 2008-2012 годы»" |
| --- | --- |
| Основания для принятия решения о разработке программы | статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| Муниципальный заказчик | Администрация г.Саяногорска. |
| Цели и задачи программы | Оздоровление и развитие коммунальной инфраструктуры пос.Южный Ай-Дай для строительства индивидуальными застройщиками комфортного и доступного жилья, устойчивого электроснабжения, развития транспортной сети. Снижение эксплуатационных затрат по обслуживанию электролинии. Обеспечение надежными, бесперебойными и безопасными для жизни населения жилищно-коммунальными услугами пос.Южный Ай-Дай. |
| Показатели результативности | - снижение эксплуатационных расходов по обслуживанию электролинии; - соблюдение санитарных норм; - строительство нового жилья индивидуальными застройщиками. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования – - бюджет муниципального образования г.Саяногорск - средства предприятий (прочих инвесторов) Объем финансирования всего: в т.ч. бюджет МО г.Саяногорск 93 437,0 тыс. руб. 82 437,0 тыс.руб. в т.ч. 2008 год 14 464,5 тыс. руб. 9 464,5 тыс.руб. 2009 год 28 040,7 тыс. руб. 23 040,7 тыс.руб. 2010 год 24 309,4 тыс. руб. 23 309,4 тыс.руб. 2011 год 17 293,5 тыс. руб. 17 293,5 тыс.руб. 2012 год 9 328,9 тыс. руб. 9 328,9 тыс.руб. |
| Сроки реализации Программы | 2008 –2012 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Комфортность и безопасность условий проживания в пос.Южный Ай-Дай. Доведение уровня износа основных фондов до нормативных требований. Перспектива привлечения инвестиций в строительство жилья в пос.Южный Ай-Дай. |
| Система контроля за исполнением программы | Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Муниципальный заказчик – Администрация г.Саяногорска. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту отвечает за целевое использование выделенных для реализации программных мероприятий бюджетных ассигнований и ежеквартально предоставляет отчеты о ходе реализации Программы. |

## I. ВВЕДЕНИЕ

Программа включает в себя: комплекс мероприятий, повышающих эффективность функционирования жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей; мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции имеющихся сооружений.

Программа предусматривает решение задач по устранению сверхнормативного износа основных фондов, привлечения потенциальных инвесторов для дальнейшей застройки данной территории, улучшения санитарного и противопожарного состояния поселка.

Все эти мероприятия позволят повысить качество жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность работы коммунального комплекса.

II. Содержание проблемы и необходимость ее решения

программно-целевыми методами

Одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования г.Саяногорска является создание социально-комфортной и экологически безопасной среды для жизнедеятельности граждан проживающих в 
муниципальном образовании г. Саяногорск.

С каждым годом увеличиваются темпы индивидуального строительства. Для усиления инвестиционной привлекательности земельных участков поселка Южный Ай-Дай требуется провести работы по реконструкции существующих и строительству новых инженерных и коммунальных сооружений на данной территории.

Застройка поселка Южный Ай-Дай находится выше уровня города Саяногорска, в связи с этим, станция 3-го подъема подавать воду на этот уровень не может по техническим характеристикам насосного оборудования. В поселке отсутствуют инженерные сети противопожарного, питьевого водоснабжения и водоотведения.

Необходимо произвести частичную реконструкцию существующей системы водоснабжения города и частного сектора, с восстановлением напорного резервуара V = 600 м3. На базе этого резервуара в санитарной зоне первого пояса требуется смонтировать насосную станцию 4-го подъема, для подачи воды в поселок Южный Ай-Дай.

Необходимо проложить дополнительную перемычку диаметром 250 мм из Интернационального микрорайона, от ВК в районе магазина «Оптика» в Енисейский микрорайон до ВК-2, в район жилых домов №№ 17,18, мимо МУП «Муниципальный рынок», чтобы улучшить наполнение резервуаров чистой водой станции 3-го подъема,

Произвести в поселке Южный Ай-Дай  капитальное строительство питьевого и противопожарного водопровода.

Совместно с ОАО «Хакасэнерго» осуществлять строительство ВЛ и трансформаторных подстанций для обеспечения устойчивого электроснабжения поселка.

Для развития дорожной сети в поселке Южный Ай-Дай, требуется проложить дороги по центральным улицам поселка.

Для решения этих проблем, а также для обеспечения социально-экономического развития данной территории необходимо использование программно-целевого метода.

III. Основные цели и задачи

Основной задачей программы является проведение ряда мероприятий, направленных на улучшение технического состояния коммунальных систем, необходимого для надежного функционирования инженерной инфраструктуры, снижения рисков аварийных ситуаций и повышение безопасности проживания населения.

Задачи Программы:

-разработка проектов развития коммунальной инфраструктуры, в том числе инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, проекты на строительство дорог,

-строительство инженерных сетей (водоснабжения и водоотведения),

-строительство понизительных подстанций и линий электропередач,

-строительство дорог.

Цели программы направлены на реализацию комплекса мероприятий технического и организационного порядка, улучшающих техническое, санитарное и экологическое состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Саяногорска.

Целями программы являются:

- оздоровление и развитие коммунальной инфраструктуры пос. Южный Ай-Дай для строительства индивидуальными застройщиками комфортного и доступного жилья, устойчивого электроснабжения, развития транспортной сети,

- снижение эксплуатационных затрат по обслуживанию электролинии,

- обеспечение надежными, бесперебойными и безопасными для жизни населения жилищно-коммунальными услугами.

В результате реализации программы население в пос. Южный Ай-Дай будет обеспечено:

- централизованным водоснабжением и водоотведением,

- качественной электрической энергией,

- дорогами.

Программа позволит:

-уменьшить количество аварийных ситуаций, угрожающих жизни людей и их имуществу;

-улучшить санитарное состояние экологическую обстановку поселка (в следствии ликвидации местных подземных канализационных сбросов);

- снизить потери водоснабжения и электроэнергии;

- снизить социальную напряженность населения города Саяногорска.

Срок реализации программы рассчитан на 5 лет – 2008-2012 гг.

При этом возможность пролонгации программы не исключается.

IV. Перечень программных мероприятий

|  | Наименование | Всего, тыс.руб. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего инвестиции | в т.ч. бюджет МО г Саяногорск | в т.ч. ср-ва предприятий | Всего инвестиции | в т.ч. бюджет МО г Саяногорск | в т.ч. ср-ва предприятий | Всего инвестиции | в т.ч. бюджет МО г Саяногорск | в т.ч. ср-ва предприятий | Всего инвестиции | в т.ч. бюджет МО г Саяногорск | в т.ч. ср-ва предприятий | Всего инвестиции | в т.ч. бюджет МО г Саяногорск | в т.ч. средства предприятий |
| 1. | Водоснабжение (05 03 7950000 003/ 05 03 7950000 500) | 36 012,7 | 3 800,0 | 3 800,0 | 0,0 | 11 692,7 | 11 692,7 | 0,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | 0,0 | 7 020,0 | 7 020,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 1.1. | Разработка проекта строительства насосной станции 4-го водопоъема с учетом дополнительных сетей водопровода: -от 8-го мкрн. до 2-го мкрн.; - от 6-го мкрн. до Южного водозабора. | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт водопровода от ж/д переезда до РЧВ - 600 м3 | 1 192,7 | 500,0 | 500,0 |  | 692,7 | 692,7 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.3. | Реконструкция насосной станции 3-го водоподъема (Южный водозабор) | 2 000,0 | 0,0 |  |  | 2 000,0 | 2 000,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.4. | Строительство дополнительного водопровода от 6-го мкрн. на насосную 3-го водоподъема (Южный водозабор) | 1 500,0 | 0,0 |  |  | 1 500,0 | 1 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.5. | Строительство дополнительного водопровода от ВК в мкрн. № 8 до ВК-2 в мкрн. № 2 | 5 000,0 | 0,0 |  |  | 2 500,0 | 2 500,0 |  | 2 500,0 | 2 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.6. | Строительство насосной станции 4-го водоподъема на базе РВЧ-600 м3 | 3 020,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  | 2 020,0 | 2 020,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.7. | Разработка проекта прокладки инженерных сетей водоснабжения п. Южный Ай-Дай | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.8. | Прокладка инженерных сетей холодного водоснабжения п. Южный Ай-Дай | 20 000,0 | 0,0 |  |  | 5 000,0 | 5 000,0 |  | 5 000,0 | 5 000,0 |  | 5 000,0 | 5 000,0 |  | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
| 2. | Электроснабжение (05 03 7950000 003/ 05 03 7950000 500) | 19 514,5 | 8 514,5 | 3 514,5 | 5 000,0 | 8 000,0 | 3 000,0 | 5 000,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Электроснабжение зоны застройки СаАЗ 1-ая очередь (от ул.Лазурная до Литейной, ул.Курганная и ул.Звездная, ул.Подгорная и ул.Койбальская с заходом во все пересекаемые улицы) | 5 000,0 | 5 000,0 |  | 5 000,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 2.2 | Строительство ЛЭП и 1 ед.трансформаторной подстанции зоны застройки СаАЗ 2-ая очередь | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 2.3 | Электроснабжение зоны застройки Южный Ай-Дай 1-ая очередь (ул.Ясная, ул.Серебряная, ул.Преображенская, ул.Веселая, ул.Студеная, ул.Нагорная) | 5 000,0 | 0,0 |  |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 2.4 | Электроснабжение зоны застройки Южный Ай-Дай 1-ая очередь (ул.Рождественская, ул.Саянская, ул.Тихая, ул.Утренняя) | 3 000,0 | 0,0 |  |  | 3 000,0 | 3 000,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 2.5 | Окончание работ по строительству ЛЭП зоны застройки Южный Ай-Дай 1-ая очередь | 3 000,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 3 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 2.6 | Капитальный ремонт аварийных ЛЭП в зоне застройки Южный Ай-Дай 1-ая очередь (ул.Дальняя, ул.Полевая, ул.Жемчужная, ул.Преображенская, ул.Рождественская, ул.Саянская, ул.Северная, ул.Серебряная, ул.Спасская, ул.Ясная) | 1 514,5 | 1 514,5 | 1 514,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 3. | Водоотведение (05 03 7950000 003/ 05 03 7950000 500) | 17 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| 3.1. | Разработка проекта прокладки инженерных сетей водоотведения | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 3.2. | Прокладка инженерных сетей водоотведения п. Южный Ай-Дай | 6 000,0 | 0,0 |  |  | 2 000,0 | 2 000,0 |  | 2 000,0 | 2 000,0 |  | 2 000,0 | 2 000,0 |  | 0,0 |  |  |
| 3.3. | Строительство КНС 2 ед. | 10 000,0 | 0,0 |  |  | 3 000,0 | 3 000,0 |  | 3 000,0 | 3 000,0 |  | 3 000,0 | 3 000,0 |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
| 4. | Водопонижение (05 03 7950000 003/ 05 03 7950000 500) | 3 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 980,0 | 980,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| 4.1. | Проведение геологических изысканий по определению водонасыщенности грунтов с выдачей рекомендаций | 800,0 | 0,0 |  |  | 800,0 | 800,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 4.2. | Разработка технической документации по итогам геологических изысканий | 980,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 980,0 | 980,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 4.3. | Строительство инженерных сооружений с целью понижения уровня подземных вод | 2 000,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
| 5. | Дорожное строительство (05 03 7950000 500) | 16 629,8 | 650,0 | 650,0 | 0,0 | 2 548,0 | 2 548,0 | 0,0 | 6 829,4 | 6 829,4 | 0,0 | 4 273,5 | 4 273,5 | 0,0 | 2 328,9 | 2 328,9 | 0,0 |
| 5.1. | Разработка проекта на строительство дорог п. Южный Ай-Дай | 650,0 | 650,0 | 650,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 5.2. | Строительство и реконструкция дороги по ул. Литейная (0,65км) | 2 548,0 | 0,0 |  |  | 2 548,0 | 2 548,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 5.3. | Строительство и реконструкция уличного проезда вдоль пос.СаАЗ 2-ая очередь (1,75км) | 6 829,4 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 6 829,4 | 6 829,4 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 5.4. | Строительство и реконструкция дороги ул. Магистральная (проезд от ул.Литейной, 1,1 км) | 4 273,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 4 273,5 | 4 273,5 |  | 0,0 |  |  |
| 5.5. | Строительство и реконструкция уличного проезда по ул.Курганной и ул.Звездной (0,6км) | 2 328,9 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2 328,9 | 2 328,9 |  |
| ИТОГО | 93 437,0 | 14 464,5 | 9 464,5 | 5 000,0 | 28 040,7 | 23 040,7 | 5 000,0 | 24 309,4 | 23 309,4 | 1 000,0 | 17 293,5 | 17 293,5 | 0,0 | 9 328,9 | 9 328,9 | 0,0 |
| ВСЕГО | 93 437,0 |
| Примечание: Адресные перечни по каждому виду мероприятий на очередной год разрабатываются Комитетом по ЖКХ и Т г.Саяногорск. |

V. Обоснование ресурсного обеспечения

Затраты на реализацию Программы складываются из затрат на:

- разработку проектов на строительство и реконструкцию коммунальных и инженерных сооружений поселка Южный Ай-Дай;

- строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения пос.Южный Ай - Дай;

- строительство дорог пос.Южный Ай - Дай;

- строительство линий электропередач для устойчивого электроснабжения пос.Южный Ай-Дай.

Общая потребность в затратах на реализацию Программы составляет 93 437,0 тыс. руб. в том числе:

|  | Наименование | Всего, тыс.руб. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | за счет бюдже-та МО | за счет ср-в предприятия | ВСЕГО | за счет бюджета МО | за счет ср-в предприятия | ВСЕГО | за счет бюджета МО | за счет ср-в предприятия | ВСЕГО | за счет бюджета МО | за счет ср-в предприятия | ВСЕГО | за счет бюджета МО | за счет ср-в предприятия |
| 1 | Водоснабже-ние, водоотведе-ние и водопониже-ние | 57 292,7 | 5 300,0 | 5 300,0 | 0,0 | 17 492,7 | 17 492,7 | 0,0 | 14 480,0 | 14 480,0 | 0,0 | 13 020,0 | 13 020,0 | 0,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 0,0 |
|  | в т.ч водоснабже-ние | 36 012,7 | 3 800,0 | 3 800,0 | 0,0 | 11 692,7 | 11 692,7 | 0,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | 0,0 | 7 020,0 | 7 020,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |
|  | Водоотведе-ние | 17 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |
|  | Водопониже-ние | 3 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 980,0 | 980,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| 2 | Электроснабжение | 19 514,5 | 8 514,5 | 3 514,5 | 5 000,0 | 8 000,0 | 3 000,0 | 5 000,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Дорожное строит-тво | 16 629,8 | 650,0 | 650,0 | 0,0 | 2 548,0 | 2 548,0 | 0,0 | 6 829,4 | 6 829,4 | 0,0 | 4 273,5 | 4 273,5 | 0,0 | 2 328,9 | 2 328,9 | 0,0 |
|  | Всего по программе | 93 437,0 | 14 464,5 | 9 464,5 | 5 000,0 | 28 040,7 | 23 040,7 | 5 000,0 | 24 309,4 | 23 309,4 | 1 000,0 | 17 293,5 | 17 293,5 | 0,0 | 9 328,9 | 9 328,9 | 0,0 |

Ежегодно при подготовке бюджетной заявки на очередной финансовый год с учетом хода выполнения мероприятий Программы размеры бюджетной поддержки будут уточняться.

VI. Механизм реализации

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту несет ответственность за реализацию Программы в установленные сроки, а также за эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение программных мероприятий.

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования г.Саяногорск, выделяемых на реализацию программных мероприятий, является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.

Функции муниципального заказчика по организации программных мероприятий, предусмотренных в рамках данной Программы, возлагаются на Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.

Выполнение проектно-изыскательских работ, на проведение работ по строительству и реконструкции инженерных и коммунальных сооружений пос.Южный Ай-Дай муниципального образования г.Саяногорск осуществляется на основании договоров (муниципальных контрактов) с подрядчиками – победителями конкурсов и котировок, проводимых Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту в соответствии с действующим законодательством.

Ежегодно в установленном порядке Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту осуществляет ведение ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности по реализации муниципальной целевой программы и предоставляет ее в установленные сроки Главе муниципального образования г.Саяногорск, Бюджетно-финансовому управлению и Саяногорскому городскому Совету депутатов.

II. Оценка социально-экономической эффективности

Произведенные капитальные работы позволят улучшить инженерную и коммунальную инфраструктуру муниципального образования г.Саяногорск, что приведет к сокращению затрат на дальнейшее техническое обслуживание и эксплуатацию сооружений, а также к решению важных социально-экономических задач:

-снижения рисков аварийных ситуаций и повышение безопасности проживания населения в пос.Южный Ай - Дай;

-снижение социальной напряженности в муниципальном образовании г.Саяногорск;

-увеличение темпов строительства индивидуальными застройщиками жилых домов.

Глава муниципального образования

г. Саяногорск                                                                                                                       Л.М. Быков