| Россия ФедерациязындаFы Хакас Республика Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа Саяногорск город |  | Республика Хакасия в составе Российской Федерации Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска |
| --- | --- | --- |

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16.05.2017г. № 1040

# Об исполнении обязательств за 2016 год

# по  Концессионному соглашению

# № 02/2013 от 25.07.2013г.

На основании письма Общества с ограниченной ответственностью «Саяногорские коммунальные системы» (вх. ДАГН № 613 от 06.02.2017г), акта от 21.04.2017г. об исполнении ООО «Саяногорские коммунальные системы» обязательств концессионного соглашения № 02/2013 от 25.07.2013г. по реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск для объектов коммунальной инфраструктуры водоотведения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки за 2016г.,  руководствуясь п.3.6, п.5.3. Концессионного соглашения № 02/2013 от 25.07.2013г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры централизованные системы водоотведения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, ст.13, ст.15 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город Саяногорск», принятого решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 28.06.2012 № 51,

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь:

1. Принять исполнение в 2016 году обязательств по капитальному ремонту в рамках Концессионного соглашения № 02/2013 от 25.07.2013г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры централизованные системы водоотведения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки в сумме 3 555 405 (три миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч четыреста пять) рублей 81 копейка.

2. Принять исполнение в 2016 году обязательств по модернизации в рамках Концессионного соглашения № 02/2013 от 25.07.2013г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры централизованные системы водоотведения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки в сумме 8 641 168 (восемь миллионов шестьсот сорок одна тысяча сто шестьдесят восемь) рублей 77 копеек.

3. Утвердить перечни объектов коммунальной инфраструктуры централизованных систем водоотведения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки после проведенного в 2016 году модернизации и капитального ремонта имущества, выполненного ООО «Саяногорские коммунальные системы» в рамках исполнения Концессионного соглашения № 02/2013 от 25.07.2013г., в соответствии с приложениями №№1,2 к настоящему распоряжению.

4.   Отделу муниципального имущества (Полежаева С.М.):

4.1 Внести изменения в реестр муниципального имущества.

4.2 Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить на  начальника отдела муниципального имущества   Полежаеву С.М.

Руководитель ДАГН г.Саяногорска                                             В.В.Чеканов

Согласовано:

Заместитель руководителя

по правовым вопросам                                                                      Е.И.Храмова

Начальник отдела

муниципального имущества			                                     С.М.Полежаева

исп. Хаустова С.В.

т.6-45-23

Рассылается: дело, отдел МИ (3шт.), Комитет по ЖКХиТ, ООО «СКС».

Приложение №1 к распоряжению

ДАГН г.Саяногорска

от 16.05.2017 г.  № 1040

Перечень муниципального имущества - объектов коммунальной инфраструктуры централизованных систем водоотведения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, после проведения в 2016г. капитального ремонта ООО «Саяногорские коммунальные системы» в рамках исполнения Концессионного соглашении № 02/2013 от 25.07.2013г.

| №п/п | Инв. № | Наименование имущества по Концессионному соглашению | Год ввода | Протяженность, м./ площадь, м2. | Балансовая ст-ть, руб. | Мероприятия, выполненные в 2016г. | Сумма в руб. без НДС | Документы основания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс очистных сооружений, расположенных по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, 8-ой км. Автодороги «магистраль Саяногорск-Абакан» район пересечения с автодорогой «магистраль Бея-Новоенисейка» |
| 1 | 620183 | иловые пруды (8 шт.), литер Г19, разм 50х100 | 1982 | L= 38432м | 724 103,64 | очистка иловых карт №1, №2 первой очереди | 744 895,00 | - Договор на выполнение подрядных работ № 07-16 от 19.04.2016г.. - Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 12.05.2016г. за май 2016г., - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 12.05.2016г., - Акт о приеме – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств № 2 от 12.05.2016г., - Акт тех.готовности от 12.05.2016г. |
| 2 | 390955 | сетки барабанные БС 1,5*3,0 (на БДО инв. № 00000005) | .- | .- | 13527,36 | Капитальный ремонт барабанной сетки БСБ 1,5*2,8 | 2 014 316,00 | - Договор подряда на выполнение ремонтных работ № 26-16 от 29.09.2016г., - Доп.соглашение №1 от 21.10.2016г., - Справка о стоимости выполненных работ и затрат К;С-3 № СКС-06/16 от 25.12.2016г., - Протокол тех. Совещания №19 от 07.09.2016г., - Акт тех.состояния от 25.08.2016г., - Акт на приемку из кап.ремонта от 29.09.2016г., - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № СКС-09/16 от 25.10.2016г., - Акт о приеме – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств № СКС-08/16 от 25.10.2016г., - Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов от 31.10.2016г. |
| 3 | 000000005 | Здание блока для очистки стоков (механических и биологических), литер В4 | 1982 | 1132,8 | 4125513,6 | Капитальный ремонт фильтра № 2, в здании блока доочистки стоков | 256 159,00 | - Договор подряда на выполнение ремонтных работ № 26-16 от 29.09.2016г., - Доп.соглашение №1 от 21.10.2016г., - Доп.соглашение №2 от 09.12.2016г., - Справка о стоимости выполненных работ и затрат К;С-3 № СКС-06/16 от 25.12.2016г., - Акт проверки тех.состояния от 11.04.2016г., - Акт приемки из ремонта здания, сооружения от 29.09.2016г., - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № СКС-08/16 от 25.10.2016г., - Акт о приеме – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств № СКС-07/16 от 25.10.2016г. |
| 4 | 00210048 | напорный трубопровод, трубопровод сырого уплотненного осадка, литер Л5 | 1982 | 559,5 | 134326,92 | Замена участка трубопровода уплотненного осадка L=109м. | 122 654,81 | - Договор подряда на выполнение ремонтных работ № 26-16 от 29.09.2016г., - Доп.соглашение №1 от 21.10.2016г., - Доп.соглашение №2 от 09.12.2016г., - Справка о стоимости выполненных работ и затрат К;С-3 № СКС-06/16 от 25.12.2016г., - Акт проверки тех.состояния от 14.04.2016г., - Акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов от 26.09.2016г., - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № СКС-05/16 от 25.10.2016г., - Акт о приеме – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств № СКС-04/16 от 25.10.2016г., - исполнительная схема №1000-16/СТС |
| 5 | 210038 | технологические и сантехнические коммуникации на территории очистных сооружений, литер Л | 1982 | 808,45 | 3102072,48 | Капитальный ремонт технологических и сантехнических коммуникаций, трубопровод ГВС - замена участка трубопровода тепловой сети диаметром 57 новой трубой L= 91,3 м. в 2-х трубном исчислении от ТК в районе КНС до БДО | 306 685,00 | - Договор подряда на выполнение ремонтных работ № 26-16 от 29.09.2016г., - Доп.соглашение №1 от 21.10.2016г., - Доп.соглашение №2 от 09.12.2016г., - Справка о стоимости выполненных работ и затрат К;С-3 № СКС-06/16 от 25.12.2016г., - Акт проверки тех.состояния от 28.04.2016г., - Акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов от 25.12.2016г., - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № СКС-18/16 от 25.12.2016г., - Акт о приеме – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств № СКС-12/16 от 25.12.2016г., - исполнительная схема №999-16/СТС |
| 6 |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт технологических и сантехнических коммуникаций, трубопровод ХВС - замена и монтаж трубопровода диаметром 25 ПЭ от хлораторной до БДО L= 152 м. трубопровод в одном лотке с теп.сетью. | 110 696,00 | - Договор подряда на выполнение ремонтных работ № 26-16 от 29.09.2016г., - Доп.соглашение №1 от 21.10.2016г., - Доп.соглашение №2 от 09.12.2016г., - Справка о стоимости выполненных работ и затрат К;С-3 № СКС-06/16 от 25.12.2016г., - Акт проверки тех.состояния от 19.04.2016г., - Акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов от 29.09.2016г., - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № СКС06/16 от 25.10.2016г., - Акт о приеме – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств № СКС-05/16 от 25.10.2016г., - исполнительная схема №999-16/СТС |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 3 555 405,81 |  |

Руководитель ДАГН г.Саяногорска	                                                   	В.В.Чеканов

Приложение №2 к распоряжению

ДАГН г.Саяногорска

от 16.05.2017 г.  № 1040

Перечень муниципального имущества - объектов коммунальной инфраструктуры централизованных систем водоотведения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, после проведения в 2016г. модернизации имущества ООО «Саяногорские коммунальные системы» в рамках исполнения Концессионного соглашении № 02/2013 от 25.07.2013г.

| № п/п | Наименование выполненного мероприятия | Год приобретения | Стоимость, руб. | Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс очистных сооружений, по адресу: РХ, г.Саяногорск, 8-ой км. автодороги «магистраль Саяногорск-Абакан» район пересечения с автодорогой «магистраль Бея-Новоенисейка» |
| 1 | Замена турбокомпрессора ТВ-80-1,6 инв. № 40001 «Турбокомпрессор воздушный» на воздуховодной станции, литер В1 (инв. № 170067) | 2016 | 797 144,57 | Договор подряда №33-16 от 16.11.2016г.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016г. КС-3 № СКС-05/16 от 25.11.2016г.; Акт о приемке выполненных работ КС-2 № СКС-15/16 от 25.11.2016г. |
| 2 | Модернизация промывочных насосов на БДО - замена насосного оборудования: - насос №10 СМ-65-200б; - насос №11 КМ80-50-200; - насос №12 НЦС-3; - насос №13 ВК2/26; Насос №14 СМ 100-65-200б; Насос сетевой 300Д-90б | 2016 | 368 216,00 | Договор на выполнение подрядных работ №49/15 от 16.12.2015г.; Доп.соглашение № 1 от 25.12.2015г.; Справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №СКС-01/16; Акт о приемке выполненных работ КС-2 №СКС-01/16 от 29.02.2016г. Примечание: затраты по замене группы промывочных насосов в сумме 485335,27 рублей зачтены за 2015г., насосы приобретены за счет средств бюджета в МС приняты распоряжением ДАГН г.Саяногорска №789 от 31.03.2016г. |
| 3 | Замена насосного агрегата ФГ 216/24а на насос СД 250/22.5, на насосной станции сырого осадка, литер В5 (инв. № 170065) | 2016 | 102 996,24 | Договор подряда №33-16 от 16.11.2016г.; Акт о приемке выполненных работ КС-2 № СКС-17/16 от 25.11.2016г. |
| 4 | Модернизация системы обеззараживания сточных вод «Аквахлор – 4000», установленное в дозаторной и подсобном помещении здания хлораторной, литер В2 (инв. № 170066) в т.ч.: | 2016 | 7 265 890,00 |  |
| 4.1. | Проектно-изыскательные работы | 2016 | 233 367,00 | Договор подряда №17-16 от 23.05.2016г.; Доп.соглашение № 1 от 19.10.2016г.; Доп.соглашение №2 от 02.12.2016г.; Акт сдачи приемки выполненных работ от 13.12.2016г. к договору № 17-16 от 23.05.2016г.; Акт №37 от 13.12.2016г. |
| 4.2. | Общестроительные работы | 2016 | 383 626,00 | Договор подряда №25-16 от 05.09.2016г.; Доп.соглашение № 1 от 20.10.2016г.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №5 от 11.11.2016г.; Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2016г. КС-2 №1 от 06.10.2016г.; №2 от 06.10.2016г. за ноябрь 2016 №3 от 11.11.2016г.; №4 от 11.11.2016г. |
| 4.3. | Изготовление и монтаж металлической эстакады под емкости с раствором соли и кислоты | 2016 | 46 498,00 | Договор подряда №29-16 от 31.10.2016г.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №СКС-04/16 от 25.11.2016г.; Акт сдачи приемки выполненных работ КС-2 №СКС-04/16 от 25.11.2016г. |
| 4.4. | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы технологического оборудования | 2016 | 6 602 399,00 | Договор подряда №27-16 от 14.10.2016г.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №01 от 02.11.2016г.; Акт сдачи приемки выполненных работ КС-2 №1 от 02.11.2016г. |
| Комплекс очистных сооружений по адресу : Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 92, |
| 5 | Замена насосного оборудования: насос СМ 125/80-315/4, инв. № 110049 | 2016 | 106 921,96 | Договор подряда №33-16 от 16.11.2016г.; Акт о приемке выполненных работ КС-2 № СКС-16/16 от 25.11.2016г. |
|  | Итого: |  | 8 641 168,77 |  |

Примечание: данное имущество не передано в муниципальную собственность.

Руководитель ДАГН г.Саяногорска	                                                   	В.В.Чеканов