# Об исполнении обязательств за 2017 год

# по  Концессионному соглашению

# № 01/2013 от 25.07.2013г.

на объектах водоснабжения

На основании писем Общества с ограниченной ответственностью «Саяногорские коммунальные системы» (вх. ДАГН №647 от 05.02.2018г., №1324 от 06.03.2018г.), акта от 08.06.2018г. об исполнении ООО «Саяногорские коммунальные системы» обязательств концессионного соглашения № 01/2013 от 25.07.2013г. по реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск для объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки за 2017г.,  руководствуясь п.3.6, п.5.3. Концессионного соглашения № 01/2013 от 25.07.2013г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры централизованные системы холодного водоснабжения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, ст.13, ст.15 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город Саяногорск», принятого решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 28.06.2012 № 51,

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь:

1. Принять исполнение в 2017 году обязательств по капитальному ремонту в рамках Концессионного соглашения № 01/2013 от 25.07.2013г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск - имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры централизованные системы холодного водоснабжения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, в сумме 226 696 (Двести двадцать шесть тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей.

2. Принять исполнение в 2017 году обязательств по модернизации в рамках Концессионного соглашения № 01/2013 от 25.07.2013г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск - имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры централизованные системы холодного водоснабжения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, в сумме 961 142 (Девятьсот шестьдесят одна тысяча сто сорок два) рубля 68 копеек.

3. Утвердить перечни объектов коммунальной инфраструктуры централизованных систем холодного водоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки после проведенных в 2017 году модернизации и капитального ремонта имущества, выполненного ООО «Саяногорские коммунальные системы» в рамках исполнения Концессионного соглашения № 01/2013 от 25.07.2013г., в соответствии с приложениями №№1,2 к настоящему распоряжению.

4.   Отделу муниципального имущества (Полежаева С.М.):

4.1 Внести изменения в реестр муниципального имущества.

4.2 Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить на  начальника отдела муниципального имущества   Полежаеву С.М.

И.о.руководителя ДАГН г.Саяногорска                                        С.А.Жигунов

Согласовано:

Заместитель руководителя

по правовым вопросам		Е.И.Храмова

Начальник отдела

муниципального имущества	С.М.Полежаева

исп. Хаустова С.В.

т.6-45-23

Рассылается: дело, отдел МИ (3шт.), Комитет по ЖКХиТ, ООО «СКС».

Приложение №1 к распоряжению

ДАГН г.Саяногорска

от 19.06.2018 г.  № 1497

Перечень муниципального имущества - объектов коммунальной инфраструктуры централизованных систем холодного водоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, после проведения в 2017г.

капитального ремонта ООО «Саяногорские коммунальные системы» в рамках исполнения Концессионного соглашении

№ 01/2013 от 25.07.2013г.

| № п/п | Инв. № | Наименование имущества по Концессионному соглашению | Год ввода | Кол-во/ шт. | Балансовая ст-ть, руб. | Мероприятия, выполненные в 2017г. | Сумма без НДС, в руб. | Документы основания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс водозаборных сооружений (фильтровальная станция)(насосная станция 2-го подъема) по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Майна, улица Рабовича, 4 |
| 1 | 04 | Установка "Аквахлор-500" №4 | 2005 | 1 | 447616,00 | Капитальный ремонт установки «Аквахлор-500» №4 | 113 348,00 | - Договор подряда на выполнение ремонтных работ № 43-17 от 27.12.2017г., - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 за декабрь 2017г. № 12 от 31.12.2017г., - Справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017г. № 1 от 31.12.2017г., - Акты проверки технического состояния от 18.08.2016г. (инв. №04), - Акт технической готовности от 31.12.2017г., - Акты сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов от 31.12.2017г. (уст. №4). |
|  | 01 | Установка "Аквахлор-500" №3 | 2005 | 1 | 447616,00 | Капитальный ремонт установки «Аквахлор-500» №3 | 113 348,00 | - Договор подряда на выполнение ремонтных работ № 43-17 от 27.12.2017г., - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 за декабрь 2017г. № 13 от 31.12.2017г., - Справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017г. № 1 от 31.12.2017г., - Акты проверки технического состояния от 18.08.2016г. (инв. №01), - Акт технической готовности от 26.12.2017г., - Акты сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов от 31.12.2017г. (уст. №3) |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 226 696,00 |  |

И.о.руководителя ДАГН г.Саяногорска	                                                   	С.А.Жигунов

Приложение №2 к распоряжению

ДАГН г.Саяногорска

от 19.06.2018 г.  № 1497

Перечень муниципального имущества - объектов коммунальной инфраструктуры централизованных систем холодного водоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, после проведения в 2017г.

модернизации имущества ООО «Саяногорские коммунальные системы» в рамках исполнения Концессионного соглашении

№ 01/2013 от 25.07.2013г.

| № п/п | Наименование выполненного мероприятия | Год приобретения | Стоимость без НДС, в руб. | Затраты по НДС, в руб. | Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция 2-го подъема по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, район базы "Абакан-Лада", (4 км.трассы Саяногорск-Абакан) |
| 1 | Разработка рабочей документации: Модернизация резервуаров чистой воды - 2 шт., V 2000 м.куб. каждый, камеры переключения, литер В2 (инв. №30058) | 2017 | 165 000,00 | - | Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ № 23-17 от 02.06.2017г., Акт выполненных работ №41 от 12.07.2017г. |
| 2 | Модернизация насосного оборудования с целью экономии ресурсов. Сетевые насосы №1,3. | 2015/2017 | - | 102 292,84 | Ходатайство о зачете НДС № 141 от 23.04.2018г., Счет-фактура № 406 от 25.12.2017г., Ходатайство об увеличении стоимости основного средства №634 от 25.10.2017г., Справка о сумме налога на добавленную стоимость от 25.10.2017г., Перечень основных средств с учетом затрат ООО «Саяногорские коммунальные системы» на налог на добавленную стоимость (приобретенный комплект оборудования (распоряжение ДАГН г.Саяногорска от 03.11.2017 №2633 «Об увеличении стоимости муниципального имущества на сумму НДС») |
| Насосная станция 1-го подъема (водозабор) по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Майна, ул. Береговая, 1А |
| 3 | Модернизация насосного оборудования с целью экономии ресурсов. (ПИР, СМР) (насосы, шкафы управления) | 2015/2017 | - | 133 036,91 | Ходатайство о зачете НДС № 142 от 23.04.2018г., Счет-фактура № 406 от 25.12.2017г., Ходатайство об увеличении стоимости основного средства №635 от 25.10.2017г., Справка о сумме налога на добавленную стоимость от 25.10.2017г., Перечень основных средств с учетом затрат ООО «Саяногорские коммунальные системы» на налог на добавленную стоимость (приобретенный комплект оборудования (распоряжение ДАГН г.Саяногорска от 03.11.2017 №2634 «Об увеличении стоимости муниципального имущества на сумму НДС») |
| Комплекс водозаборных сооружений (фильтровальная станция)(насосная станция 2-го подъема) по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Майна, улица Рабовича, 4 |
| 4 | Модернизация насосного оборудования с целью экономии ресурсов. (ПИР, СМР) (насосы, шкафы управления) | 2015/2017 | - | 169 779,62 | Ходатайство о зачете НДС № 144 от 23.04.2018г., Счет-фактура № 406 от 25.12.2017г., Ходатайство об увеличении стоимости основного средства №637 от 25.10.2017г., Справка о сумме налога на добавленную стоимость от 25.10.2017г., Перечень основных средств с учетом затрат ООО «Саяногорские коммунальные системы» на налог на добавленную стоимость (приобретенный комплект оборудования (распоряжение ДАГН г.Саяногорска от 03.11.2017 №2635 «Об увеличении стоимости муниципального имущества на сумму НДС») |
| Насосная станция 2-го подъема (фильтровальная станция)(комплекс водозаборных сооружений) по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Черемушки, 105а |
| 5 | Разработка рабочей документации: Модернизация резервуаров чистой воды - 2шт., V= 1500 м.куб. каждый, литер Г с монтажом системы автоматического регулирования уровня воды в контактных резервуарах в составе фильтровальной станции инв. № 110011 | 2017 | 99 000,00 | - | Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ № 24-17 от 02.06.2017г., Акт выполненных работ №44 от 17.07.2017г. |
| 6 | Модернизация насосного оборудования с целью экономии ресурсов. (ПИР, СМР) (насосы, шкафы управления) | 2015/2017 | - | 224 673,61 | Ходатайство о зачете НДС № 143 от 23.04.2018г.,Счет-фактура № 406 от 25.12.2017г., Ходатайство об увеличении стоимости основного средства №636 от 25.10.2017г., Справка о сумме налога на добавленную стоимость от 25.10.2017г., Перечень основных средств с учетом затрат ООО «Саяногорские коммунальные системы» на налог на добавленную стоимость (приобретенный комплект оборудования (распоряжение ДАГН г.Саяногорска от 03.11.2017 №2631 «Об увеличении стоимости муниципального имущества на сумму НДС») |
| Насосная станция 3-го подъема по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Черемушки, 64А |
| 7 | Модернизация насосного оборудования с целью экономии ресурсов. (ПИР, СМР) (установка повышения давления) | 2015/2017 | - | 67 359,70 | Ходатайство о зачете НДС № 140 от 23.04.2018г.,Счет-фактура № 406 от 25.12.2017г., Ходатайство об увеличении стоимости основного средства №633 от 25.10.2017г., Справка о сумме налога на добавленную стоимость от 25.10.2017г., Перечень основных средств с учетом затрат ООО «Саяногорские коммунальные системы» на налог на добавленную стоимость (приобретенный комплект оборудования (распоряжение ДАГН г.Саяногорска от 03.11.2017 №2632 «Об увеличении стоимости муниципального имущества на сумму НДС») |
|  | Итого: |  | 264 000,00 | 697 142,68 |  |

И.о.руководителя ДАГН г.Саяногорска	                                                   	С.А.Жигунов

# Text boxes

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.06.2018  № 1497

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа Саяногорск город

Саяногорск городтың архитектура, город пÿдiрии паза чир ис-пайының департаментi

Муниципальное образование город Саяногорск

Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости

города Саяногорска

администрация

города саяногорска

Хакас Республика

Республика Хакасия в составе Российской Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска