# Об исполнении обязательств за 2017 год

# по  Концессионному соглашению

# № 02/2013 от 25.07.2013г.

на объектах водоотведения

На основании писем Общества с ограниченной ответственностью «Саяногорские коммунальные системы» (вх. ДАГН № 647 от 05.02.2018г., № 1324 от 06.03.2018г.),  акта от 08.06.2018г. об исполнении ООО «Саяногорские коммунальные системы» обязательств концессионного соглашения № 02/2013 от 25.07.2013г. по реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск для объектов коммунальной инфраструктуры водоотведения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки за 2017г.,  руководствуясь п.3.6, п.5.3. Концессионного соглашения № 02/2013 от 25.07.2013г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры централизованные системы водоотведения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, ст.13, ст.15 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город Саяногорск», принятого решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 28.06.2012 № 51,

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь:

1. Принять исполнение в 2017 году обязательств по капитальному ремонту в рамках Концессионного соглашения № 02/2013 от 25.07.2013г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры централизованные системы водоотведения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки в сумме 3 202 306 (три миллиона двести две тысячи триста шесть) рублей 41 копейка.

2. Принять исполнение в 2017 году обязательств по модернизации в рамках Концессионного соглашения № 02/2013 от 25.07.2013г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры централизованные системы водоотведения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки в сумме 1 713 271 (один миллион семьсот тринадцать тысяч двести семьдесят один) рубль 90 копеек.

3. Утвердить перечни объектов коммунальной инфраструктуры централизованных систем водоотведения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки после проведенного в 2017 году капитального ремонта и модернизации имущества, выполненного ООО «Саяногорские коммунальные системы» в рамках исполнения Концессионного соглашения № 02/2013 от 25.07.2013г., в соответствии с приложениями №№1,2 к настоящему распоряжению.

4.   Отделу муниципального имущества (Полежаева С.М.):

4.1 Внести изменения в реестр муниципального имущества.

4.2 Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить на  начальника отдела муниципального имущества   Полежаеву С.М.

И.о.руководителя ДАГН г.Саяногорска                                             С.А.Жигунов

Согласовано:

Заместитель руководителя

по правовым вопросам                                                                      Е.И.Храмова

Начальник отдела

муниципального имущества			                                     С.М.Полежаева

исп. Хаустова С.В.

т.6-45-23

Рассылается: дело, отдел МИ (3шт.), Комитет по ЖКХиТ, ООО «СКС».

Приложение №1 к распоряжению

ДАГН г.Саяногорска

от 19.06.2018  № 1498

Перечень муниципального имущества - объектов коммунальной инфраструктуры централизованных систем водоотведения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, после проведения в 2017г. капитального ремонта ООО «Саяногорские коммунальные системы» в рамках исполнения Концессионного соглашении № 02/2013 от 25.07.2013г.

| №п/п | Инв. № | Наименование имущества по Концессионному соглашению | Год ввода | Протяженность, м./ площадь, м2. | Балансовая ст-ть, руб. | Мероприятия, выполненные в 2017г. | Сумма в руб. без НДС | Документы основания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс очистных сооружений, расположенных по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, 8-ой км. Автодороги «магистраль Саяногорск-Абакан» район пересечения с автодорогой «магистраль Бея-Новоенисейка» |
| 1 | 00170069 | Канализационно-насосная станция, литер В3 | 1982 | 114,7 | 472720,56 | Капитальный ремонт насоса ФГ219/24А №3 | 99 390,00 | Договор подряда № 43-17 от 27.12.2017г., Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017г. № 1 от 31.12.2017г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 № 1 от 31.12.2017г., Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов от 19.06.2017г., Акт тех.готовности от 16.06.2017г., Акт проверки технического состояния от 03.04.2017г. |
|  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт насоса СМ200-150-400 №1 | 93 210,00 | Договор подряда № 43-17 от 27.12.2017г., Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017г. № 2 от 31.12.2017г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 № 1 от 31.12.2017г., Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов от 16.10.2017г., Акт тех.готовности от 13.10.2017г., Акт проверки технического состояния от 15.05.2017г. |
| 2 | 00000005 | Здание блока для очистки стоков (механических и биологических), литер В4 | 1982 | 1132,8 | 4125513,60 | Капитальный ремонт фильтра № 3 | 492 856,00 | Договор подряда № 43-17 от 27.12.2017г., Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017г. №3 от 31.12.2017г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 № 1 от 31.12.2017г., Акт приемки из ремонта здания, сооружения от 08.12.2017г., Акт проверки технического состояния от 05.12.2016г. |
| 3 | 11006 | Водоизмерительный лоток "Вентури" с обводной трубой, литер Г4 | 1982 | 38,9 | 515650,73 | Капитальный ремонт лотка «Вентури» | 179 420,00 | Договор подряда № 43-17 от 27.12.2017г., Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017г. № 4 от 31.12.2017г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 № 1 от 31.12.2017г., Акт приемки – сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов №1 от 09.10.2017г., Акт на ремонт лотка «Вентури» от 09.10.2017г. |
| 4 | 620183 | иловые пруды (8 шт.), литер Г19, разм. 50х100 | 1982 | L= 38432м | 724 103,64 | очистка иловых карт №3, №4 первой очереди | 671 654,28 | Договор подряда № 10-17 от 16.03.2017г., Акт о приемке выполненных работ за май 2017г. № 1 от 03.05.2017г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 № 1 от 03.05.2017г., Акт тех.готовности от 03.05.2017г. |
| 5 | .00040001 | Административно-бытовой корпус, литер А | 1982 | 946,6 | 1963420,68 | Капитальный ремонт вытяжной вентиляции В-5 в помещении хим.лаборатории сточной воды №2 и препараторской | 144 059,13 | Договор подряда № 08-17 от 01.03.2017г., Акт о приемке выполненных работ за май 2017г. № 1 от 15.05.2017г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 № 1 от 15.05.2017г., Исполнительная схема от 15.05.2017г., Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов от 15.05.2017г. |
| Городская канализационно-насосная станция по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, Центральный м-он, строен.17 д |
| 6 | 00170068 | Здание гродской канализационно-насосной станции, литер В | 1982 | 312,6 | 2895199,32 | Капитальный ремонт насоса Sewatec D200-400 G №2 | 381 171,00 | Договор подряда № 43-17 от 27.12.2017г., Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017г. № 5 от 31.12.2017г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 № 1 от 31.12.2017г., Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов от 11.12.2017г., Акт тех.готовности от 08.12.2017г., Акт проверки технического состояния от 21.11.2016г. |
| Комплекс очистных сооружений по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Майна, улица Промышленная, 1б |
| 7 | 110107 | Хлораторная, литер В1 | 1972 | 16,60 | 83 842,20 | Капитальный ремонт системы отопления и водоснабжения здания хлораторной | 23 789,00 | Договор подряда № 43-17 от 27.12.2017г., Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017г. № 16 от 31.12.2017г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 № 1 от 31.12.2017г., Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов от 31.12.2017г., Акт тех.готовности от 28.12.2017г., Акт проверки технического состояния №1 от 15.08.2017г. |
| 8 | 00200107 | Резервуары контактные (вторичные отстойники) 2 штуки, литер Г | 1972 | 84,10 | 333 705,84 | Капитальный ремонт лотков вторичных отстойников | 54 194,00 | Договор подряда № 43-17 от 27.12.2017г., Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017г. № 15 от 31.12.2017г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 № 1 от 31.12.2017г., Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов от 29.12.2017г., Акт тех.готовности от 28.12.2017г., Акт проверки технического состояния от 17.08.2017г. |
| 9 | 03 | Установка "Аквахлор-500" | 2005 | 1 | 447 616,00 | Капитальный ремонт установки "Аквахлор-500" №1 | 113 348,00 | Договор подряда № 43-17 от 27.12.2017г., Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017г. № 14 от 31.12.2017г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 № 1 от 31.12.2017г., Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов от 31.12.2017г., Акт тех.готовности от 12.12.2017г., Акт проверки технического состояния от 18.08.2016г. |
| Комплекс очистных сооружений по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Черемушки, 92 |
| 10 | 110014А | 2-х ярусные отстойники, литер Г - 4шт. | 1973 | 427м. | 853146,84 | Капитальный ремонт двухъярусных отстойников 3 очереди (замена деревянных конструкций) | 212 195,00 | Договор подряда № 43-17 от 27.12.2017г., Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017г. № 11 от 31.12.2017г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 № 1 от 31.12.2017г., Акт приемки двухъярусных отстойников оч.сооружений п.Черемушки из кап.ремонта от 27.12.2017г., Акт проверки технического состояния от 18.03.2017г. |
| 11 | 100065 | Электролизная, литер В3 установленным в 2007г. оборудованием после реконструкции (модернизации) | 1973 | 65 | 3329755,1 | Капитальный ремонт установок «Аквахлор-500» №№1,2,3,4 | 737 020,00 | Договор подряда № 43-17 от 27.12.2017г., Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017г. № 10 от 31.12.2017г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 № 1 от 31.12.2017г., Акты проверки технического состояния от 13.06.2017г. установок «Аквахлор-500» №№1,2,3,4, Акт приемки установок Аквахлор-500 из кап.ремонта от 17.12.2017г. |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 3 202 306,41 |  |

И.о.руководителя ДАГН г.Саяногорска	                                                   	С.А.Жигунов

Приложение №2 к распоряжению

ДАГН г.Саяногорска

от 19.06.2018  № 1498

Перечень муниципального имущества - объектов коммунальной инфраструктуры централизованных систем водоотведения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, после проведения в 2017г. модернизации имущества ООО «Саяногорские коммунальные системы» в рамках исполнения Концессионного соглашении № 02/2013 от 25.07.2013г.

| № п/п | Наименование выполненного мероприятия | Год приобретения | Стоимость без НДС, в руб. | Затраты по НДС, в руб. | Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс очистных сооружений, по адресу: РХ, г.Саяногорск, 8-ой км. автодороги «магистраль Саяногорск-Абакан» район пересечения с автодорогой «магистраль Бея-Новоенисейка» |
| 1 | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту «Модернизация системы обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях г.Сяногорска», в помещении дозаторной и подсобном помещении здания хлораторной (инв. № 170066) (помещение с установленным оборудованием системы аквахлора) | 2017 | 1 108 991,53 | - | Договор подряда №33-17 от 01.09.2017г.; Доп.соглашение № 1 от 25.09.2017г. к договору подряда №33-17 от 01.09.2017г.; Акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2017г. №1 от 29.09.2017г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 №1 от 29.09.2017г. |
| 2 | Модернизация промывочных насосов. Замена насосного оборудования на КОС г.Саяногорск | 2015, 2016/ 2017 | - | 153 639,77 | Ходатайство о зачете НДС № 145 от 23.04.2018г., Счет-фактура № 4695 от 25.12.2017г., Ходатайство об увеличении стоимости основного средства №638 от 25.10.2017г., Справка о сумме налога на добавленную стоимость от 25.10.2017г., Перечень основных средств с учетом затрат ООО «Саяногорские коммунальные системы» на налог на добавленную стоимость (приобретенный комплект оборудования (распоряжение ДАГН г.Саяногорска от 03.11.2017 № 2628 «Об увеличении стоимости муниципального имущества на сумму НДС») |
| 3 | Модернизация сетевых насосов. Замена насосного оборудования на КОС г.Саяногорск | 2015/ 2017 | - | 207 948,16 | Ходатайство о зачете НДС № 146 от 23.04.2018г., Счет-фактура № 4694 от 25.12.2017г., Ходатайство об увеличении стоимости основного средства №639 от 25.10.2017г., Справка о сумме налога на добавленную стоимость от 25.10.2017г., Перечень основных средств с учетом затрат ООО «Саяногорские коммунальные системы» на налог на добавленную стоимость (приобретенный комплект оборудования (распоряжение ДАГН г.Саяногорска от 03.11.2017 № 2629 «Об увеличении стоимости муниципального имущества на сумму НДС») |
| Городская канализационно-насосная станция по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, Центральный м-он, строен.17 д |
| 4 | Замена насосного оборудования: - насос ФГ-57,5 в составе ГКНС (инв. № 00170068) (приобретение нового насоса СД 50/10 за счет собственных средств) | 2017 | 50 535,17 | - | Договор подряда №29-17 от 14.08.2017г.; Акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2017г. №1 от 05.09.2017г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 №1 от 05.09.2017г. |
| 5 | Модернизация насосного оборудования (СМ 250 200кВт на насос Sewatec D200-400G) с установкой частотного регулирования Danfos AQUA Drive на ГКНС г.Саяногорск | 2015/ 2017 | - | 33 694,82 | Ходатайство о зачете НДС № 147 от 23.04.2018г., Счет-фактура № 4695 от 25.12.2017г., Ходатайство об увеличении стоимости основного средства №640 от 25.10.2017г., Справка о сумме налога на добавленную стоимость от 25.10.2017г., Перечень основных средств с учетом затрат ООО «Саяногорские коммунальные системы» на налог на добавленную стоимость (приобретенный комплект оборудования (распоряжение ДАГН г.Саяногорска от 03.11.2017 № 2630 «Об увеличении стоимости муниципального имущества на сумму НДС») |
| Комплекс очистных сооружений по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Майна, улица Промышленная, 1б |
| 6 | Замена насосного оборудования: - насос НФ-2,5 - насос СМ 100-65-200б/2 (инв. №110106) (приобретение нового насоса СМ100-65-200/2 за счет собственных средств) | 2017 | 65 628,53 |  | Договор подряда №29-17 от 14.08.2017г.; Акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2017г. №2 от 05.09.2017г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 №1 от 05.09.2017г. |
| Канализационная насосная станция № 1 по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Майна, улица Пристанская, 17А |
| 7 | Модернизация насосного оборудования. Замена насосного оборудования на КНС № 1 рп.Майна | 2015/ 2017 | - | 92 833,92 | Ходатайство о зачете НДС № 148 от 23.04.2018г., Счет-фактура № 4694 от 25.12.2017г., Ходатайство об увеличении стоимости основного средства №641 от 25.10.2017г., Справка о сумме налога на добавленную стоимость от 25.10.2017г., Перечень основных средств с учетом затрат ООО «Саяногорские коммунальные системы» на налог на добавленную стоимость (приобретенный комплект оборудования (распоряжение ДАГН г.Саяногорска от 03.11.2017 № 2627 «Об увеличении стоимости муниципального имущества на сумму НДС») |
|  | Итого: |  | 1 225 155,23 | 488 116,67 |  |

Примечание: имущество под пунктами 1,4,6 не передано в муниципальную собственность.

И.о.руководителя ДАГН г.Саяногорска	                                                   	С.А.Жигунов

# Text boxes

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.06.2018  № 1498

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа Саяногорск город

Саяногорск городтың архитектура, город пÿдiрии паза чир ис-пайының департаментi

Муниципальное образование город Саяногорск

Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости

города Саяногорска

администрация

города саяногорска

Хакас Республика

Республика Хакасия в составе Российской Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска