# Об исполнении обязательств за 2014 год

# по  Концессионному соглашению

# от 11.12.2012г.

На основании письма ОП «СТС» ЗАО «Байкалэнерго» (вх. ДАГН № 1108 от 04.03.2015г.), акта от 04.03.2014г. об исполнении ЗАО «Байкалэнерго» обязательств в рамках концессионного соглашения от 11.12.2012г. по реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск для объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, акта от 31.07.2015г. об исполнении ОП «СТС» обязательств концессионного соглашения от 11.12.2012г. по реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск для объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки за 2014г.,  руководствуясь п.3.7, п.5.3. Концессионного соглашения от 11.12.2012г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, ст.13, ст.15 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город Саяногорск», принятого решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 28.06.2012 №51,

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь:

1.  Принять исполнение обязательств по реконструкции (модернизации) за 2014 год в рамках Концессионного соглашения от 11.12.2012г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки в общей сумме 21 213 504 (двадцать один миллион двести тринадцать тысяч пятьсот четыре) рубля 79 копеек.

2. Утвердить перечень объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки после проведенной  в 2014 году реконструкции (модернизации) имущества, выполненной ОП «СТС» ЗАО «Байкалэнерго» в рамках исполнения Концессионного соглашения от 11.12.2012г., в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

3.   Отделу муниципального имущества:

3.1. Внести изменения в реестр муниципального имущества.

3.2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить на  начальника отдела муниципального имущества   Полежаеву С.М.

Руководитель ДАГН г.Саяногорска                                             В.В.Чеканов

Согласовано:

Заместитель руководителя

по правовым вопросам		Е.И.Храмова

Начальник отдела

муниципального имущества	С.М.Полежаева

исп. Хаустова С.В.

т.6-45-23

Рассылается: дело, отдел МИ (2шт.), Комитет по ЖКХиТ, ОП «СТС АО «Байкалэнерго»

Приложение

к распоряжению  ДАГН г.Саяногорска

от 18.12.2017 г.  № 3139

Перечень муниципального имущества - объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения,

расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, после проведения в 2014г. реконструкции (модернизации) имущества ОП «СТС» ЗАО «Байкалэнерго» в рамках исполнения Концессионного соглашении от 11.12.2012г.

| № п/п | Наименование выполненного мероприятия | Год приобретения | Стоимость (без НДС), руб. | Документы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс Угольной котельной по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Майна, улица Промышленная, 32 |
| 1 | Замена агрегата сетевых насосов инв. № 16378 на насос горизонтальный 1Д630-90 дв. 250кВт | 2014 | 333 361,44 | Договор поставки №28/05-13 от 28.05.2013г.; Акт КС-2 №1 от 21.06.2013г.; Счет фактура и товарная накладная №679 от 21.06.2013г.; Протокол заседания экспертной комиссии от 01.08.2013г.; Акт ОС-1 №44 от 01.08.2013г. | В МС не передано |
| Теплонасосная станция № 2 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, ул.Ветеранов труда, дом 12 |
| 2 | Замена насосной установки (насос разрядки баков-аккумуляторов №1,№3) инв. № 370448 на оборудование установленное после модернизации -двух подпиточных ТН-1, ТН-2 200Д90 N-200кВт на Etaline GN 200-315 N=45кВт. (насосы 2шт., шкаф управления, комплектная ТП) | 2014 | 308 884,80 | Справка о стоимости выполненных работ № 1 от 19.05.2014г.; Акты о приемке выполненных работ КС-2 №1 от 19.05.2014г., от 25.11.2014г, от 25.11.2014г.; Акт № 7802239029 от 12.11.2014г. | Распоряжение ДАГН г.Саяногорска от 25.03.2015 №867 «О приеме в МС» |
| Тепловые сети по г. Саяногорску (перемычка между котельными ООО «ХКС» и "СаянТеплоКом" г.Саяногорска |
| 3 | Изыскательские работы по проведению реконструкции тепловой сети (г.Саяногорск, от ТК13М Центрального м-на до теплового павильона ТК 2-1 по ул.Индустриальной (инв. № 230053, 230052/1), проектная документация, Реконструкция (поэтапная замена) тепловых сетей с восстановлением благоустройства | 2014 | 10 181 726,80 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1925.1/51-3207/477-12 от 15.08.2013г.; Договоры № 1925.1/51-3207/477-12 от 21.12.2012г. № 211-14 от 16.06.2014г.; Акты выполненных работ №1925.1/51-3207/477-12 от 15.08.2013г., № 1 от 21.07.2014г., от 17.07.2014г., от 23.10.2014г., от 24.10.2014г. | На стадии реконструкции, в МС не передано. |
| Комплекс Электрокотельной №1, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Черемушки, 50 |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей от электрокотельной №1 до тепловых сетей электрокотельной № 2, инв. №009 (перемычка между эл.котельными №1 и №2) с заменой насосного оборудования (насосы 3шт. 200/200, шкаф управления) | 2013-2014 | 10 389 531,75 | Справки о стоимости выполненных работ № 487-12_12 от 21.03.2014г, №9 от 31.08.2014г., № 487-12_12 от 08.12.2014г, №487-12_13 от 08.12.2014г.; Акты о приемке выполненных работ № 000001 от 21.01.2014г., № 7 от 31.01.2014г, Акт № 0000017 от 20.02.2014г., №8 от 28.02.2014г., №8а от 31.07.2014г., №487-12_12 от 21.03.2014г, №9,10,11,12,13 от 29.08.2014г, №487-12_12, №487-12_13 от 08.12.2014г.; Справка №707 от 31.07.2013г, Корректировка расходов за 3кв. 2014г.; Бухгалтерские справки № 597 от 30.06.2013г, № 685 от 31.07.2013г., № 761 от 31.08.2013г, №784 от 30.09.2013г., № 957 от 31.10.2013г, № 1035 от 30.11.2013г, № 1083 от 31.12.2013г, №1161 от 31.12.2013г.; Бухгалтерские справки №43 от 31.01.2014г, № 87 от 28.02.2014г., № 134 от 31.03.2014г, № 219 от 30.04.2014г, № 305 от 31.05.2014г., № 371 от 30.06.2014г., № 486 от 31.07.2014г, № 549 от 31.08.2014г, № 605 от 30.09.2014г., № 696 от 31.10.2014г., № 758 от 30.11.2014г., № 871 от 31.12.2014г. | Распоряжение ДАГН г.Саяногорска от 03.06.2015 №1740 «О приеме в МС» (по актам об исполнении обязательств концессионного соглашения по реконструкции (модернизации) муниципального имущества МО г.Саяногорск для объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки от 04.03.2014г., 31.07.2015г. затраты по реконструкции телосети рп.Черемушки (перемычка между эл.котельными №1 и №2) составила 11 844 517,74 руб. На основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 02.03.2015г., в соответствии со справкой о стоимости объекта от 26.02.2015г., затраты ЗАО «Байкалэнерго» составили 10 389 531,75 руб. Разница в размере 1 454 985,99 руб. возникла в связи с НДС) |
|  | Итого: |  | 21 213 504,79 |  |

Руководитель ДАГН г.Саяногорска	                                                   	В.В.Чеканов

# Text boxes

Муниципальное образование город Саяногорск

Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости

города Саяногорска

администрация

города саяногорска

Хакас Республика

Республика Хакасия в составе Российской Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа Саяногорск город

Саяногорск городтың архитектура, город пÿдiрии паза чир ис-пайының департаментi

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.12.2017  № 3139