# Об исполнении обязательств за 2015 год

# по  Концессионному соглашению

# № 01/2013 от 25.07.2013г.

На основании письма Общества с ограниченной ответственностью «Саяногорские коммунальные системы» (вх. ДАГН №467 от 04.02.2016г), акта  от 24.02.2016г. об исполнении ООО «СКС» обязательств концессионного соглашения по реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск для объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки за 2015г.,  руководствуясь п.3.6, п.5.3. Концессионного соглашения № 01/2013 от 25.07.2013г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры централизованные системы холодного водоснабжения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, ст.13, ст.15 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город Саяногорск», принятого решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 28.06.2012 № 51,

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь:

1. Принять исполнение обязательств по модернизации за 2015 год в рамках Концессионного соглашения № 01/2013 от 25.07.2013г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск - имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры централизованные системы холодного водоснабжения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, в общей сумме 4 304 712 (четыре миллиона триста четыре тысячи семьсот двенадцать) рублей 99 копеек.

2.Утвердить перечень объектов коммунальной инфраструктуры централизованных систем холодного водоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки после проведенной  в 2015 году модернизации имущества, выполненной ООО «Саяногорские коммунальные системы» в рамках исполнения Концессионного соглашения № 01/2013 от 25.07.2013г., в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

3.   Отделу муниципального имущества:

3.1. Внести изменения в реестр муниципального имущества.

3.2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить на  начальника отдела муниципального имущества   Полежаеву С.М.

Руководитель ДАГН г.Саяногорска                                             В.В.Чеканов

Согласовано:

Заместитель руководителя

по правовым вопросам		Е.И.Храмова

Начальник отдела

муниципального имущества	С.М.Полежаева

исп. Хаустова С.В.

т.6-45-23

Рассылается: дело, отдел МИ (3шт.), Комитет по ЖКХиТ, ООО «СКС».

Приложение

к распоряжению ДАГН г.Саяногорска

от 18.12.2017 г.  № 3143

Перечень муниципального имущества - объектов коммунальной инфраструктуры централизованных систем

холодного водоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки,

после проведения в  2015г. модернизации имущества ООО «Саяногорские коммунальные системы» в рамках исполнения Концессионного соглашении № 01/2013 от 25.07.2013г.

| № п/п | Наименование выполненного мероприятия | Год приобретения | Стоимость (без НДС), руб. | Документы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция 2-го подъема по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, район базы "Абакан-Лада", (4 км.трассы Саяногорск-Абакан) |
| 1 | Модернизация насосного оборудования с целью экономии ресурсов. Сетевые насосы №1,3. | 2015 | 568 293,55 | Договор подряда 13/14 от 20.03.2014г., Акт №719 от 19.05.2014г. Договор №55/14 от 11.12.2014г. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №1 от 21.08.2015г. Акт ввода в эксплуатацию от 21.08.2015г. | Распоряжение ДАГН г.Саяногорска от 21.09.2015 №2769 «О приеме в МС» |
| 2 | Модернизация (реконструкция) НС. Внедрение объединенной системы автоматического управления насосными агрегатами насосной станции с использованием частотного регулирования электропривода насосных агрегатов (установка расходомеров) | 2015 | 74 527,73 | Договор № 55/14 от 11.12.2014г.; Акт о приемке выполненных работ КС-2 №6 от 21.08.2015г. | В МС не передано |
| Насосная станция 1-го подъема (водозабор) по адресу: РХ, г.Саяногорск, рп.Майна, ул. Береговая, 1А |
| 3 | Модернизация насосного оборудования с целью экономии ресурсов. (ПИР, СМР) (насосы, шкафы управления) | 2015 | 739 093,96 | Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ №18/14 от 07.05.2014г., Акт о приемке выполненных работ КС-2 №1 от 26.08.2014г., Договор №55/14 от 11.12.2014г., Акт о приемке выполненных работ КС-2 №2 от 21.08.2015г. Акт ввода в эксплуатацию от 21.08.2015г. | Распоряжение ДАГН г.Саяногорска от 21.09.2015 №2775 «О приеме в МС» |
| Комплекс водозаборных сооружений (фильтровальная станция)(насосная станция 2-го подъема) по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Майна, улица Рабовича, 4 |
| 4 | Модернизация насосного оборудования с целью экономии ресурсов. (ПИР, СМР) (насосы, шкафы управления) | 2015 | 943 220,12 | Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ №18/14 от 07.05.2014г., Акт о приемке выполненных работ КС-2 №2 от 26.08.2014г., Договор №55/14 от 11.12.2014г., Акт о приемке выполненных работ КС-2 №3 от 21.08.2015г. Акт ввода в эксплуатацию от 21.08.2015г. | Распоряжение ДАГН г.Саяногорска от 21.09.2015 №2776 «О приеме в МС» |
| 5 | Модернизация (реконструкция) НС. Внедрение системы автоматического управления насосными агрегатами насосной станции с использованием частотного регулирования электропривода насосных агрегатов (установка расходомеров) | 2015 | 92 993,97 | Договор № 55/14 от 11.12.2014г.; Акт о приемке выполненных работ КС-2 №7 от 21.08.2015г. | В МС не передано |
| 6 | Модернизация резервуаров (инв. № 110116) Установка автоматических регуляторов уровня воды в контактных резервуарах V=400м3 – 2шт. | 2015 | 160 060,92 | Договор поставки №166/15 от 11.12.2015г. | В МС не передано |
| Насосная станция 2-го подъема (фильтровальная станция)(комплекс водозаборных сооружений) по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 105а |
| 7 | Модернизация насосного оборудования с целью экономии ресурсов. (ПИР, СМР) (насосы, шкафы управления) | 2015 | 1 248 186,74 | Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ №18/14 от 07.05.2014г., Акт о приемке выполненных работ КС-2 №3 от 26.08.2014г., Договор №55/14 от 11.12.2014г., Акт о приемке выполненных работ КС-2 №4 от 21.08.2015г. Акт ввода в эксплуатацию от 21.08.2015г. | Распоряжение ДАГН г.Саяногорска от 21.09.2015 №2776 «О приеме в МС» |
| 8 | Модернизация (реконструкция) НС. Внедрение системы автоматического управления насосными агрегатами насосной станции с использованием частотного регулирования электропривода насосных агрегатов (установка расходомеров) | 2015 | 104 115,44 | Договор № 55/14 от 11.12.2014г.; Акт о приемке выполненных работ КС-2 №8 от 21.08.2015г. | В МС не передано |
| Насосная станция 3 подъема по адресу: РХ, г.Саяногорск, рп.Черемушки, 64А |
| 9 | Модернизация насосного оборудования с целью экономии ресурсов. (ПИР, СМР) (установка повышения давления) | 2015 | 374 220,56 | Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ №18/14 от 07.05.2014г., Акт о приемке выполненных работ КС-2 №4 от 26.08.2014г., Договор №55/14 от 11.12.2014г., Акт о приемке выполненных работ КС-2 №5 от 21.08.2015г. Акт ввода в эксплуатацию от 21.08.2015г. | Распоряжение ДАГН г.Саяногорска от 21.09.2015 №2773 «О приеме в МС» |
|  | Итого: |  | 4 304 712,99 |  |

Руководитель ДАГН г.Саяногорска	                                                   	В.В.Чеканов

# Text boxes

Муниципальное образование город Саяногорск

Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости

города Саяногорска

администрация

города саяногорска

Хакас Республика

Республика Хакасия в составе Российской Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа Саяногорск город

Саяногорск городтың архитектура, город пÿдiрии паза чир ис-пайының департаментi

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.12.2017  № 3143