Протокол №5

- заседания общественной комиссии для организации общественных обсуждений проектов муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальных программ

«О дополнительном включении в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортной системы муниципального образования город Саяногорск на 2016-2020 годы» мероприятий по благоустройству дворовых территорий в  рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования город Саяногорск» в 2017 году

Место проведения заседания: г.Саяногорск, Советский мкр., дом 1, каб. № 416 «Малый зал Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск»

Дата заседания: 09.06.2017г.

Время заседания: с 15 час. 00 мин по 15 час. 30 мин.

Комиссия в составе:

| Заместитель председателя комиссии: | Р.В.Чеглов – депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
| --- | --- |
| Члены комиссии: | А.Ю.Савченко – депутат Верховного Совета Республики Хакасия |
|  | С.С.Матвиенко - депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
|  | В.С.Кузьмин - руководитель Комитета по ЖКХиТ г.Саяногорска |
|  | Л.Ф.Шмакова - депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
|  | М.В.Куприянов – директор МУП «Саяногорское телевидение ТВ-8» |
|  | К.О.Войтова – ведущий специалист отдела градостроительства ДАГН г.Саяногорска |
|  | О.В.Патрушева – председатель ТОС «Енисей» города Саяногорска |
| Секретарь комиссии: | А.С.Ярцева – главный специалист (экономист) экономического отдела Комитета по ЖКХиТ г.Саяногорска |

Кворум имеется

Присутствовали:

1.Корреспонденты средств массовой информации

2.Представители органов местного самоуправления

Сообщение по теме:

Постановлением Администрации муниципального образования город Саяногорск от 17.05.2017г. №382 в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортной системы муниципального образования город Саяногорск на 2016-2020 годы» включены  мероприятия по благоустройству  в 2017 году дворовых территорий – 12 шт. и наиболее посещаемых муниципальных территории общего пользования  - 16 шт., на общую сумму 19 215,5 тыс.руб.:

По результатам государственной экспертизы сметных расчетов, указанная стоимость работ по благоустройству была пересмотрена и составила 17 453, 5 руб., в связи с чем,  остались нераспределенные средства в размере  1 666 тыс. руб.

Для дополнительного включения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортной системы муниципального образования город Саяногорск на 2016-2020 годы» мероприятий по благоустройству в 2017 году дворовых территорий специалистами Комитета по ЖКХ и Т г.Саяногорска совместно со специалистами ДАГН г.Саяногорска проведено обследование следующих  по списку дворовых территорий (перечень дворовых территорий утвержден приложением № 1 к протоколу общественной комиссии №1 от 11.04.2017г.):

| № по списку | Адрес многоквартирного дома (улица, номер дома) | Наименование вида работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимальный перечень работ | дополнительный перечень работ |  |
| 13 | рп Черемушки, дом 9 | освещение, тротуар, расширение проезда | .- |  |
| 14 | Интернациональный мкр, дом 2 | установка урн ( 2шт) и скамеек- 1шт | спортивная площадка |  |
| 15 | Заводской мкр., дом 57 | ремонта проезда | ремонт пешеходных дорожек, установка МАФ, организация парковки с вывозом грунта |  |
| 16 | Ленинградский мкр., дома 18,19 | ремонта проезда | Ремонт пешеходных дорожек, установка МАФ, организация парковки |  |
| 17 | Комсомольский мкр., дом 73 | ремонт поезда, установка скамеек –2 шт., замена светильников на светодиодные | установка стола у п.4, МАФ, парковка, ремонт тротуаров вдоль п.№3,4,5,6, |  |

По результатам обследования указанных  дворовых территорий комиссией по обследованию технического состояния установлено следующее:

1. рп Черемушки, дом 9 - расширение проезда и устройство тротуара с освещением во дворе жилого дома № 9 технически невозможно,  для безопасности дорожного движения, возможно установить ИДН. В связи с невозможностью выполнения видов работ из минимального перечня, предлагается исключить указанную территорию из перечня отобранных для включения в муниципальную программу дворовых территорий.

2. Интернациональный мкр., дом 2 - возможно выполнить работы из минимального перечня работ - установка урн – 2шт., скамейки – 1 шт., из дополнительного перечня работ - ремонт спортивной площадки, сметная стоимость работ составляет  670,4 тыс.руб.

3. Заводской мкр., дом 57 –ремонт дворового проезда и тротуара не требуется, в связи с тем, что капитальный ремонт указанной территории произведен в 2014 году. В связи с отсутствием необходимости выполнения видов работ из минимального перечня, предлагается исключить указанную территорию из перечня отобранных для включения в муниципальную программу дворовых территорий.

4. Ленинградский мкр., дома 18,19 – требуется ремонт проезда (минимальный перечень работ), ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, устройство парковки (дополнительный перечень работ), сметная стоимость составляет 844,2 тыс.руб.

5. Комсомольский мкр., дом 73 - благоустройство дворовой территории планируется выполнить частично, исходя из оставшихся средств - установка скамеек - 2шт. и урн-2 шт. (минимальный перечень работ), ремонт тротуара, подготовка основания для парковки (дополнительный перечень работ), сметная стоимость составляет 141,0 тыс. руб.

На основании изложенного, предлагается дополнительно включить в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортной системы муниципального образования город Саяногорск на 2016-2020 годы» мероприятия по благоустройству в 2017 году дворовых территорий:

1. Интернациональный мкр., дом 2 -  установка урн – 2шт., скамейки – 1 шт. (минимальный перечень работ), ремонт спортивной площадки (дополнительный перечень работ), сметная стоимость работ  670,4 тыс.руб.

2. Ленинградский мкр., дома 18,19 –ремонт проезда (минимальный перечень работ), ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, устройство парковки (дополнительный перечень работ), сметная стоимость 844,2 тыс.руб.

3. Комсомольский мкр., дом 73 - часть работ по благоустройству  дворовой территории - установка скамеек - 2шт. и урн-2 шт. (минимальный перечень работ), ремонт тротуара, подготовка основания для парковки (дополнительный перечень работ), сметная стоимость  141,0 тыс. руб.

Вопрос: «О дополнительном включении в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортной системы муниципального образования город Саяногорск на 2016-2020 годы» мероприятий по благоустройству дворовых территорий в  рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования город Саяногорск» в 2017 году.

Решили:

Дополнительно включить в перечень программных мероприятий муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортной системы муниципального образования город Саяногорск на 2016-2020 годы»  мероприятия по благоустройству следующих дворовых территорий:

1. Интернациональный мкр., дом 2 -  установка урн – 2шт., скамейки – 1 шт. (минимальный перечень работ), ремонт спортивной площадки (дополнительный перечень работ), сметная стоимость работ  670,4 тыс.руб.

2. Ленинградский мкр., дома 18,19 –ремонт проезда (минимальный перечень работ), ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, устройство парковки (дополнительный перечень работ), сметная стоимость 844,2 тыс.руб.

3. Комсомольский мкр., дом 73 - часть работ по благоустройству  дворовой территории - установка скамеек - 2шт. и урн-2 шт. (минимальный перечень работ), ремонт тротуара, подготовка основания для парковки (дополнительный перечень работ), сметная стоимость  141,0 тыс. руб.

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Рекомендации общественной комиссии:

1.Рекомендовать Комитету по ЖКХ и Т г.Саяногорска разработать дизайн-проекты благоустройства указанных дворовых территорий, и разместить их на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск и в городской газете «Саянские ведомости» для общественных обсуждений и дальнейшего утверждения.

2. Включить в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортной системы муниципального образования город Саяногорск на 2016-2020 годы» мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования город Саяногорск в 2017 году.

Подписи:

| _________________________ | Р.В.Чеглов – депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
| --- | --- |
| _________________________ | А.Ю.Савченко – депутат Верховного Совета Республики Хакасия |
| _________________________ | С.С.Матвиенко - депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
| _________________________ | В.С.Кузьмин - руководитель Комитета по ЖКХиТ г.Саяногорска |
| _________________________ | Л.Ф.Шмакова - депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
| __________________________ | М.В.Куприянов – директор МУП «Саяногорское телевидение ТВ-8» |
| __________________________ | К.О.Войтова – ведущий специалист отдела градостроительства ДАГН г.Саяногорска |
| __________________________ | О.В.Патрушева – председатель ТОС «Енисей» города Саяногорска |
| __________________________ | А.С.Ярцева – главный специалист (экономист) экономического отдела Комитета по ЖКХиТ г.Саяногорска |