Протокол №78

- заседания общественной комиссии для организации общественных обсуждений проектов муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальных программ

Место проведения заседания:

- г.Саяногорск территория между музыкальной школой, школой №5 и МКД №32 Советского мкрн.;

-  г.Саяногорск, Центральный мкрн., территория за детской поликлиникой;

- г.Саяногорск от МКД №2 до МКД №7 Интернационального мкрн.

Дата проведения: 16.07.2021г., время: с 15 час. 00 мин до 16 час. 00 мин.

Присутствовали:

| Заместитель председателя комиссии: | В.Ф. Попандопуло – руководитель ООО «ПСП «Саянэнергострой» |
| --- | --- |
| Члены комиссии: | В.Ф. Вовчок – начальник отдела Администрации муниципального образования город Саяногорск по рп Черёмушки |
|  | О.В. Патрушева – председатель ТОС «Енисей» города Саяногорска |
|  | Л.Ф. Шмакова – депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
|  | А.И. Агапова – начальник экономического отдела Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска |
|  | О.А. Савилов – начальник отдела Администрации муниципального образования город по рп Майна |
|  | С.А. Жигунов – зам. руководителя ДАГН г. Саяногорска |
| Секретарь комиссии: | Е.В. Мишина – главный специалист (экономист) экономического отдела Комитета по ЖКХ и Т г. Саяногорска |

Кворум имеется.

Приглашены:

Пакусин Н.И. – Ведущий специалист ПТО Комитета по ЖКХ и Т г. Саяногорска;

Петрова А.В. – Специалист 1 категории ПТО Комитета по ЖКХ и Т г. Саяногорска;

Представитель ИП Салямов С.В. (подрядчик);

Представитель ООО УК «Минусинскводстрой» (подрядчик).

Повестка:

- Приемка работ по устройству освещения на объекте:

- г.Саяногорск территория между музыкальной школой, школой №5 и МКД №32 Советского мкрн.;

2. Ход выполнения работ по состоянию на 16.07.2021 на объектах:

-  г.Саяногорск, Центральный мкрн., территория за детской поликлиникой;

- г.Саяногорск от МКД №2 до МКД 7 Интернационального мкрн.

3. Другие вопросы.

По пункту 1.

В ходе проведения подрядчиком подключения линии освещения на объекте «г.Саяногорск территория между музыкальной школой, школой №5 и МКД №32 Советского мкрн.»  комиссией установлено выполнение в полном объеме работ по устройству освещения.

Решили:

Принять работы по муниципальному контракту № 0180300005921000002 от 08.03.2021г. «Благоустройство (ремонт) общественной территории город Саяногорск между музыкальной школой, школой №5 и МКД №32 Советского мкрн. (Пешеходная дорожка) Освещение».

Голосовали «за» единогласно.

По пункту 2.

1. В ходе посещения объекта «г.Саяногорск, Центральный мкрн., территория за детской поликлиникой» установлено приостановление работ подрядчиком ООО УК «Минусинскводстрой».

Заслушали представителя ООО УК «Минусинскводстрой». Приостановка работ вызвана отсутствием финансирования ранее выполненных работ на сумму 116 517,80 руб. (проведение земляных работ, корчевание).

Заслушали А.И. Агапову по вопросу финансирования частичного выполнения работ.

Оплата выполненных работ на сумму 116 517,80 руб. запланирована на 20.07.2021г.

2. В ходе посещения объекта «г.Саяногорск от МКД №2 до МКД 7 Интернационального мкрн.» установлено:

- ведутся работы по устройству освещения;

- проведены работы по разборке цементно-бетонных покрытий и оснований пешеходной дорожки.

Заслушали В.Ф. Попандопуло о необходимости изучения технологии устройства асфальтового покрытия на существующим цементно-бетонном основании, в целях недопущения удорожания выполнения работ по благоустройству территорий.

После обсуждения, решили:

Рекомендовать ПТО Комитета по ЖКХиТ г.Саяногорска изучить технологический процесс укладки асфальта на бетон для дальнейшего применения метода при проведении работ по ремонту пешеходных дорожек.

По пункту 3.

Заслушали А.И. Агапову по вопросу о необходимости проведения на ближайшем заседании общественной комиссии дополнительного обсуждения благоустройства общественной территории, планируемой к благоустройству в 2022 году «г.Саяногорск, Территория между домами №21Б и 22 в Ленинградском микрорайоне» с целью уточнения количества лавочек и установке ограждения по всему периметру данной территории.

Решили: Провести дополнительное обсуждение на ближайшем заседании комиссии.

Рекомендации комиссии:

Рекомендовать Комитету по ЖКХ и Т г. Саяногорска:

- К заседанию общественной комиссии, планируемой к проведению 23.07.2021,

- подготовить информацию об отклонениях фактических объемов работ от указанных в сметной документации объекта: «г.Саяногорск, территория за детской поликлиникой Центральный мкрн.»;

- уточнить объемы на объектах: «г.Саяногорск, Пешеходная дорожка между музыкальной школой, школой № 5 и д. 32 Советского микрорайона» и «г.Саяногорск, Пешеходная дорожка в районе дома № 25, Интернациональный мкрн., перекресток ул. Пионерской и ул.Ярыгина».

- провести осмотр пешеходной дорожки вдоль ул.Ленина (от въезда к подъезду №13 пМКД № 8 до въезда к МКД № 1 Интернационального мкрн.), с целью принятия мер по восстановлению ограждений, после проведенного ремонта.

- Рассмотреть возможность, за счет средств местного бюджета, провести работы по установке трех дополнительных светильников и завести грунт для озеленения территории в районе пешеходной дорожки между музыкальной школой, школой № 5 и д. 32 Советского микрорайона»;

- Комитету по ЖКХиТ усилить контроль за реализацией мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, применением ставки НДС при заключении контрактов;

- Провести работу по устранению недочетов на объектах, благоустроенных ранее. В соответствии с пунктом контрактов о качестве работы и установлении гарантийного срока, при не истечении срока гарантии, направить подрядчикам письма с требованием устранить недостатки, связанные с ненадлежащим качеством результата выполненных работ, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- Разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск и в городской газете «Саянские ведомости» настоящий протокол.

| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  | В.Ф. Попандопуло |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии: |  |  |  | Е.В. Мишина |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.И. Агапова |
|  |  | С.А. Жигунов |
|  |  | О.В. Патрушева |
|  |  | Л.Ф. Шмакова |
|  |  | О.А. Савилов |
|  |  | В.Ф. Вовчок |