Протокол №76

- заседания общественной комиссии для организации общественных обсуждений проектов муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальных программ

Место проведения заседания: г.Саяногорск, Советский мкр., дом 1, Малый зал Администрации муниципального образования город Саяногорск

Дата проведения: 02.07.2021г., время: с 15 час. 00 мин до 16 час. 00 мин.

Присутствовали:

| Председатель комиссии: | С.А. Борисов – заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по жилищно – коммунальному хозяйству, транспорту и строительству |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: | В.Ф. Попандопуло – руководитель ООО «ПСП «Саянэнергострой» |
| Члены комиссии: | Е.И. Молодняков – депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск Р.В. Чеглов – депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск С.С. Матвиенко - депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск В.Ф. Вовчок – начальник отдела Администрации муниципального образования город Саяногорск по р.п.Черёмушки О.В. Патрушева – председатель ТОС «Енисей» города Саяногорска |
|  | А.Н. Пятков – активист регионального отделения ОНФ в Республике Хакасия. |
|  | О.А. Савилов – начальник отдела Администрации муниципального образования город по рп. Майна |
|  | С.А. Жигунов – зам. руководителя ДАГН г. Саяногорска |
| Секретарь комиссии: | Е.В. Мишина – главный специалист (экономист) экономического отдела Комитета по ЖКХ и Т г. Саяногорска |

Кворум имеется.

Повестка:

- Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 02.07.2021г.

- Другие вопросы.

По пункту 1.

Заслушали Борисова С.А.:

Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2021 году проходит в соответствии с установленными сроками. В пределах экономии средств по результатам заключения контрактов, 08.07.2021 планируется заключение муниципального контракта на благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования г.Саяногорск ул.Ленина. Пешеходная дорожка (вдоль МКД №8 Интернационального мкрн. до арки) на сумму 1 253 228,37 руб., подрядчик Сейранян М. В.

Информация о планируемом заключении данного муниципального контракта направлена в адрес Минстроя Хакасии.

Заслушали Молоднякова Е.И.:

О необходимости предоставления членам общественной комиссии технического задания по объекту г.Саяногорск ул.Ленина. Пешеходная дорожка (вдоль МКД №8 Интернационального мкрн. до арки).

По объекту «г.Саяногорск, Пешеходная дорожка вдоль ул.Ленина (от въезда к подъезду №13 МКД № 8 до въезда к МКД № 1 Интернационального мкрн.)» необходимо проверить состояние, восстановленных после проведенных ремонтных работ, ограждений.

Заслушали Попандопуло В.Ф.:

О проведении ОП "Саяногорские тепловые сети" АО "Байкалэнерго" планового ремонта инженерных сетей в рп Черемошки в районе пешеходной дорожки вдоль автодороги на 2 террасе, в связи с чем, необходимо уточнение года и места проведения работ.

Заслушали Чеглова Р.В.:

О необходимости на объекте «г.Саяногорск, Пешеходная дорожка между музыкальной школой, школой № 5 и д. 32 Советского микрорайона» установки дополнительных светильников, проверки количества насаждаемых деревьев, выравнивания земельного покрова и завоза дополнительного объема грунта для озеленения территории.

По объекту: «г.Саяногорск, Пешеходная дорожка в районе дома № 25, Интернациональный мкрн., перекресток ул. Пионерской и ул.Ярыгина» необходимо уточнение погонных метров металла, необходимого для устройства ограждений.

Заслушали Молоднякова Е.И.:

Подрядчиком в ходе проведения работ на территории за детской поликлиникой Центрального мкрн. г.Саяногорск выявлены несоответствия фактических объемов и объемов, указанных в сметной документации.

Заслушали Матвиенко С.С.:

О необходимости, в связи с вышесказанным, усиление контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территорий.

По пункту 2.

Заслушали Попандопуло В.Ф.:

О соответствии фактического количества камней, установленных в сквере «Саянский камень», от утвержденного в проекте. При передаче данного объекта в казну муниципального образования город Саяногорск и внесении в реестр муниципальной собственности, со стороны Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска необходимо усиление контроля.

Рекомендации комиссии:

Рекомендовать Комитету по ЖКХ и Т г. Саяногорска:

- Секретарю общественной комиссии направить в адрес членов общественной комиссии техническое задание объекта: «г.Саяногорск ул.Ленина. Пешеходная дорожка (вдоль МКД №8 Интернационального мкрн. до арки)»;

- ПТО Комитета по ЖКХиТ уточнить объемы на объектах: «г.Саяногорск, Пешеходная дорожка между музыкальной школой, школой № 5 и д. 32 Советского микрорайона» и «г.Саяногорск, Пешеходная дорожка в районе дома № 25, Интернациональный мкрн., перекресток ул. Пионерской и ул.Ярыгина».

Провести осмотр пешеходной дорожки вдоль ул.Ленина (от въезда к подъезду №13 МКД № 8 до въезда к МКД № 1 Интернационального мкрн.), с целью принятия мер по восстановлению ограждений, после проведенного ремонта.

К заседанию общественной комиссии, планируемой к проведению 16.07.2021, подготовить информацию об отклонениях фактических объемов работ от указанных в сметной документации объекта: «г.Саяногорск, территория за детской поликлиникой Центральный мкрн.»;

- Направить письмо в ОП "Саяногорские тепловые сети" АО "Байкалэнерго" для уточнения года и места проведения планового ремонта инженерных сетей в рп Черемушки на 2-й террасе;

- Рассмотреть возможность, за счет средств местного бюджета, провести работы по установке трех дополнительных светильников и завести грунт для озеленения территории в районе пешеходной дорожки между музыкальной школой, школой № 5 и д. 32 Советского микрорайона»;

- Комитету по ЖКХиТ усилить контроль за реализацией мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий;

- Провести работу по устранению недочетов на объектах, благоустроенных ранее. В соответствии с пунктом контрактов о качестве работы и установлении гарантийного срока, при не истечении срока гарантии, направить подрядчикам письма с требованием устранить недостатки, связанные с ненадлежащим качеством результата выполненных работ, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- Разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск и в городской газете «Саянские ведомости» настоящий протокол

| Председатель комиссии: |  |  |  | С.А. Борисов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии: |  |  |  | Е.В. Мишина |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Е.И. Молодняков |
|  |  | Р.В. Чеглов |
|  |  | О.В. Патрушева |
|  |  | С.С. Матвиенко |
|  |  | О.А. Савилов |
|  |  | А.Н. Пятков |
|  | ______________________ | Н.В. Непомнящий С.А. Жигунов |