Протокол № 32

- заседания общественной комиссии для организации общественных обсуждений проектов муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальных программ

Место проведения заседания: г.Саяногорск, Советский мкр., дом 1, каб. № 416 «Малый зал Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск»

Дата заседания: 22.10.2018г.,  время: с 14 час. 00 мин по 15 час. 00 мин.

Присутствовали: председатель и члены общественной комиссии (кворум имеется), представители ООО «Абаканкоммунпроект», директор Саяногорского подразделения  Центра социальных программ АО «Русал» Л.А.Саутина

Повестка:

- Обсуждение проектного решения благоустройства Площади «Краеведческий музей».

Решили:

1. Для устройства пешеходной дорожки вдоль южной стороны площади необходимо:

- существующую подпорную стену демонтировать,

- новую подпорную стену установить на 1,5 м. от существующей стены в сторону площади,

-пешеходную дорожку выполнить от ул. 30- лет КГЭС до окончания подпорной стены.

Голосовали «за» единогласно.

2.Клумбы, разделяющие пассажиропотоки на лестнице с южной стороны площади выполнить в количестве 2 шт., согласно дизайн - проекту.

Голосовали «за» большинством.

3.Арку с северной стороны площади выполнить из металло - бетонных конструкций.

Голосовали «за» единогласно.

4. В связи  с тем, что в 2018 году выполнен ремонт пешеходной дорожки вдоль площади и ул.30-летия КГЭС и подходы к лестницам, лестницы со стороны улицы 30- летия КГЭС в количестве 4 шт. оставить.

Голосовали «за» единогласно.

Рекомендовать Комитету по ЖКХ и Т г.Саяногорска:

1.Разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск и в городской газете «Саянские ведомости» настоящий протокол.

Подписи:

| Председатель комиссии: _________________________ | С.А.Борисов – заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по ЖКХ, транспорту и строительству |
| --- | --- |
| Члены комиссии: _________________________ | В.С.Кузьмин - руководитель Комитета по ЖКХиТ г.Саяногорска |
| _________________________ | Е.И. Молодняков - депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
| _________________________ | М.В.Куприянов – директор МУП «Саяногорское телевидение ТВ-8» |
| _________________________ | Л.Ф.Шмакова - депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
|  | О.В.Патрушева – председатель ТОС «Енисей» города Саяногорска |
| _________________________ | В.П.Лащева – представитель Общественного совета «Наш дом» города Саяногорска |
| _________________________ | К.О.Войтова – ведущий специалист отдела градостроительства ДАГН г.Саяногорска |
| Секретарь комиссии: ________________________ | А.С.Ярцева – главный специалист (экономист) Комитета по ЖКХиТ г.Саяногорска |