Протокол №112

- Выездное заседание общественной комиссии для организации общественных обсуждений проектов муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальных программ

Место проведения заседания: Объекты программы «Формирование комфортной городской среды» на 2023 год (г. Саяногорск и рп. Майна)

Дата заседания: 14.07.2023г.

время: с 15 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин

Приняли участие:

| Члены комиссии: | Сергей Александрович Кудрявцев – руководитель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска Дмитрий Александрович Кирбижеков – депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск Роман Вячеславович Чеглов – депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск Алена Ивановна Агапова – заместитель руководителя по техническим вопросам Сергей Сергеевич Матвиенко – депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
| --- | --- |
| Присутствовали: Секретарь комиссии: | Виктор Сергеевич Надыкто – руководитель ОКС Наталья Викторовна Соколова – инженер по надзору за строительством ОКС Илья Владимирович Берестов – инженер-проектировщик ОКС |

Кворум не собран.

Повестка:

- Приемка работ по благоустройству в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на 2023 год:

- Территория возле школы №1, г. Саяногорск;

- Территория возле лицея №7, г. Саяногорск;

- Сквер возле детской художественной школы «Акварель», рп.Майна

Ход заседания:

- Присутствовавшими на выездном заседании членами комиссии, было обследовано три объекта благоустройства:

- Территория возле школы №1, г. Саяногорск;

- Территория возле лицея №7, г. Саяногорск;

- Сквер возле детской художественной школы «Акварель», рп.Майна.

Решения комиссии:

- Территория возле школы №1, г. Саяногорск:

Замечаний нет.

- Территория возле лицея №7, г. Саяногорск:

Замечаний нет.

- Сквер возле детской художественной школы «Акварель», рп.Майна:

Замечаний нет.

Рекомендации комиссии:

- По территории у школы №1:

Произвести обрезку деревьев вдоль пешеходной дорожки со стороны станции скорой помощи.

Ответственные: КБО и Комитет ЖКХиТ г. Саяногорск.

Срок: до 31.08.2023г.

- По территории у лицея №7:

Перенести часть ограничителей движения (бетонных полусфер) с проезда от МКД №7 до Лицея №7 к окончанию пешеходной дорожки у МКД №12. Часть ограничителей у МКД №12 убрать.

Ответственные: Комитет по ЖКХиТ г. Саяногорск.

Срок: до 31.08.2023г.

- Разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск и в городской газете «Саянские ведомости» настоящий протокол.

Ответственные: Комитет по ЖКХиТ г. Саяногорск.

| Председатель комиссии: |  |  |  |  | Л.П. Степанова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии: |  |  |  |  | И.В. Берестов |