Протокол № 12

- заседания общественной комиссии для организации общественных обсуждений проектов муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальных программ

«Об итогах реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования город Саяногорск в 2017году, об утверждении отчета о достижении значений показателей результативности муниципальным образованием город Саяногорск по состоянию на «25» декабря 2017 г., отчета муниципального образования город Саяногорск о расходах местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия по состоянию на «25» декабря 2017 г.

Место проведения заседания: г.Саяногорск, Советский мкр., дом 1, каб. № 416 «Малый зал Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск»

Дата заседания: 26.12.2017г.

Время заседания: с 16 час. 00 мин по 16 час. 30 мин.

Комиссия в составе:

| Председатель комиссии: | С.А.Борисов – заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по ЖКХ, транспорту и строительству |
| --- | --- |
| Члены комиссии: | Л.Ф.Шмакова - депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск (по согласованию) |
|  | М.В.Куприянов – директор МУП «Саяногорское телевидение ТВ-8» (по согласованию) |
|  | В.Ф.Вовчок - Заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по рп Черемушки |
|  | В.С.Кузьмин - руководитель Комитета по ЖКХиТ г.Саяногорска |
|  | А.Н.Тропин - активист регионального отделения ОНФ в Республике Хакасия |
|  | К.О.Войтова – ведущий специалист отдела градостроительства ДАГН г.Саяногорска |
|  | О.В.Патрушева – председатель ТОС «Енисей» города Саяногорска |
| Секретарь комиссии: | А.С.Ярцева – главный специалист (экономист) экономического отдела Комитета по ЖКХиТ г.Саяногорска |

Кворум имеется

Повестка:

- Общая информация об итогах реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования город Саяногорск в 2017 году.

- Утверждение отчета о достижении значений показателей результативности муниципальным образованием город Саяногорск по состоянию на «25» декабря 2017 г., отчета муниципального образования город Саяногорск о расходах местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия по состоянию на «25» декабря 2017 г.

Общая информация:

По состоянию на 26.12.2017г. на территории муниципального образования город Саяногорск окончены мероприятия по благоустройству  15 дворовых территории и  15 наиболее посещаемых территорий общего пользования муниципального образования город Саяногорск, подписаны акты приемки выполненных работ на общую сумму 18888,4 тыс. рублей:

Из них:

- за счет средств местного бюджета – 956,6 тыс.руб.( оплачено полностью).

-за счет средств республиканского бюджета 17931,8 тыс.рублей (задолженность 1792,4 тыс.руб. за выполненные работы по контракту с ООО «Прогресс-М» (благоустройство дворовых территорий по адресам: Южный мкр.,4,5; Центральный мкрн, дом 18; Заводской мкр., дом 27)

Решили:

- Принять к сведению информацию об итогах реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования город Саяногорск в 2017 году.

2. Утвердить отчет о достижении значений показателей результативности муниципальным образованием город Саяногорск по состоянию на «25» декабря 2017 г., согласно приложению №1 к настоящему протоколу, отчет муниципального образования город Саяногорск о расходах местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия по состоянию на «25» декабря 2017 г., согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

Рекомендации общественной комиссии:

- 1. Рекомендовать Комитету по ЖКХ и Т г.Саяногорска разместить отчет о достижении значений показателей результативности муниципальным образованием город Саяногорск по состоянию на «25» декабря 2017 г., отчет муниципального образования город Саяногорск о расходах местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия по состоянию на «25» декабря 2017 г. в информационной системе ГИС ЖКХ в сети «Интернет».

Подписи:

| _________________________ | С.А.Борисов – заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по ЖКХ, транспорту и строительству |  |
| --- | --- | --- |
| _________________________ | Л.Ф.Шмакова - депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск (по согласованию) |  |
| _________________________ | М.В.Куприянов – директор МУП «Саяногорское телевидение ТВ-8» (по согласованию) |  |
| _________________________ | В.Ф.Вовчок - Заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по рп Черемушки |  |
| _________________________ | В.С.Кузьмин - руководитель Комитета по ЖКХиТ г.Саяногорска |  |
| _________________________ | А.Н.Тропин - активист регионального отделения ОНФ в Республике Хакасия |  |
| _________________________ | К.О.Войтова – ведущий специалист отдела градостроительства ДАГН г.Саяногорска |  |
| _________________________ | О.В.Патрушева – председатель ТОС «Енисей» города Саяногорска |  |
| _________________________ | А.С.Ярцева – главный специалист (экономист) экономического отдела Комитета по ЖКХиТ г.Саяногорска |  |

Приложение № 1

к протоколу общественной комиссии от 26.12.2017 №12

Отчет о достижении значений показателей результативности муниципальным образованием город Саяногорск

по состоянию на «25» декабря 2017 г.

| №п/п |  | Наименование предприятия | Наименование показателя |  |  |  |  |  | Плановое значение показателя |  | Фактическое значение показателя по состоянию на отчетную дату |  |  | Причина недостижения показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | Утверждение (корректировка действующей) муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | - |  |  |
| 2 |  | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | Утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу на 2017 год, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | - |  |  |
| 3 |  | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | Утверждение органами местного самоуправления муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | - |  |  |
| 4 |  | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | Утверждение (корректировка) органами местного самоуправления правил благоустройства (с учетом общественных обсуждений) |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | - |  |  |
| 5 |  | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | Предоставление в Министерство не менее двух реализованных в 2017 году проектов по благоустройству общественных территорий |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к протоколу общественной комиссии от 26.12.2017 №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет муниципального образования город Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципального образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о расходах местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на «25» декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Стоимость по утвержденной проектно-сметной документации, (тыс. рублей) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в текущем финансовом году, тыс. рублей |  |  |  |  | Кассовое исполнение на отчетную дату (с начала года нарастающим итогом), |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет |  | Всего |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет |  | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования г Саяногорск в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" |  |  | 12916,5 | 13093,5 | 12434,0 |  | 659,5 |  | 11301,1 |  | 10641,6 |  |  | 659,5 |  |
| 2 | Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования муниципального образования город Саяногорск в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" |  |  | 6108,4 | 5794,9 | 5497,8 |  | 297,1 |  | 5794,9 |  | 5497,8 |  |  | 297,1 |  |
|  | Всего: |  |  | 19024,9 | 18888,4 | 17931,8 |  | 956,6 |  | 17096,0 |  | 16139,4 |  |  | 956,6 |  |