Протокол № 25

- заседания общественной комиссии для организации общественных обсуждений проектов муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальных программ

Место проведения заседания: г.Саяногорск, Советский мкр., дом 1, каб. № 416 «Малый зал Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск»

Дата заседания: 17.07.2018г.,  время: с 16 час. 00 мин по 16 час. 30 мин.

Борисов С.А.:

В отношении общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году:

По результатам состоявшихся аукционов и заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2018 году, экономия средств составила 19 тыс. рублей.

Предлагаю распределение средств экономии по дворовым и общественным территориям обсудить после заключения всех муниципальных контрактов.

В отношении парка «Победы»:

По результатам состоявшихся аукционов и заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству Парка «Победы» по ул.Песочная, сложилась экономия средств в размере 431 тыс.руб. Сложившуюся экономию предлагается распределить следующим образом:

1.Выполнить в 2018 году ремонт пешеходной дорожки, ремонт которой планировался на 2019 год (согласно утвержденного протоколом общественной комиссии № 19 от 29.03.2018) дизайн-проекта благоустройства парка).

2.Выполнить работы по восстановлению основания памятника.

Решили:

1.  Экономию средств, сложившуюся по результатам аукционов по выбору подрядчиков на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий  распределить после заключения всех муниципальных контрактов.

2.Экономию средств  от заключенных контрактов по благоустройству парка «Победы» предлагается направить на выполнение дополнительных работ по ремонту пешеходной дорожки и восстановлению основания памятника в парке «Победы» по ул.Песочная.

Рекомендовать Комитету по ЖКХ и Т г.Саяногорска:

1.Разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск и в городской газете «Саянские ведомости» настоящий протокол.

2.Подготовить сметные расчеты стоимости  работ по ремонту пешеходной дорожки и восстановлению основания памятника в парке «Победы» по ул.Песочная.

3. Сметные расчеты стоимости работ направить на государственную  экспертизу.

Подписи:

| Председатель комиссии: _________________________ | С.А.Борисов – заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по ЖКХ, транспорту и строительству |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: _________________________ | Р.В.Чеглов – депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
| Члены комиссии: _________________________ | В.С.Кузьмин - руководитель Комитета по ЖКХиТ г.Саяногорска |
| _________________________ | Е.И. Молодняков - депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
| _________________________ | Л.Ф.Шмакова - депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
| _________________________ | М.В.Куприянов – директор МУП «Саяногорское телевидение ТВ-8» |
| _________________________ | А.Н.Тропин - активист регионального отделения ОНФ в Республике Хакасия |
| _________________________ | О.В.Патрушева – председатель ТОС «Енисей» города Саяногорска |
| _________________________ | В.П.Лащева – представитель Общественного совета «Наш дом» города Саяногорска |
| Секретарь комиссии: ________________________ | А.С.Ярцева – главный специалист (экономист) экономического отдела Комитета по ЖКХиТ г.Саяногорска |