Протокол № 28

- заседания общественной комиссии для организации общественных обсуждений проектов муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальных программ

Место проведения заседания: г.Саяногорск, Советский мкр., дом 1, каб. № 208

Дата заседания: 28.09.2018г.,  время: с 10 час. 30 мин по 11 час. 00 мин.

Присутствовали: председатель и члены общественной комиссии, представители органов местного самоуправления и ООО «Абаканкоммунпроект».

Повестка:

- Выбор концепции проектного решения благоустройства Площади «Краеведческий музей» из предложенных подрядчиком - ООО «Абаканкоммунпроект» вариантов:

1. Этнический,

2. Современный,

3. Регулярный,

4. Промежуточный, ближе к регулярному.

2. Рассмотрение возможности капитального ремонта или переноса водопроводной сети, проходящей по площади «Краеведческий музей».

3. Рассмотрение возможности демонтажа существующего бетонного основания площади «Краеведческий музей» и укладки гранитного камня.

Решили:

- Объединить регулярный и современный варианты концепции проектного решения благоустройства Площади «Краеведческий музей».

Голосовали: большинством «за».

- Совместно с ОП СТС АО «Байкалэнерго» проработать вопрос о возможности капитального ремонта или переноса водопроводной сети за территорию площади «Краеведческий музей».

Голосовали: единогласно.

- Включить в проект работы по демонтажу существующего бетонного основания площади «Краеведческий музей» и  укладки гранитного камня.

Голосовали: большинством «за».

Рекомендовать Комитету по ЖКХ и Т г.Саяногорска:

1.Разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск и в городской газете «Саянские ведомости» настоящий протокол.

2.Подготовить письмо в ОП СТС АО «Байкалэнерго» по вопросу проведения капитального ремонта водопроводной сети в 2019 году или возможности переноса водопроводной сети за пределы площади.

Рекомендовать ООО «Абаканкоммунпроект»:

Представить на согласование общественной комиссии новый вариант концепции проектного решения благоустройства площади, взяв за основу регулярный вариант с элементами современного варианта.

Подписи:

| Председатель комиссии: _________________________ | С.А.Борисов – заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по ЖКХ, транспорту и строительству |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: _________________________ |  | Р.В.Чеглов – депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
| Члены комиссии: _________________________ | В.С.Кузьмин - руководитель Комитета по ЖКХиТ г.Саяногорска |  |
| _________________________ | Е.И. Молодняков - депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |  |
| _________________________ | Л.Ф.Шмакова - депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |  |
|  | О.В.Патрушева – председатель ТОС «Енисей» города Саяногорска |  |
| _________________________ | А.Н.Тропин - активист регионального отделения ОНФ в Республике Хакасия |  |
| Секретарь комиссии: ________________________ | А.С.Ярцева – главный специалист (экономист) Комитета по ЖКХиТ г.Саяногорска |  |