Протокол №42

- заседания общественной комиссии для организации общественных обсуждений проектов муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальных программ

Место проведения заседания: г.Саяногорск, Советский мкр., дом 1, каб. № 416 «Малый зал Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск»

Дата заседания: 12.03.2019г.,  время: с 16 час. 00 мин по 16 час. 40 мин.

Присутствовали: председатель и члены общественной комиссии (кворум имеется), представители органов местного самоуправления, жители муниципального образования город Саяногорск

Повестка:

- Дополнение перечня территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году.

- Назначение даты обследования территории на предмет качества выполненных в 2017-2018 годах работ по благоустройству территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Решили:

1. Дополнить перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году следующей общественной территорией:

«

| № п/п | Наименование территории | Перечень работ по благоустройству | Сметная стоимость работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Сквер в северо-западном районе (поселок КСРЗ) –ТОС «Клубничная поляна» | Устройство ограждения | 1068,6 |

»

(Дизайн-проект благоустройства общественной территории утвержден протоколом общественной комиссии от 01.03.2019 №40).

- Назначить дату обследования территории на предмет качества выполненных в 2017-2018 годах работ по благоустройству территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» - 15.04.2019.

Рекомендации комиссии:

Рекомендовать Комитету по ЖКХ и Т г.Саяногорска:

- Разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск и в городской газете «Саянские ведомости» настоящий протокол.

- Направить локальный сметный расчет для проведения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости работ по благоустройству.

- Подготовить письмо в Минстрой РХ о выделении дополнительных лимитов на благоустройство общественной территории – детская площадка в районе ул.Ленина, 49.

Подписи:

| Председатель комиссии: _________________________ | С.А.Борисов – заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по ЖКХ, транспорту и строительству |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: ________________________ | Р.В.Чеглов – депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
| Члены комиссии: _________________________ | Е.И. Молодняков - депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
| _________________________ | В.С.Кузьмин – руководитель Комитета по ЖКХ и Т г.Саяногорска |
| _________________________ | М.В.Куприянов – директор МУП «Саяногорское телевидение ТВ-8» |
| _________________________ | В.Ф.Вовчок – начальник отдела Администрации муниципального образования г.Саяногорск по рп Черемушки |
| _________________________ | Ю.Н.Снитко – начальник отдела Администрации муниципального образования г.Саяногорск по рп Майна |
| _________________________ | А.Н.Тропин - активист регионального отделения ОНФ в Республике Хакасия |
| _________________________ | О.В.Патрушева – председатель ТОС «Енисей» города Саяногорска |
| Секретарь комиссии: ________________________ | А.С.Ярцева – главный специалист (экономист) Комитета по ЖКХиТ г.Саяногорска |