Протокол №46

- заседания общественной комиссии для организации общественных обсуждений проектов муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальных программ

Место проведения заседания: г.Саяногорск, Советский мкр., дом 1, каб. № 416 «Малый зал Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск»

Дата заседания: 12.07.2019г.,  время: с 16 час. 00 мин по 16 час. 30 мин.

Присутствовали: председатель и члены общественной комиссии (кворум имеется), представители органов местного самоуправления

Повестка:

1.Согласование подрядчику работ по благоустройству общественных территории:

1.1 ул.Пионерская., район дома 41 - гранитный камень, предусмотренный техническим заданием заменить на гранитный камень другого цвета и толщины.

1.2.Пешеходная дорожка вдоль ул. 30 лет КГЭС от площади «Краеведческий музей» до этнокомплекса «Ымай» - замена асфальтового покрытия на бетонное.

2. Рассмотрение повторного обращения ОМВД по г.Саяногорску по вопросу установки камер видеонаблюдения в месте массового пребывания людей по  ул.Пионерская, в районе МКД  №41 в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Решили:

- Согласовать замену гранитного камня при условии, что плитка правильной геометрической формы и размеров

Голосовали «за» единогласно.

- Согласовать замену асфальтового покрытия на бетонное, при условии получения письменного положительного заключения УФАС.

- Отклонить предложение ОМВД по г.Саяногорску по вопросу установки камер видеонаблюдения в месте массового пребывания людей по  ул.Пионерская, в районе МКД  №41 в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Рекомендации комиссии:

Рекомендовать Комитету по ЖКХ и Т г.Саяногорска:

1. Подготовить письмо в УФАС по вопросу замены видов работ по благоустройству пешеходной дорожки к этнокомплексу «Ымай» с укладки асфальта на укладку бетона.

2. Разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск и в городской газете «Саянские ведомости» настоящий протокол.

Подписи:

| Председатель комиссии: _________________________ | С.А.Борисов – заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по ЖКХ, транспорту и строительству |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: ____________________ | Р.В.Чеглов – депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
| Члены комиссии: _________________________ | Е.И. Молодняков - депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
| _________________________ | В.С.Кузьмин – руководитель Комитета по ЖКХ и Т г.Саяногорска |
|  | В.Ф.Вовчок – начальник отдела Администрации муниципального образования г.Саяногорск по рп Черемушки |
| __________________________ | Л.Ф.Шмакова - депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
| _________________________ | А.Н.Тропин - активист регионального отделения ОНФ в Республике Хакасия |
| _________________________ | О.В. Патрушева – председатель ТОС "Енисей" города Саяногорска |
|  | К.О.Войтова - ведущий специалист отдела градостроительства ДАГН г.Саяногорска |
| Секретарь комиссии: ________________________ | А.С.Ярцева – главный специалист (экономист) Комитета по ЖКХиТ г.Саяногорска |