Протокол №100

- заседания общественной комиссии для организации общественных обсуждений проектов муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальных программ

Место проведения заседания: г.Саяногорск, Советский мкр., дом 1, каб. № 416 «Малый зал Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск»

Дата заседания: 16.12.2022г.,

время: с 15 час. 00 мин по 16 час. 10 мин.

Приняли участие:

| Председатель комиссии: | Людмила Павловна Степанова - заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по ЖКХ, транспорту и строительству |
| --- | --- |
| Члены общественной комиссии: Секретарь: | Роман Вячеславович Чеглов - депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск (по согласованию) |
|  | Татьяна Валериевна Воробьева - депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск (по согласованию) |
|  | Николай Федорович Диковинкин - директор муниципального автономного учреждения «Городские спортивные сооружения» (по согласованию) |
|  | Любовь Васильевна Кустарева - председатель правления Саяногорской городской общественной организации инвалидов «Милосердие» (по согласованию) |
|  | Большаков Родион Юрьевич – представитель Отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по г.Саяногорску (по согласованию) |
|  | Анатолий Потапович Глазырин – индивидуальный предприниматель (по согласованию) |
|  | Андрей Николаевич Тропин - активист регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Хакасия (по согласованию) |
|  | Ольга Евгеньевна Городкова – шеф-редактор Муниципального автономного учреждения «Саянские ведомости» (по согласованию) |
|  | Виктор Федорович Вовчок - начальник отдела Администрации муниципального образования город Саяногорск по р.п. Черёмушки |
|  | Олеся Владимировна Свиренко - начальник отдела градостроительства Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска |
|  | Наталья Павловна Сидоренко – начальник земельного отдела Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска |
|  | Алена Ивановна Агапова – начальник экономического отдела Комитета по жилищно – коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска |
|  | инженер – проектировщик Комитета по жилищно – коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска (Подковенко Екатерина Евгеньевна) |

Кворум имеется.

Повестка:

1. В целях обеспечения безопасности при нахождении на общественной территории  "Папин сквер" (территория за детской поликлиникой в Центральном мкр.), а также в целях сохранения муниципального имущества муниципального образования город Саяногорск необходимо рассмотреть вопрос по демонтажу нижнего ряда опор освещения и светильников на них в связи с хищением большей части светильников и электрощита (заведено уголовное дело).

2.Обсуждение видов и объемов работ по общественным территориям, планируемым к благоустройству в 2023 году:

Специалистами КЖКХиТ г.Саяногорска подготовлены дефектные ведомости по видам и объемам работ по благоустройству следующих территорий:

1) Пешеходная дорожка от ул. Пушкина до здания детской школы искусств «Акварель», благоустройство территории в районе детской школы искусств «Акварель»;

2) Пешеходная дорожка от магазина «Гагаринский» от ул. Гагарина 57 до ул.Ленина 52 в рп. Майна,

3) Пешеходная дорожка вдоль ул. Ивана Ярыгина со стороны автомойки в Центральном мкр. между магазином «Пятерочка» и МКД №28 Центрального мкрн.

3.Разное

Решили:

- Для принятия решения по демонтажу опор освещения на общественной территории «Папин сквер» (территория за детской поликлиникой в Центральном мкр.) провести расчет освещенности по нормативу и сравнение его с нормами СанПиН. Сроки по проведению демонтажа светильников выставлены до марта 2023 года.

- Обсудили виды и объемы работ по общественным территориям, планируемым к благоустройству в 2023 году:

- Пешеходная дорожка от ул. Пушкина до здания детской школы искусств «Акварель», благоустройство территории в районе детской школы искусств «Акварель»;

- Пешеходная дорожка от магазина «Гагаринский» от ул. Гагарина 57 до ул.Ленина 52 в рп. Майна;

- Пешеходная дорожка вдоль ул. Ивана Ярыгина со стороны автомойки в Центральном мкр. между магазином «Пятерочка» и МКД №28 Центрального мкрн.

Рекомендации комиссии:

Рекомендовать Комитету по ЖКХ и Т г. Саяногорска:

- Разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск и в городской газете «Саянские ведомости» настоящий протокол.

- Рассмотреть возможность установки прожектора на общественной территории  "Папин сквер" (территория за детской поликлиникой в Центральном мкр.) в декабре 2022 года или в начале января 2023 года.

- Направить письмо в Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска с рассмотрением параметров объектов благоустройства для проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Обеспечить доступность для маломобильных групп на общественной территории Пешеходная дорожка от магазина «Гагаринский» от ул. Гагарина 57 до ул.Ленина 52 в рп. Майна.

- Перенести заседание комиссии по комфортной городской среде на 21.12.2022г

Рекомендовать ДАГН г.Саяногорска:

- Рассмотреть земельные участки на схемах КПТ возможность размещения благоустройства в 2023 году.

| Председатель комиссии: |  |  |  |  | Л.П.Степанова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии: |  |  |  |  | Е.Е.Подковенко |