Протокол №101

- заседания общественной комиссии для организации общественных обсуждений проектов муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальных программ

Место проведения заседания: г.Саяногорск, Советский мкр., дом 1, каб. № 416 «Малый зал Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск»

Дата заседания: 21.12.2022г.,

время: с 15 час. 00 мин по 16 час. 40 мин.

Приняли участие:

| Председатель комиссии: | Людмила Павловна Степанова - заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по ЖКХ, транспорту и строительству |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: | Николай Владимирович Непомнящий – руководитель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска |
| Члены комиссии: | Татьяна Валериевна Воробьева - депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск (по согласованию) |
|  | Ольга Евгеньевна Городкова – шеф-редактор Муниципального автономного учреждения «Саянские ведомости» (по согласованию) |
|  | Алексей Михайлович Олейник - начальник Управления по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования город Саяногорск |
|  | Олеся Владимировна Свиренко - начальник отдела градостроительства Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска |
|  | Наталья Павловна Сидоренко – начальник земельного отдела Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска |
|  | Алена Ивановна Агапова – начальник экономического отдела Комитета по жилищно – коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска |
| Секретарь комиссии: | инженер – проектировщик Комитета по жилищно – коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска (Подковенко Екатерина Евгеньевна) |

Кворум имеется.

Повестка:

1. Обсуждение вопроса о земельных участках по общественным территориям, планируемым к благоустройству на 2023 год.

2.Обсуждение видов и объемов работ по общественным территориям, планируемым к благоустройству в 2023 году:

1) Пешеходная дорожка от ул. Пушкина до здания детской школы искусств «Акварель», благоустройство территории в районе детской школы искусств «Акварель»;

2) Пешеходная дорожка от магазина «Гагаринский» от ул. Гагарина 57 до ул.Ленина 52 в рп. Майна,

3) Благоустройство территории, прилегающей к зданию школы №1,

4) Парковая зона в рп. Черемушки,

5) Пешеходная дорожка вдоль ул. Ивана Ярыгина со стороны автомойки в Центральном мкр. между магазином «Пятерочка» и МКД №28 Центрального мкрн.

3. Принятие решение по демонтажу нижнего ряда опор освещения и светильников на них на общественной территории "Папин сквер" (территория за детской поликлиникой в Центральном мкр.

Решили:

- Исключить объект благоустройства Пешеходная дорожка вдоль ул. Ивана Ярыгина со стороны автомойки в Центральном мкр. между магазином «Пятерочка» и МКД №28 Центрального мкрн., так как он находится на территории в границах автомобильной дороги;

- Исключить пешеходные дорожки вдоль улицы Советская и вдоль улицы Победы на объекте благоустройства пешеходная дорожка от ул. Пушкина до здания детской школы искусств «Акварель», благоустройство территории в районе детской школы искусств «Акварель», так как пешеходные дорожки проходят в границах автомобильной дороги;

- Учесть пролегающие сети, при проведении работ, на всех территориях благоустройства;

- Демонтировать нижний ряд светильников на территории благоустройства «Папин сквер», исходя из нормативов расчета освещенности. Оставить высокие светильники. Сроки по демонтажу светильников определить до марта 2023 года.

Рекомендации комиссии:

Рекомендовать Комитету по ЖКХ и Т г. Саяногорска:

- Рассмотреть следующий объект благоустройства по итогам голосования на замену.

- Разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск и в городской газете «Саянские ведомости» настоящий протокол.

- Рассмотреть возможности устройства лестницы на территории, прилегающей к зданию школы № 1 и на пешеходной дорожке от магазина «Гагаринский» от ул. Гагарина 57 до ул.Ленина 52 в рп. Майна.

- Рассмотреть варианты малых архитектурных форм для установки в парковой зоне в р.п. Черемушки.

| Председатель комиссии: |  |  |  |  | Л.П.Степанова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии: |  |  |  |  | Е.Е.Подковенко |