Протокол №102

- заседания общественной комиссии для организации общественных обсуждений проектов муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальных программ

Место проведения заседания: г.Саяногорск, Советский мкр., дом 1, каб. № 416 «Малый зал Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск»

Дата заседания: 26.12.2022г.,

время: с 10 час. 00 мин по 11 час. 15 мин.

Приняли участие:

| Председатель комиссии: | Людмила Павловна Степанова - заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по ЖКХ, транспорту и строительству |
| --- | --- |
| Члены комиссии: | Евгений Владимирович Рукавицын – представитель Отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по г.Саяногорску (по согласованию) |
|  | Анатолий Потапович Глазырин – индивидуальный предприниматель (по согласованию) |
|  | Андрей Николаевич Тропин - активист регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Хакасия (по согласованию) |
|  | Ольга Евгеньевна Городкова – шеф-редактор Муниципального автономного учреждения «Саянские ведомости» (по согласованию) |
|  | Виктор Федорович Вовчок - начальник отдела Администрации муниципального образования город Саяногорск по р.п. Черёмушки |
|  | Олеся Владимировна Свиренко - начальник отдела градостроительства Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска |
|  | Наталья Павловна Сидоренко – начальник земельного отдела Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска |
|  | Алена Ивановна Агапова – начальник экономического отдела Комитета по жилищно – коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска |
| Секретарь комиссии: | инженер – проектировщик Комитета по жилищно – коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска (Подковенко Екатерина Евгеньевна) |

Кворум имеется.

Повестка:

1. Обсуждение вопроса о переносе объекта пешеходная дорожка вдоль ул. Ивана Ярыгина со стороны автомойки в Центральном мкр. между магазином «Пятерочка» и МКД №28 Центрального мкрн. За автомойкой, в связи с невозможностью ее благоустройства перед автомойкой около дороги, так как эта территорий проходит в границах автомобильной дороги.

2. Рассмотреть вопрос о включении в благоустройство пешеходную дорожку между школой № 7 и детским садиком «Дюймовочка».

3. Рассмотреть вопрос об исключении пешеходной дорожки от ул. Пушкина до здания детской школы искусств «Акварель» в р.п. Майна.

4. Рассмотреть вопрос о названии «Благоустройство территории в районе детской школы искусств «Акварель».

5. Рассмотреть вопрос о ремонте лестницы на территории, прилегающей к зданию школы № 1 и на территории благоустройства пешеходной дорожки от магазина «Гагаринский» от ул. Гагарина 57 до ул.Ленина 52 в р.п. Майна.

6. Выбрать МАФ для установки на территории благоустройства в парковой зоне в р.п. Черемушки.

Решили:

- Исключить объект благоустройства Пешеходная дорожка вдоль ул. Ивана Ярыгина со стороны автомойки в Центральном мкр. между магазином «Пятерочка» и МКД №28 Центрального мкрн., так как он находится на территории в границах автомобильной дороги;

- Включить в проект «Формирование комфортной городской среды» благоустройство пешеходной дорожки между школой № 7 и детским садиком «Дюймовочка», так как этот объект был следующим в конкурсе голосования между объектами для благоустройства комфортной городской среды;

- Исключить из названия объекта благоустройства Пешеходная дорожка от ул. Пушкина до здания детской школы искусств «Акварель» и объект пешеходная дорожка, по причине того, что эта дорожка проходит в границах автомобильной дороги.

- Оставить в названии объекта «Благоустройство территории в районе детской школы искусств «Акварель» и само благоустройство территории.

- На территории, прилегающей к зданию школы № 1, будет установлена металлическая конструкция из пандуса и лестницы.
На территории благоустройства пешеходной дорожки от магазина «Гагаринский» от ул. Гагарина 57 до ул.Ленина 52 в рп. Майна членом комиссии, Анатолием Потаповичем Глазыриным, будет совершен выезд и рассмотрен объект, а так же будут совершены замеры и выданы рекомендации по возможному устройству пандуса и лестницы в комплексе.

- На территории парковой зоны в р.п. Черемушки оставить проект согласно визуализации, с устройством малых архитектурных форм, скамеек и урн, а так же с  выравниванием и заливкой внутренней конструкции круга.

Рекомендации комиссии:

Рекомендовать Комитету по ЖКХ и Т г. Саяногорска:

- Разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск и в городской газете «Саянские ведомости» настоящий протокол.

- По рекомендации  Андрея Николаевича Тропина предусмотреть сохранность объектов и прохождение инженерных сетей на территории объекта.

- Рассмотреть территорию благоустройства пешеходной дорожки между школой № 7 и детским садиком «Дюймовочка» на принадлежность к земельным участкам и прохождению инженерных сетей.

| Председатель комиссии: |  |  |  |  | Л.П.Степанова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии: |  |  |  |  | Е.Е.Подковенко |