Протокол №98

- заседания общественной комиссии для организации общественных обсуждений проектов муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальных программ

Место проведения заседания: г.Саяногорск, Советский мкр., дом 1, каб. № 416 «Малый зал Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск»

Дата заседания: 11.11.2022г.,

время: с 15 час. 00 мин по 16 час. 10 мин.

Приняли участие:

| Председатель комиссии: | С.А. Борисов – Заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по жилищно – коммунальному хозяйству, транспорту и строительству |
| --- | --- |
| Члены общественной комиссии: Секретарь: | Р.В. Чеглов – депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
|  | С.С. Матвиенко - депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
|  | Л.Ф. Шмакова – депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
|  | С.А. Жигунов – заместитель руководителя ДАГН г. Саяногорска |
|  | В.Ф.Вовчок - начальник отдела Администрации муниципального образования город Саяногорск по р.п. Черемушки |
|  | А.И. Агапова – начальник экономического отдела Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту |
|  | А.С. Новикова – главный специалист (экономист) Комитета по ЖКХ и Т г. Саяногорска |

Кворум имеется.

Присутствовал – Ситников В.В. – Председатель Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск.

Докладчик  - Агапова А.И.

Повестка:

1. Подведение итогов реализации мероприятий МП «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году.

2. Рассмотрение проектов благоустройства и видов, объемов работ по объектам благоустройства на 2023 год.

3. Рассмотрение обращения депутатов Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск по вопросу дополнения перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве следующими территориями:

3.1. Территория в Ленинградском мкр., от ул. Пионерская вдоль МКД №15  в сторону д/с Почемучка, далее вдоль МКД № 19а в сторону шк.№6.

3.2. Территория вдоль ул. Металлургов в границах ул. Успенского и ул. Шушенская со стороны Ленинградского мкр.

Решили:

- Подвести итоги реализации мероприятий МП «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году с учетом следующих замечаний:

  - По объекту «Сквер за зданием «5 элемент в Заводском мкр.» (сквер «Гамбит»)» рассмотреть возможность переноса камер видеонаблюдения в связи с недостаточным углом обзора территории.

  - По объекту «Территория за д/с №  20 «Дельфин» в Ленинградском мкр.», рассмотреть возможность благоустройства территории, в границах между детским садом № 20 «Дельфин» и домами № 26Б и 25А Ленинградского мкр. (устройство детской или спортивной площадки).

  - По объекту благоустройства «Территория между домами  №21Б и №22 в Ленинградском микрорайоне»:

-подготовить претензию подрядчику по качеству укладки асфальта, имеются дефекты,

-рассмотреть возможность установки ограждения вдоль парковки у дома № 22 (ограждение было демонтировано в ходе работ по благоустройству).

1.4. По объекту благоустройство «Архитектурные формы на въезде в г.Саяногорск»:

В рамках контракта по устройству освещения на объекте «Архитектурные формы на въезде в г.Саяногорск» сложилась экономия в размере 5,567 тыс.руб., на средства сложившейся экономии решено приобрести кашпо с привлечением средств местного бюджета и установить на общественной территории «Территория между домами  №21Б и №22 в Ленинградском микрорайоне».

Необходимо рассмотреть возможность установки на всех общественных территориях, работы по благоустройству которых выполняются с 2019 года информационных щитов, содержащих  информацию о нацпроекте, заказчике, подрядчике, сроках выполнения работ за счет средств сложившейся экономии по контракту (за счет средств местного бюджета).

Кроме того, предложено предусмотреть средства местного бюджета на ремонт въездного знака «Саяногорск» на въезде в город при наличии экономии.

1.5. По объекту «Пешеходная лестница от остановки «Рабочая» и остановки «2-я терраса»   на 2-ю террасу», возник вопрос по пандусу. В рамках муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству в 2022 году, работы по пандусу предусмотрены не были, пандус выполнен ранее.

  - По вопросу обслуживания и содержания объектов, благоустроенных в рамках национального проекта «Жилье и городская чреды» поручить Комитету по ЖКХиТ г.Саяногорска проработать вопрос по увеличению штатной численности МКУ «КБО» в целях надлежащего содержания объектов благоустройства.

- По объектам благоустройства  на 2023 год.

По итогам рейтингового голосования, проведенного в 2022 году, на 2023 год отобраны территории и запланированы мероприятия по благоустройству следующих общественных территорий:

2.1. Пешеходная дорожка от ул. Пушкина до здания детской школы искусств «Акварель», благоустройство территории в районе детской школы искусств «Акварель»;

2.2. Пешеходная дорожка от магазина «Гагаринский» от ул. Гагарина 57 до ул.Ленина 52 в рп. Майна,

2.3. Территория прилегающая к зданию школы №1,

2.4. Парковая зона в рп. Черемушки,

2.5. Пешеходная дорожка вдоль ул. Ивана Ярыгина со стороны автомойки в Центральном мкр. между магазином «Пятерочка» и МКД №28 Центрального мкрн.

В настоящее время подготовлены проекты благоустройства и ведомости объемов работ по объектам в рп Майна (Пешеходная дорожка от ул. Пушкина до здания детской школы искусств «Акварель», благоустройство территории в районе детской школы искусств «Акварель»; Пешеходная дорожка от магазина «Гагаринский» от ул. Гагарина 57 до ул.Ленина 52 в рп. Майна).

Комиссией предложено учесть при  укладке брусчатки толщину и качество подложки: устройство подстилающих и выравнивающих  слоев оснований: из ПГС толщиной 10 см., устройство подстилающих и выравнивающих  слоев оснований: из песка толщиной 4 см.

  - По объекту благоустройства «Пешеходная дорожка от ул. Пушкина до здания детской школы искусств «Акварель», благоустройство территории в районе детской школы искусств «Акварель»» - согласовать проект благоустройства и ведомость объемов работ, согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

  - По объекту благоустройства «Пешеходная дорожка от магазина «Гагаринский» от ул. Гагарина 57 до ул.Ленина 52 в рп. Майна» – согласовать проект благоустройства и ведомость объемов работ, согласно приложению №2 к настоящему протоколу. Кроме того, предложено рассмотреть вопрос по сохранению или демонтажу существующего покрытия.

  - По объекту благоустройства «Пешеходная дорожка вдоль ул. Ивана Ярыгина со стороны автомойки в Центральном мкр. между магазином «Пятерочка» и МКД №28 Центрального мкрн.» – рассмотреть возможность устройства подпорной стены.

  - По объекту благоустройства «Территория, прилегающая к зданию школы №1», комиссией предложено присвоить рабочее название аллеи, ведущей к школе №1 «Аллея молодогвардейцев». Проект благоустройства находится в разработке.

  - По объекту благоустройства «Парковая зона в рп. Черемушки» - проект благоустройства в разработке.

- Дополнить перечень общественных территории, нуждающихся в благоустройстве муниципальной программы следующими территориями:

3.1. Территория в Ленинградском мкр. от ул. Пионерская вдоль МКД №15  в сторону д/с Почемучка, далее вдоль МКД № 19а в сторону шк.№6.

3.2. Территория вдоль ул. Металлургов в границах ул. Успенского и ул. Шушенская со стороны Ленинградского мкр.

При проведении рейтингового голосования по отбору общественных территории для благоустройства в очередном финансовом году включить указанные территории в перечень объектов для голосования.

Рекомендации комиссии:

Рекомендовать Комитету по ЖКХ и Т г. Саяногорска:

- Разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск и в городской газете «Саянские ведомости» настоящий протокол.

- Проработать с подрядчиком вопрос о переносе камер видеонаблюдения в связи с недостаточным углом обзора территории «Сквера «Гамбит».

- Рассмотреть возможность благоустройства территории в границах между детским садом № 20 «Дельфин» и домами № 26Б и 25А Ленинградского мкр. (устройство детской или спортивной площадки).

- По объекту «Территория между домами  №21Б и №22 в Ленинградском микрорайоне»: подготовить претензию подрядчику по качеству укладки асфальта, имеются дефекты, рассмотреть возможность установки ограждения вдоль парковки у дома № 22 (территория МКД). Ограждение было демонтировано в ходе работ по благоустройству.

- Рассмотреть возможность установки в 2022 году информационных щитов, содержащих  информацию о нацпроекте, заказчике, подрядчике, сроках выполнения работ за счет средств сложившейся экономии по контракту на объектах  благоустройства, работы по которым выполняются с 2019 года, за счет средств экономии.

- При наличии экономии, предусмотреть в смете Комитета по ЖКХ и Т г.Саяногорска на 2023 год средства на ремонт въездного знака «Саяногорск» на въезде в город.

- Проработать вопрос по увеличению штатной численности МКУ «КБО».

- Принять к сведению замечание по укладке брусчатки – толщина и качество подложки (устройство подстилающих и выравнивающих  слоев оснований: из ПГС толщиной 10 см., устройство подстилающих и выравнивающих  слоев оснований: из песка толщиной 4 см.) при заключении контрактов на выполнение работ по благоустройству.

- Рассмотреть вопрос сохранения или демонтажа существующего покрытия на территории «Пешеходная дорожка от магазина «Гагаринский» от ул. Гагарина 57 до ул.Ленина 52 в рп. Майна».

- При планировании работ по благоустройству территории «Пешеходная дорожка вдоль ул. Ивана Ярыгина со стороны автомойки в Центральном мкр. между магазином «Пятерочка» и МКД №28 Центрального мкрн.» предусмотреть устройство подпорной стены.

- По объекту благоустройства территории «Пешеходная дорожка вдоль ул. Ивана Ярыгина со стороны автомойки в Центральном мкр. между магазином «Пятерочка» и МКД №28 Центрального мкрн.» к следующему заседанию общественной комиссии разработать проект благоустройства и составить ведомость объемов работ.

- По объектам благоустройства «Территория прилегающая к зданию школы №1» и «Парковая зона в рп. Черемушки» к следующему заседанию общественной комиссии разработать проекты благоустройства и составить ведомости объемов работ.

- При очередном внесении изменений  в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск» включить в перечень общественных территории, нуждающихся в благоустройстве муниципальной программы следующие общественные территории:

- Территория в Ленинградском мкр. от ул. Пионерская вдоль МКД №15  в сторону д/с Почемучка, далее вдоль МКД № 19а в сторону шк.№6.

-Территория вдоль ул. Металлургов в границах ул. Успенского и ул. Шушенская со стороны Ленинградского мкр.

| Председатель комиссии: |  |  |  |  | С.А. Борисов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии: |  |  |  |  | А.С.Новикова |

Приложение №1

к протоколу от 11.11.2022 № 98

Проект благоустройства территории «Пешеходная дорожка от ул. Пушкина до здания детской школы искусств «Акварель», благоустройство территории в районе детской школы искусств «Акварель»

| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство территории в районе детской школы искусств «Акварель» |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований бетонных, толщиной 10 см | м2 | 36,916 | (2*6)+(1,1*14)+(2,6*3,66) |
|  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | м3 | 3,69 | 36,916*0,1 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 150 км | т | 3,69 | 36,916*0,1 |
|  | Выкорчевывание пней диаметром 40 см, вывоз на 16 км | шт | 2 |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |
|  | Снятие плодородного слоя грунта, толщиной 10 см | м2 | 1429,35 | 617,09+812,26 |
|  | Разработка грунта, толщиной 5 см | м2 | 1429,35 | 617,09+812,26 |
|  | Планировка площадей для устройства дорожек | м2 | 617,09 |  |
|  | Засыпка ямы | м3 | 100 | 10*10*1 |
|  | Перемещение грунта на 50 м | т | 120 | 100*1,2 |
|  | Вывоз лишнего грунта на 150 км | м3 | 114,4 | (1429,35*0,15)-100 |
| Раздел 2. Устройство покрытий |  |  |  |  |
| Тротуарное покрытие, S = 617,09 м2 |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта под установку тротуарного бордюрного камня | м3 | 38,115 | 544,5*0,28*0,25 |
|  | Установка бордюрного камня тротуарного | м | 544,5 | 246,28+116,62+22,6+86+73 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из ПГС толщиной 10 см | м3 | 48,389 | 34,639+6,45+7,3 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 4 см | м3 | 162,2334 | 20,7834+90+43,2+3,87+4,38 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из тротуарной плитки (кирпичик, цвет: серый, красный 1:1) | м2 | 617,09 | 346,39+90+43,2+64,5+73 |
|  | Обратная засыпка тротуарного бордюрного камня существующим грунтом | м3 | 6,126 | 0,15*0,15/2*544,5 |
| Асфальтобетонное покрытие возле автомобильной дороги по ул. Победы |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта под установку тротуарного бордюрного камня | м2 |  |  |
|  | Установка бордюрного камня тротуарного | м |  |  |
|  | Снятие плодородного слоя грунта 10 см | м2 | 25,23 | (2*6)+(4,2*3,15) |
|  | Устройство ПГС высота 5см | м2 | 25,23 | (2*6)+(4,2*3,15) |
|  | Песчано-гравийная смесь, толщиной 5 см | т | 2,08 | 25,23*0,05*1,6 |
|  | Устройство асфальтобетона толщина слоя 5 см | м2 | 25,23 |  |
|  | Смеси асфальтобетонные | т | 3,14 |  |
|  | Обратная засыпка тротуарного бордюрного камня существующим грунтом | м3 |  |  |
| Раздел 3. Озеленение |  |  |  |  |
|  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | м2 | 812,26 |  |
|  | Посев газонов вручную | м2 | 812,26 |  |
|  | Семена газонных трав (смесь) | кг | 24,368 | 0,03*812,26 |
|  | Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли | шт | 52 |  |
|  | Посадка деревьев и кустарников с комом земли | шт | 52 |  |
| Раздел 4. Малые архитектурные формы |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек эко | шт | 6 |  |
|  | Установка урны эко | шт | 6 |  |
|  | Установка велопарковок | шт | 2 |  |

Приложение № 2

к протоколу от 11.11.2022 № 98

Проект благоустройства территории «Пешеходная дорожка от магазина «Гагаринский» от ул. Гагарина 57 до ул.Ленина 52 в рп. Майна»

| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство общественных территорий г.Саяногорск, рп. Майна (ремонт) |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований бетонных, толщиной 10 см | м2 | 27,84 | (5*2,5)+((5,9*5,2)/2) |
| 2 | Вывоз строительного мусора | т | 6,6816 | 27,84*0,1*2,4 |
| 3 | Демонтаж бетонных урн 50 кг | шт | 3 |  |
| 4 | Демонтаж бетонных скамеек 50 кг | шт | 1 |  |
| 5 | Демонтаж металлического ограждения | кг/т | 51,84/0,052 | (0,9+0,9+2,60+0,5+0,5)*9,6 |
| 6 | Демонтаж бетонной конструкции (8 граней) | м3 | 0,27 | (1,5*0,15*0,15)*8 |
| 7 | Вывоз строительного мусора | т | 0,648 | 0,27*2,4 |
| 8 | Погрузка и вывоз на 7 км + 12 КБО (урны, мет. Ограждение, бетонные скамейки) | т | 0,252 | 0,05*3+0,05+0,052 |
| 9 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного от разборки | т | 7,33 | (27,84*0,1+0,27)*2,4 |
| 10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 150 км | т | 7,33 | (27,84*0,1+0,27)*2,4 |
| Земляные работы |  |  |  |  |
| 11 | Снятие плодородного слоя грунта, толщиной 15 см | м2 | 25 | (5*2,5)*2 |
| 12 | Разработка грунта, толщиной 15 см | м2 | 25 | (5*2,5)*2 |
| 13 | Планировка площадей под скамейки | м2 | 25 | (5*2,5)*2 |
| 14 | Вывоз грунта на 1 км | м3 | 3,75 | 25*0,15 |
| 15 | Валка деревьев в городских условиях и вывоз на 7 км | м3 | 0,454 | 1 шт |
| 16 | Уборка поросли | м2 | 5 |  |
| 17 | Санитарная обрезка деревьев | шт | 30 |  |
| Раздел 2. Устройство покрытий |  |  |  |  |
| Тротуарное покрытие на пешеходные дорожки шириной 2 м, длинной 180,2 м, №1 |  |  |  |  |
| 18 | Разработка грунта под установку тротуарного бордюрного камня глубиной 0,25 м | м3 | 25,27 | (332+29)*0,28*0,25 |
| 19 | Установка бордюрного камня тротуарного | мп | 361 | 332+29 |
| 20 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 6 см | м3 | 21,624 | (166+14,2)*2*0,06 |
| 21 | Устройство покрытия толщиной 5 см из тротуарной плитки (кирпичик, цвет: серый, красный 1:1) | м2 | 360,4 | (166+14,2)*2 |
| 22 | Обратная засыпка тротуарного бордюрного камня существующим грунтом | м3 | 12,635 | (332+29)*0,14*0,25 |
| Тротуарное покрытие на пешеходные дорожки шириной 1,5 м, длиной 182,1 м, №2 |  |  |  |  |
| 23 | Разработка грунта под установку тротуарного бордюрного камня | м3 | 25,55 | (103+262)*0,28*0,25 |
| 24 | Установка бордюрного камня тротуарного | м | 365 | 103+262 |
| 25 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 6 см | м3 | 16,389 | (51,5+130,6)*1,5*0,06 |
| 26 | Устройство покрытия толщиной 5 см из тротуарной плитки | м2 | 273,15 | (51,5+130,6)*1,5 |
| 27 | Обратная засыпка тротуарного бордюрного камня существующим грунтом | м3 | 12,775 | (103+262)*0,14*0,25 |
| Тротуарное покрытие на площадки, S=12,5; 4 шт. (под скамейки) |  |  |  |  |
| 28 | Разработка грунта под установку тротуарного бордюрного камня | м2 | 2,8 | (5+2,5+2,5)*4*0,28*0,25 |
| 29 | Установка бордюрного камня тротуарного | м | 40 | (2,5+5+2,5)*4 |
| 30 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 6 см | м3 | 3 | (5*2,5)*4*0,06 |
| 31 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из ПГС толщиной 10 см | м3 | 2,5 | (5*2,5)*2*0,10 |
| 32 | Устройство покрытия толщиной 5 см из тротуарной плитки (кирпичик, цвет: серый, красный 1:1) | м2 | 50 | (5*2,5)*4 |
| 33 | Обратная засыпка тротуарного бордюрного камня существующим грунтом | м3 | 1,4 | (5+2,5+2,5)*4*0,14*0,25 |
| Раздел 3. Устройство металлического поручня |  |  |  |  |
| 34 | Выемка грунта под монолитное основание | м3 | 0,9768 | (0,6*2,86*0,15)*2+(0,2*1,98*0,15)*2 |
| 35 | Устройство ПГС | м3 | 0,1452 | (0,1*0,15*2,86)*2+(0,1*0,15*1,98)*2 |
| 36 | Устройство ж/б основания | м3 | 0,775068 | (0,305364+0,02277+0,0594)*2 |
| 37 | Вес арматуры | кг | 12,087 | 30,6*0,395 |
| 38 | Установка металлического поручня Ø38х4 | т | 0,084 | 23,54*3,55/1000 |
| Раздел 4. Малые архитектурные формы |  |  |  |  |
| 39 | Установка скамеек эко | шт | 4 |  |
| 40 | Установка урны эко | шт | 4 |  |