Протокол №99

- заседания общественной комиссии для организации общественных обсуждений проектов муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальных программ

Место проведения заседания: заседание проведено заочно.

Дата проведения 14.12.2022

Члены комиссии:

|  | Н.В.Непомнящий – руководитель Комитета по ЖКХ и Т г.Саяногорска |
| --- | --- |
|  | Р.В. Чеглов – депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
|  | С.С. Матвиенко - депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
|  | Л.Ф. Шмакова – депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
|  | С.А. Жигунов – заместитель руководителя ДАГН г. Саяногорска |
|  | В.Ф.Вовчок - начальник отдела Администрации муниципального образования город Саяногорск по р.п. Черемушки |
|  | А.И. Агапова – начальник экономического отдела Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту |
|  | А.С. Новикова – главный специалист (экономист) Комитета по ЖКХ и Т г. Саяногорска |

Повестка:

- В связи с увольнением председателя комиссии – Борисова С.А., избрать временно председателя комиссии.

- По объекту благоустройство общественной территории «Архитектурные формы на въезде в г.Саяногорск»:

В связи с ухудшением погодных условий перенести работы по благоустройству общественной территории на 2023 год и внести изменения в дизайн и техническое решение.

Продлить контракт не представляется возможным в связи с отсутствием в смете Комитета по ЖКХ лимитов на 2023 год.

Решили:

- Избрать временного председателя комиссии – Непомнящего Н.В.- руководителя Комитета по ЖКХ и Т г.Саяногорска.

Голосовали «за» большинством голосов.

- Расторгнуть муниципальный контракт № 0180300005922000051                        от 12.09.2022 на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Архитектурные формы на въезде в г.Саяногорск (въездной знак)», перенести работы по благоустройству общественной территории на 2023 год, внести изменения в дизайн и техническое решение по благоустройство территории.

Голосовали «за» большинством голосов.

Рекомендации комиссии:

Рекомендовать Комитету по ЖКХ и Т г. Саяногорска:

- Разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск и в городской газете «Саянские ведомости» настоящий протокол.

- Расторгнуть муниципальный контракт № 0180300005922000051                        от 12.09.2022 на выполнение работ по «Благоустройству общественных территорий муниципального образования город Саяногорск «Архитектурные формы на въезде в г. Саяногорск» по факту выполненных в 2022 году работ.

| Председатель комиссии: |  |  |  | Н.В.Непомнящий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии: |  |  |  | А.С.Новикова |