О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования город Саяногорск

от 14.12.2017 № 998

Руководствуясь постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.09.2017 № 514 «Об утверждении государственной программы Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия (2018 - 2022 годы)», решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 21.12.2017 № 37 «О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», статьями 30, 32 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35, Администрация муниципального образования город Саяногорск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования город Саяногорск от 14.12.2017 № 998 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

# 1.1. В паспорте муниципальной программы:

# 1.1.1. Позицию, касающуюся целевых показателей, изложить в следующей редакции:

# «

| Целевые показатели (целевые индикаторы и показатели Программы) | Показатель | Базовое значение | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий в год, ед. | 8 | 3 | 42 | 25 | 29 | 43 |
|  | 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %, нарастающим итогом | 5,3 | 7,3 | 35,3 | 52 | 71 | 100 |
|  | 3. Количество благоустроенных общественных территорий в год, ед. | 30 | 5 | 12 | 6 | 2 | 5 |
|  | 4. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, %, нарастающим итогом | 24 | 28,5 | 38,2 | 43,1 | 44,7 | 48,8 |
|  | 5.Количество благоустроенных мест массового отдыха населения | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6.Доля благоустроенных мест массового отдыха населения от общего количества мест массового отдыха, нуждающихся в благоустройстве (нарастающим итогом) | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 |

# ».

# 1.1.2. Позицию, касающуюся объемов бюджетных средств, изложить в следующей редакции:

# «

| Объемы бюджетных средств (объемы бюджетных ассигнований Программы) | Объем финансирования, всего 7078,1 тыс.руб., в т.ч.: бюджет муниципального образования город Саяногорск – 4700,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 1000,0 тыс. руб.; 2019 год - 900,0 тыс. руб.; 2020 год - 800,0 тыс. руб.; 2021 год - 1000,0 тыс. руб.; 2022 год - 1000,0 тыс. руб. республиканский бюджет Республики Хакасия - 2378,1 тыс.руб., в том числе по годам: 2018 год -2378,1 тыс.руб. |
| --- | --- |

# ».

# 1.1.3.Позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов, изложив в следующей редакции:

# «

| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы (ожидаемые результаты реализации Программы) | Реализация Программы позволит обеспечить: - благоустройство 100% дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве к 2022 году; - благоустройство 30 общественных территорий; - повышение доли благоустроенных общественных территорий до 48,8% от общего количества таких территорий; -благоустройство мест массового отдыха населения – 1 . |
| --- | --- |

# ».

# 1.2. Раздел V. Обоснование ресурсного обеспечения изложить в следующей редакции:

«Для реализации мероприятий муниципальной программы требуется 7078,1 тыс. руб., в том числе:

бюджет муниципального образования город Саяногорск – 4700,0 тыс.руб., по годам:

2018 год – 1000,0 тыс. руб.;

2019 год - 900,0 тыс. руб.;

2020 год - 800,0 тыс. руб.;

2021 год - 1000,0 тыс. руб.;

2022 год - 1000,0 тыс. руб.

республиканский бюджет Республики Хакасия -  2378,1 тыс.руб., в том числе по годам:

2018год -2378,1 тыс.руб.

# При поступлении средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Хакасия муниципальной программой предусматривается реализация мероприятий на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета в порядке, определенном соответствующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Республики Хакасия и муниципального образования город Саяногорск».

# 1.3.Раздел VI. Перечень целевых показателей изложить в следующей редакции:

# «

| Показатель | Базовое значение | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий в год, ед. | 8 | 3 | 42 | 25 | 29 | 43 |
| 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %, нарастающим итогом | 5,3 | 7,3 | 35,3 | 52 | 71 | 100 |
| 3. Количество благоустроенных общественных территорий в год, ед. | 30 | 5 | 12 | 6 | 2 | 5 |
| 4. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, %, нарастающим итогом | 24 | 28,5 | 38,2 | 43,1 | 44,7 | 48,8 |
| 5.Количество благоустроенных мест массового отдыха населения | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Доля благоустроенных мест массового отдыха населения от общего количества мест массового отдыха, нуждающихся в благоустройстве (нарастающим итогом) | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки (исключения или дополнения) в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной (муниципальной) политики в сфере ЖКХ».

# 1.4. Раздел VIII Участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, нормативная стоимость работ  изложить в следующей редакции:

«VIII. Участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий

При реализации мероприятий по благоустройству из минимального и дополнительного перечня работ предусматривается участие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых территорий в форме трудового и (или) финансового участия, включающего выполнение работ:

1) субботники (уборка территорий);

2) подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

3) участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

4) участие в озеленении территории - высадка растений, создание клумб, уборка территории».

1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Перечень

основных программных мероприятий муниципальной

программы 4

| N п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск5 в т.ч.: | Средства местного бюджета | 434,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
|  |  | Средства бюджета РХ | Согласно постановлению о распределении субсидий на 2018 - 2022 гг. |  |
| 1.1. | экспертиза сметной стоимости | Средства местного бюджета | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Саяногорск6 в т.ч.: | Средства местного бюджета | 434,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
|  |  | Средства бюджета РХ | Согласно постановлению о распределении субсидий на 2018 – 2022 гг. |  |
| 2.1. | экспертиза сметной стоимости | Средства местного бюджета | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | организация рейтингового голосования | Средства местного бюджета | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Благоустройство мест массового отдыха населения, в т.ч. | Средства местного бюджета | 132,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
|  |  | Средства бюджета РХ | 2378,1 | Согласно постановлению о распределении субсидий на 2018 – 2022 гг. |  |
|  | Парк «Победы» по ул. Песочная, в т.ч. |  |  |  |  |
| 3.1. | экспертиза сметной стоимости | Средства местного бюджета | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО по Программе в целом за счет всех источников финансирования | Тыс. руб. | 3378,1 | 900,0 | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |

_______________________________

4 Основные мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального образования город Саяногорск приведены в приложении N 9 к муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018 - 2022 годы"

5 Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, приведен в приложении N 10 к муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018 - 2022 годы".

6 Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, приведен в приложении N 11 к муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018 - 2022 годы".

».

# 1.6.Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение

реализации мероприятий муниципальной программы

Формирование комфортной городской среды на территории

муниципального образования город Саяногорск

на 2018 - 2022 годы"

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик - координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018 - 2022 годы" | Ответственный исполнитель - Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска | Средства местного бюджета | 905 | 0503 | 2600122601 | 244 | 434,0 | 450,0 | 400,00 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 2600122602 | 244 | 434,0 | 450,0 | 400,00 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 2600122602 | 244 | 132,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства республиканского бюджета Республики Хакасия | 905 | 0503 | 26 0 01 R5600 | 244 | 2378,1 | Согласно постановлению о распределении субсидий на 2018 - 2022 гг. |
|  |  | Средства федерального бюджета Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |

».

# 1.7.Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Сведения

о показателях (индикаторах) мероприятий Программы

«Формирование комфортной городской среды на территории

муниципального образования город Саяногорск

на 2018 - 2022 годы»

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей в 2018 году | Значение показателей в 2019 году | Значение показателей в 2020 году | Значение показателей в 2021 году | Значение показателей в 2022 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий в год, ед. | ед. в год | 3 | 42 | 25 | 29 | 43 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %, нарастающим итогом | % | 7,3 | 35,3 | 52 | 71 | 100 |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий в год, ед. | ед. в год | 5 | 12 | 6 | 2 | 5 |
| 4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, %, нарастающим итогом | % | 28,5 | 38,2 | 43,1 | 44,7 | 48,8 |
| 5 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения | ед. в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Доля благоустроенных мест массового отдыха населения от общего количества мест массового отдыха, нуждающихся в благоустройстве (нарастающим итогом) | % | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 |

».

1.8. В приложении №5 к муниципальной программе:

1.8.1. Подпункт 2 пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«2) трудовое участие - добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск».

1.8.2. Пункт 2.1. пункта 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.1.Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального перечня   работ по благоустройству в форме трудового участия, дополнительного перечня работ в форме трудового и (или) финансового участия».

1.9.Пункт  3.3. раздела 3 приложения № 8 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«3.3. Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования город Саяногорск, в 2018 году осуществляется Комитетом по ЖКХ и Т г.Саяногорска, с 2019 года - общественной комиссией».

# 1.10. Приложение № 9 к муниципальной программе  изложить в следующей редакции:

«Перечень

основных мероприятий по благоустройству к Программе

«Формирование комфортной городской среды на территории

муниципального образования город Саяногорск

на 2018 – 2022 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Минимальный перечень работ | Дополнительный перечень работ | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования |
| 1. Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск | П. 7.1 раздела VII | П. 7.2 раздела VII | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска | 2018 год | 2022 год | 2018 – 3 ед., | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Саяногорск | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 2019 – 42 ед., |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 –25 ед., |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 –29 ед., |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 –43 ед. |  |  |
| 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Саяногорск | Работы по благоустройству | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска | 2018 год | 2022 год | 2018 – 5 ед., | Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования город Саяногорск | 48,8% |
|  |  |  |  |  | 2019 – 12 ед., |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 – 6 ед., |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 – 2 ед., |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 – 5 ед. |  |  |
| 3.Благоустройство мест массового отдыха населения | Работы по благоустройству | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска | 2018 год | 2022 год | 2018 – 1 ед., | Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения | 25% |
|  |  |  |  |  | 2019 – 0 ед., |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 – 0 ед., |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 – 0 ед., 2022 – 0 ед. |  |  |

».

# 1.11. Приложение № 10 к муниципальной программе  изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

# 1.12. Приложение № 11 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

3.Информационно-аналитическому отделу Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования город Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству.

| Глава муниципального образования город Саяногорск | Л.М.Быков |
| --- | --- |

# Приложение № 1 к постановлению

Администрации муниципального образования

город Саяногорск

05.06.2018г. №_405

# «Приложение № 10 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования

город Саяногорск на 2018 - 2022 годы»

Адресный перечень

дворовых территорий, подлежащих благоустройству

| N п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (название населенного пункта, название улицы, номер МКД) | Перечень видов работ | Планируемый год благоустройства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | согласно минимальному перечню | согласно дополнительному перечню |  |
|  |  | (указать виды работ) | (указать виды работ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | г. Саяногорск, Енисейский мкр., дом 1 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, озеленение территории | 2019 |
| 2 | г. Саяногорск, Енисейский мкр., дом 2 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн, ремонт дворовых проездов | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование детской площадки, обустройство автомобильной парковки, озеленение территории | 2021 |
| 3 | г. Саяногорск, Енисейский мкр., дома 5/6, 7 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, озеленение территории, водоотведение поверхностного стока | 2021 |
| 4 | г. Саяногорск, Енисейский мкр., дома 8, 4, 9 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, озеленение территории | 2019 |
| 5 | г. Саяногорск, Енисейский мкр., дома 10А, 10Б | нет | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки | 2021 |
| 6 | г. Саяногорск, Енисейский мкр., дома 10, 11 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование детской площадки, обустройство автомобильной парковки, система водоотведения поверхностного стока | 2019 |
| 7 | г. Саяногорск, Енисейский мкр., дома 17, 18 | обеспечение освещения дворовой территории | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, система водоотведения поверхностного стока | 2020 |
| 8 | г. Саяногорск, Енисейский мкр., дом 16 | обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, озеленение территории | 2021 |
| 9 | г. Саяногорск, Енисейский мкр., дома 14, 15 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, система водоотведения поверхностного стока | 2021 |
| 10 | г. Саяногорск, Енисейский мкр., дома 12, 13 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, система водоотведения поверхностного стока | 2019 |
| 11 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дома 5, 6, 7, 8 | обеспечение освещения дворовой территории, ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, озеленение территории, оборудование детской площадки, спортивной площадки, система водоотведения поверхностного стока, обустройство автомобильной парковки | 2021 |
| 12 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дома 1, 2, 3, 4 | ремонт дворовых проездов | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, озеленение территории | 2020 |
| 13 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дом 9 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование детской площадки, спортивной площадки | 2021 |
| 14 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дом 10, 11, 12, 13, 15, 16 | обеспечение освещения дворовой территории, ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование детской площадки, спортивной площадки, озеленение территории, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2019 |
| 15 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дома 17, 19, 20 | обеспечение освещения дворовой территории, ремонт дворовых проездов, установка скамеек, в том числе проезд к школе N 2 | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование детских и спортивных площадок, озеленение территории, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2020 |
| 16 | г. Саяногорск, Комсомольский мкр., дом 67 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек | оборудование детских и спортивных площадок, озеленение территории | 2019 |
| 17 | г. Саяногорск, Комсомольский мкр., дома 68, 69, 70 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование детских и спортивных площадок, озеленение территории, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2020 |
| 18 | г. Саяногорск, Комсомольский мкр., дома 71, 72 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, обустройство автомобильных парковок, озеленение территории, ремонт системы водоотведения поверхностного стока, оборудование детской и спортивной площадки | 2022 |
| 19 | г. Саяногорск, Комсомольский мкр., дома 74, 75, 76 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, озеленение территории, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2018 |
| 20 | г. Саяногорск, Комсомольский мкр., дома 61, 62, 63, 64 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, обустройство автомобильных парковок, оборудование детских и спортивных площадок, озеленение территории, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2019 |
| 21 | г. Саяногорск, Южный мкр., дома 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, устройство автомобильных парковок, оборудование детских и спортивных площадок, озеленение территории, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2022 |
| 22 | г. Саяногорск, Южный мкр., дома 7, 8, 9, 10 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, устройство автомобильных парковок, оборудование детских площадок, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2019 |
| 23 | г. Саяногорск, Южный мкр., ул. Юбилейная, дома 3а (корпуса 1 - 4), 15А | установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование детских и спортивных площадок | 2022 |
| 24 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дом 14, 25, 32, 33 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, устройство автомобильных парковок, оборудование детских и спортивных площадок | 2020 |
| 25 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дома 21, 22, 23, 24, 26 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, устройство автомобильных парковок, оборудование детских и спортивных площадок | 2019 |
| 26 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дом 27 | ремонт дворовых проездов | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2019 |
| 27 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дома 35, 43 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, устройство автомобильных парковок, оборудование детских и спортивных площадок, озеленение территории | 2019 |
| 28 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дома 36, 37, 38 | установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, устройство автомобильных парковок | 2018 |
| 29 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дом 41 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров | 2021 |
| 30 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дом 30 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров | 2019 |
| 31 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дом 45 | ремонт дворовых проездов | оборудование спортивной площадки | 2022 |
| 32 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дома 44, 46, 47 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, обустройство автомобильных парковок, оборудование детских и спортивных площадок | 2019 |
| 33 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дома 48, 49 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, обустройство автомобильных парковок, оборудование детских площадок | 2021 |
| 34 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дома 50, 51 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт пешеходных дорожек и тротуаров, оборудование детской площадки, спортивной площадки, озеленение, обустройство автомобильных парковок | 2022 |
| 35 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дом 59 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование спортивной площадки, озеленение территории, обустройство автомобильных парковок | 2019 |
| 36 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дома 55, 56 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование детской площадки, спортивной площадки | 2022 |
| 37 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дома 53, 54, 18, 57 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильных парковок, озеленение территории | 2019 |
| 38 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дом 64 | ремонт дворовых проездов | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, обустройство автомобильной парковки | 2022 |
| 39 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дома 15А, 15Б | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, озеленение территории | 2022 |
| 40 | г. Саяногорск, Советский мкр., дом 2 | ремонт дворовых проездов | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров | 2021 |
| 41 | г. Саяногорск, Советский мкр., дом 9 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт пешеходных дорожек и тротуаров | 2022 |
| 42 | г. Саяногорск, Советский мкр., дома 4, 5, 6, 8, 14, 3 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, обустройство автомобильной парковки, оборудование детских и спортивных площадок | 2019 |
| 43 | г. Саяногорск, Советский мкр., дом 44 | ремонт дворовых проездов | ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки, оборудование детской и спортивной площадки, озеленение территории | 2022 |
| 44 | г. Саяногорск, Советский мкр., дома 20, 19, 18, 17, 16, 21, 22 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки, обустройство автомобильной парковки, оборудование детской площадки | 2019 |
| 45 | г. Саяногорск, Советский мкр., дома 29, 25Б, 25А | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки, обустройство автомобильной парковки | 2019, 2022 |
| 46 | г. Саяногорск, Советский мкр., дома 26, 27, 28 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки, обустройство автомобильной парковки, оборудование детской и спортивной площадки | 2020 |
| 47 | г. Саяногорск, Советский мкр., дома 31, 32, 33, 34, 34А, 34Б | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров, оборудования детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки | 2022 |
| 48 | г. Саяногорск, Советский мкр., дома 37, 35, 36, 38, 40 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки, обустройство автомобильной парковки, оборудование детской площадки | 2022 |
| 49 | г. Саяногорск, Интернациональный мкр., дом 8 | ремонт дворовых проездов | оборудование детской площадки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходной дорожки | 2019 |
| 50 | г. Саяногорск, Интернациональный мкр., дома 9, 10, 11, 12 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки, обустройство автомобильной парковки, оборудование детской площадки | 2019 |
| 51 | г. Саяногорск, Интернациональный мкр., дом 13 | ремонт дворовых проездов, установка урн | ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки, в том числе пешеходной дорожки вокруг детского сада N 16 | 2019 |
| 52 | г. Саяногорск, Интернациональный мкр., дом 7 | ремонт дворовых проездов | ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки, обустройство автомобильной парковки | 2019 |
| 53 | г. Саяногорск, Интернациональный мкр., дом 1 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, спортивной площадки, ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки, обустройство автомобильной парковки | 2019 |
| 54 | г. Саяногорск, Интернациональный мкр., дом 2 | ремонт дворового проезда, установка урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022 |
| 55 | г. Саяногорск, Интернациональный мкр., дома 3, 4, 5, 6 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки, обустройство автомобильной парковки | 2018 |
| 56 | г. Саяногорск, Интернациональный мкр., дом 22 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки, обустройство автомобильной парковки | 2019 |
| 57 | г. Саяногорск, Интернациональный мкр., дома 21/23 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, спортивной площадки, ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки | 2019 |
| 58 | г. Саяногорск, Интернациональный мкр., дома 17/25 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки, обустройство автомобильных парковок | 2022 |
| 59 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 1 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, спортивной площадки | 2020 |
| 60 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дома 2, 2В, 2Б, 2А | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, спортивной площадки, ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки, обустройство автомобильных парковок | 2019 |
| 61 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 6 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки | 2019 |
| 62 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 3 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, ремонт дворового тротуара и пешеходной дорожки | 2021 |
| 63 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дома 35, 36 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, спортивной площадки, ремонт дворового тротуара | 2022 |
| 64 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дома 37, 38 | установка скамеек и урн | оборудование детской площадки, спортивной площадки | 2022 |
| 65 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дома 34 (корпуса 1 - 4), 32 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки и ремонт пешеходной дорожки | 2022 |
| 66 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дома 39 - 40 | установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, спортивной площадки и ремонт пешеходной дорожки | 2022 |
| 67 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 28 (корпуса 1 - 5) | установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, спортивной площадки, ремонт систем водоотведения поверхностного стока | 2022 |
| 68 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дома 22/1, 22/1, 23, 23а | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, спортивной площадки | 2022 |
| 69 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дома 21, 25, 26, 27 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022 |
| 70 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дома 20, 19 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки | 2022 |
| 71 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 18 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022 |
| 72 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 17 | ремонт дворовых проездов, установка урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022 |
| 73 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дома 10, 11 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2021 |
| 74 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дома 8, 9 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2019 |
| 75 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дома 12, 13А, 13 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, озеленение территории (посадка деревьев) | 2019, 2022 |
| 76 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 1, 2, 3 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | нет | 2020 |
| 77 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дом 37 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской и спортивной площадки, ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров | 2020 |
| 78 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 9, 10 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров | 2021 |
| 79 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 15, 6, 5, 8 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт пешеходных дорожек и дворовых тротуаров | 2022 |
| 80 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 13А, 13 | установка скамеек, урн | нет | 2019 |
| 81 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 19А, 18А, 18Б | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки | 2021 |
| 82 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 25, 21А, 21Б | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2019 |
| 83 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 22, 23 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, спортивной площадки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, обустройство автомобильной парковки | 2020 |
| 84 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 11, 12 | ремонт дворовых проездов, установка, обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки | 2020 |
| 85 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дом 5А | установка скамеек и урн | оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильных парковок | 2021 |
| 86 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дом 4 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн | нет | 2019 |
| 87 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дом 38 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн | оборудование детской площадки, спортивной площадки | 2022 |
| 88 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дом 41 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн | нет | 2022 |
| 89 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дом 43 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, ремонт дворовых проездов | оборудование детской площадки | 2022 |
| 90 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 26А, 26Б | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2021 |
| 91 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 25А, 25Б | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, спортивной площадки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, озеленение территории | 2022 |
| 92 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 24А, 24Б | установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2020 |
| 93 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 23А, 23Б | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2020 |
| 94 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 48, 49 | установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | нет | 2021 |
| 95 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дом 47 | Ремонт проезда, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | нет | 2019 |
| 96 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дом 32 | установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, спортивной площадки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022 |
| 97 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 33, 34 | установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки | 2022 |
| 98 | рп Майна, ул. Гагарина, дома 57, 59, 61 | обеспечение освещения дворовых территорий, ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн | нет | 2022 |
| 99 | рп Майна, ул. Дивногорская, дома 6, 8, 10 | обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн | нет | 2019 |
| 100 | рп Майна, ул. Рабовича, дома 1, 3 | обеспечение освещения дворовых территорий, ремонт проезда | устройство детской площадки, спортивной площадки | 2019 |
| 101 | рп Майна, ул. Дивногорская, дома 1, 2, 3, 4 | обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн | нет | 2019 |
| 102 | рп Майна, ул. Ленина, дома 31, 33 | установка скамеек и урн | нет | 2020 |
| 103 | рп Майна, ул. Ленина, дома 32, 34 | установка скамеек и урн | нет | 2021 |
| 104 | рп Майна, ул. Ленина, дома 36, 38, 40, ул. Короленко, дома 27, 29 | ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн | нет | 2019 |
| 105 | рп Майна, ул. Ленина, дома 52, 54, ул. Короленко, дом 37 | ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн | нет | 2020 |
| 106 | рп Майна, ул. Ленина, дома 56, 58, 60, ул. Островского, дом 10 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн, ремонт дворового проезда | нет | 2022 |
| 107 | рп Майна, ул. Гагарина, 53 | установка скамеек и урн, ремонт дворового проезда | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022 |
| 108 | рп Майна, ул. Короленко, 26, 28, 34 | ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн | обустройство автомобильной парковки | 2022 |
| 109 | рп Майна, ул. Короленко 30, 35 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн, обеспечение освещения дворовой территории | нет | 2022 |
| 110 | рп Майна, ул. Гагарина, 61 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн | обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022 |
| 111 | рп Майна, ул. Гагарина, 63, 65, 67 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек | нет | 2022 |
| 112 | рп Майна, ул. Калинина, 18, 20А | установка скамеек и урн | нет | 2022 |
| 113 | рп Майна, ул. Калинина, 20А | установка скамеек и урн | нет | 2022 |
| 114 | рп Майна, ул. Ленина, 50 | установка скамеек и урн | нет | 2022 |
| 115 | рп Майна, ул. Победы, 11 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн | обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2019 |
| 116 | рп Майна, ул. Пристанская, 10 | установка скамеек и урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022 |
| 117 | рп Черемушки, дома 1, 8, 9 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой территории | обустройство автомобильных парковок, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2019 |
| 118 | рп Черемушки, дома 2, 7, 3 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой территории | обустройство автомобильных парковок, оборудование детской площадки | 2020 |
| 119 | рп Черемушки, дом 4 | обеспечение освещения дворовой территории | обустройство автомобильных парковок, ремонт пешеходной дорожки | 2021 |
| 120 | рп Черемушки, дом 5 | ремонт дворовых проездов | обустройство автомобильных парковок, | 2021 |
| 121 | рп Черемушки, дом 6 | обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки | 2021 |
| 122 | рп Черемушки, дома 10, 11, 11а | установка скамеек и урн | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2019 |
| 123 | рп Черемушки, дом 12 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | оборудование детской площадки, обустройство автомобильной парковки, | 2019 |
| 124 | рп Черемушки, дом 13 | установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки | 2020 |
| 125 | рп Черемушки, дом 20 | установка скамеек | оборудование детской площадки | 2021 |
| 126 | рп Черемушки, дома 21, 22 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн, обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт пешеходной дорожки | 2022 |
| 127 | рп Черемушки, дома 23, 24 | установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, обустройство автомобильной парковки | 2020 |
| 128 | рп Черемушки, дома 37, 38, 39, 40, 41 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек | оборудование детской площадки | 2020 |
| 129 | рп Черемушки, дома 42, 43 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | нет | 2021 |
| 130 | рп Черемушки, дома 44, 45 | установка скамейки | оборудование детской площадки | 2021 |
| 131 | рп Черемушки, дом 65 | обеспечение освещения дворовой территории | обустройство автомобильных парковок | 2020 |
| 132 | рп Черемушки, дом 66 | нет | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2020 |
| 133 | рп Черемушки, дом 67 | нет | обустройство автомобильных парковок | 2020 |
| 134 | рп Черемушки, дом 68 | нет | обустройство автомобильных парковок | 2020 |
| 135 | рп Черемушки, дома 69, 70 | установка скамеек и урн | ремонт пешеходной дорожки | 2020 |
| 136 | рп Черемушки, дом 72 | установка урн | обустройство автомобильных парковок | 2021 |
| 137 | рп Черемушки, дома 73, 74 | ремонт дворового проезда, установка урн | оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт пешеходных дорожек | 2021 |
| 138 | рп Черемушки, дома 75, 76 | установка скамейки | оборудование детской площадки, обустройство автомобильных парковок, ремонт пешеходной дорожки | 2021 |
| 139 | рп Черемушки, дома 77, 78 | установка скамеек и обеспечение освещения дворовой территории | обустройство автомобильной парковки | 2021 |
| 140 | рп Черемушки, дома 79, 80 | нет | оборудование детской площадки, ремонт систем водоотведения поверхностного стока | 2021 |
| 141 | рп Черемушки, дома 81, 82, 83, 84 | нет | оборудование детской площадки, ремонт систем водоотведения поверхностного стока | 2020 |
| 142 | рп Черемушки, дома 87, 88, 89 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, ремонт систем водоотведения поверхностного стока, обустройство автомобильной парковки | 2019 |

».

| Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск | А.Г.Козловская |
| --- | --- |

# Приложение № 2 к постановлению

Администрации муниципального образования

город Саяногорск

05.06.2018г. №_405

# «Приложение № 11 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования

город Саяногорск на 2018 - 2022 годы»

Адресный перечень

общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2018 - 2022 годах

| №п/п | Наименование общественной территории | Перечень работ по благоустройству (ремонту) общественных территорий | Планируемый год благоустройства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Саяногорск Площадь «Краеведческий музей» в Енисейском мкр. | 1 этап. Изготовление проекта и ремонт пешеходной дорожки | 2018 |
|  |  | 2 этап. Работы по благоустройству (ремонту): демонтаж существующих клумб, декоративная укладка тротуарной плитки, устройство амфитеатра для зрителей, установка большого экрана для демонстрации, урн, скамеек, торшерных светильников, кованого ограждения, озеленение | 2019 |
| 2 | г.Саяногорск Гравийный карьер | Установка урн, туалетов с септиками, раздевалок, отсыпка песком пляжной зоны | 2018 |
| 3 | г.Саяногорск, ул.Пионерская (район дома 41) | 1 этап. Устройство подпорной стены, ремонт и расширение существующих лестниц, тротуара, проезда, ремонт освещения, установка урн и скамеек, ограждения | 2018 |
|  |  | 2 этап. Отделка подпорной стены, асфальтирование проезда, укладка брусчатки | 2019 |
| 4 | г.Саяногорск «Доска Почета» – Енисейский мкр., д. №16 | 1 этап. Асфальтирование пешеходных дорожек, ремонт облицовки доски и клумб, устройство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн | 2018 |
|  |  | 2 этап. Оформление доски почета | 2019 |
| 5 | г.Саяногорск Сквер «Книга» в районе центральной библиотеки | Асфальтирование проезда и парковки, укладка брусчатки, обрамление клумб, ремонт пешеходной дорожки, лестницы с ограждением, ремонт подпорных стен, ремонт освещения | 2018 |
| 6 | г.Саяногорск Пешеходные дорожки вдоль улицы 30-лет КГЭС от площади «Краеведческий музей» до этнокомплекса «Ымай» и до остановки «Означенное» | Устройство пешеходной дорожки из асфальтобетонной смеси с бордюрным камнем и арт-объектом (декоративный забор) | 2019 |
| 7 | г.Саяногорск Площадь «Узла связи» в Енисейском мкр. | Асфальтирование площади с выгораживанием пешеходных зон с ограждением, устройство пешеходной дорожки вдоль проезжей части ул.30лет КГЭС, ремонт лестниц и подпорных стен, установка на них скамеек | 2019 |
| 8 | г.Саяногорск Пешеходная дорожка в районе Школы №4 (ул.Металлургов) | Устройство пешеходной дорожки из асфальта с бордюрным камнем от школы №4 до ул.Юбилейная со стороны Южного мкрн. и от школы №4 в сторону пешеходного перехода напротив МКД №69 Комсомольского мкрн. | 2019 |
| 9 | рп. Черемушки Пешеходная дорожка из парка до набережной | Устройство пешеходной дорожки из асфальтобетонной смеси с бордюрным камнем, установка торшерных светильников, скамеек и урн | 2019 |
| 10 | рп. Черемушки Пешеходная дорожка от ДК «Энергетик» до поликлиники | Ремонт пешеходной дорожки из асфальтобетонной смеси с бордюрным камнем | 2019 |
| 11 | г.Саяногорск Сквер в северо-западном районе (поселок КСРЗ)-ТОС «Клубничная поляна» | Планировка и установка металлического ограждения вокруг территории, устройство велосипедной дорожки по периметру, спортивная и детская игровая площадки | 2019 |
| 12 | рп.Майна Детская площадка в районе ул. Ленина, 49 | Демонтаж существующего детского городка, планировка территории, установка деревянного ограждения вдоль частных заборов, металлического ограждения вдоль ул.Ленина и ул.Победы, выгораживание бордюрным камнем участка под установку новых малых архитектурных форм, асфальтирование оставшейся площади для катания на роликовых коньках, самокатах и гироскутерах | 2019 |
| 13 | рп.Майна Площадь по ул.Победы в районе ДК «Визит» | Укладка брусчатки, устройство лестницы виде амфитеатра, установка новых скамеек и урн, устройство газона на склоне | 2019 |
| 14 | рп.Майна Площадка для школьного автобуса в районе Майнской средней школы | Устройство разворотной площадки с въездом и выездом на ул.Хлебозаводская, автопарковки для личного автотранспорта с асфальтированием данной территории и обрамлением бордюрным камнем | 2019 |
| 15 | д.Богословка Пешеходная дорожка к школе и памятнику | Устройство пешеходной дорожки из бетона с бордюрным камнем | 2019 |
| 16 | рп.Майна Пешеходная дорожка по ул. Ленина | Ремонт пешеходной дорожки из асфальтобетонной смеси с бордюрным камнем и арт-объектами | 2019 |
| 17 | рп.Майна Устройство парковки в районе д/с «Фонарик» | Устройство парковки с асфальтированием данной территории и обрамлением бордюрным камнем | 2019 |
| 18 | г.Саяногорск Набережная в районе спасательной станции | Проект, комплексное благоустройство территории | 2020-2022 |
| 19 | г.Саяногорск Набережная в районе клуба "Моржи" | Проект, комплексное благоустройство территории | 2020-2022 |
| 20 | г.Саяногорск Пешеходная зона в Центральном мкр., от футбольного поля с искусственным покрытием (район Летника) до перекрестка автодорог Ленина и Ветеранов Труда | Комплексное благоустройство пешеходной зоны | 2020 |
| 21 | г.Саяногорск Пешеходные дорожки: район жилых домов 2, 9 Советского мкр., администрации | Проект, комплексное благоустройство территории | 2022 |
| 22 | г.Саяногорск Сквер в Центральном мкр., район между детскими садами N 28 и N 27 | Проект, комплексное благоустройство территории | 2022 |
| 23 | г.Саяногорск Сквер в Центральном мкр., район детской поликлиники | Проект, комплексное благоустройство территории | 2022 |
| 24 | рп.Майна Лесопарковая зона отдыха | Проект, комплексное благоустройство территории | 2021 - 2022 |
| 25 | рп.Майна Экопарк в районе питомника | Комплексное благоустройство территории с сохранением функции питомника | 2021 |
| 26 | рп. Черемушки зона отдыха (спортивный городок) между жилыми домами 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Обустройство зоны отдыха | 2020 |
| 27 | рп. Черемушки Пешеходные дорожки, II терраса, в т.ч. к жилому дому N 87 | Обустройство пешеходных дорожек на II террасе | 2020 |
| 28 | рп. Черемушки Освещение пешеходных дорожек рабочего поселка Черемушки | Восстановление освещения | 2022 |
| 29 | рп. Черемушки Освещение центральной площади рабочего поселка Черемушки | Восстановление освещения | 2022 |
| 30 | рп. Черемушки Лестница с предмостной площади к центральной площади | Ремонт лестничного марша | 2020 |

».

| Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск | А.Г.Козловская |
| --- | --- |

# Text boxes

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.06.2018г. № 405

Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация муниципального

образования город Саяногорск

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа

Саяногорск город