КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЯНОГОРСК

«20» сентября 2018г.; № 3 - КМ.

## информация

## ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Контрольно-счетной палатой муниципального образования город Саяногорск в соответствии с пунктом 2.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск на 2018 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск от 29.12.2017 № 22-р (с последующими изменениями), распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск от 03.05.2018 № 6-р «О проведении контрольного мероприятия» (с изменениями от 29.06.2018 № 9-р) проведено контрольное мероприятие «Проверка формирования и использования бюджетных средств дорожного фонда в 2017 году (с проведением аудита в сфере закупок)».

Цель (цели) контрольного мероприятия:

Цель 1: Оценка полноты принятых нормативных правовых актов в области осуществления дорожной деятельности, формирование и использование средств дорожного фонда муниципального образования город Саяногорск.

Цель 2: Проведение анализа и оценки результатов закупок, достижения целей осуществления закупок, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Объект (объекты) контрольного мероприятия:

1. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска (далее - Комитет по ЖКХиТ).

2. Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г.Саяногорск «Комбинат благоустройства и озеленения» (далее - МКУ КБО).

3.«Бюджетно-финансовое управление администрации города Саяногорска» (далее - БФУ).

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:

1. По результатам оценки полноты принятых нормативных правовых актов в области осуществления дорожной деятельности, формирование и использование средств дорожного фонда муниципального образования город Саяногорск:

1.1. Дорожный фонд муниципального образования город Саяногорск создан в составе бюджета муниципального образования город Саяногорск с 1 января 2014 года. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утвержден приложением № 1 к Решению Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 24.12.2013 № 115 «О создании дорожного фонда муниципального образования город Саяногорск» (далее - Порядок № 115).

1.2. Бюджетные ассигнования на осуществление дорожной деятельности в 2017 году утверждены по подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в сумме 19 215,4 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда 7 396,1 тыс. рублей.

1.3. Бюджетные ассигнования сформированы за счет:

- прогнозируемого объема доходов от акцизов на нефтепродукты – 2 992,0 тыс. рублей;

- объема неиспользованных в 2016 году на дорожную деятельность бюджетных ассигнований дорожного фонда – 304,1 тыс. рублей;

- прогнозируемого объема поступлений субсидии на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения городских округов и поселений, малых и отдаленных сел Республики Хакасия - 4 100,0 тыс. рублей.

1.4. При формировании дорожного фонда муниципального образования город Саяногорск, не учитываются прогнозируемые объемы доходов от денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения. Так как, данные прогнозируемые объемы доходов не включены в пункт 2.1 части 2 «Порядок формирования дорожного фонда» Порядка № 115.

1.5. Порядком № 115 установлено, что бюджетные ассигнования дорожного фонда направляются на приобретение дорожно-строительной техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности, в том числе строительства, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

При этом Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402  и Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н, по подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» возможность приобретения дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности, не предусмотрена.

1.6. Согласно Перечню дорог протяженность 103 автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Саяногорск, на начало проверяемого периода, составляла 113,46 км.

Согласно Перечню дорог с изменениями от 03.04.2017 № 228 протяженность 103 автомобильных дорог составляет 106,07 км. Кроме того, в составе имущества казны муниципального образования город Саяногорск, без балансодержателя по состоянию на 01.01.2018 года учитывается еще 8 автомобильных дорог общей протяженностью 10,1 км. Таким образом, общая протяженность 111 автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Саяногорск составляет 116,17 км.

1.7. Из общего количества автомобильных дорог, по состоянию на 01.01.2018 года технические паспорта оформлены на восемь автомобильных дорог.

1.8. По состоянию на 01.01.2018 из 103 автомобильных дорог, внесенных в  Перечень дорог:

- 100 автомобильных дорог, общей протяженностью 104,17 км., закреплены по договору о закреплении за муниципальным учреждением муниципального имущества на праве оперативного управления № 01/123 от 01.04.2013 за МКУ КБО;

- 3 автомобильные дороги, общей протяженностью 1,9 км, учитываются в составе имущества казны муниципального образования город Саяногорск без балансодержателя.

1.9. Автомобильные дороги в МКУ КБО, в проверяемом периоде, учитывались в составе основных средств на балансовом счете 0 101 13 000 «Сооружения – недвижимое имущество учреждения», в соответствии с пунктом 5 Приложения № 2 «Инструкция по применению плана счетов бюджетного учета» к Приказу Минфина России от 06.12.2010 № 162н (ред. от 31.10.2017) «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению».

1.10. В соответствии с  пунктом 1 статьи 131 Гражданского кодекса РФ, пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» за МКУ КБО зарегистрировано право оперативного управления на 8 автомобильных дорог общей протяженностью 11,26 км., балансовой стоимостью 25 430,6 тыс. рублей.

1.11. По состоянию на 01.01.2018 на 92 автомобильные дороги, общей протяженностью 92,91 км., балансовой стоимостью 109 093,2 тыс. рублей МКУ КБО не обеспечена государственная регистрация права оперативного управления.

1.12. В нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ), пунктов 36 и 332 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приложением № 2 к приказу Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», в отсутствие документов, подтверждающих государственную регистрацию права оперативного управления на имущество на  балансовом счете 101 13 «Основные средства» МКУ КБО необоснованно отражены 2 автомобильных дороги, общей протяженностью 2 км, балансовой стоимостью 1 004,8 тыс. рублей.

С учетом того, что сведения по счетам бухгалтерского учета отражаются в формах годовой бюджетной отчетности ф. 0503130 (по строке 011) и ф. 0503168 (по строке 013), представляется возможным сделать вывод о том,  что в нарушение требований части 1 статьи 13 Федерального закона № 402-ФЗ, предусматривающей, что бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, данное нарушение может привести к грубому нарушению правил ведения бухгалтерского учета, выражающееся в искажении годовой бюджетной  отчетности, что является составом административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), и влечет наложение административного штрафа.

1.13.  Нарушение учета имущества на балансовом счете 101 00 «Основные средства» при отсутствии документов, подтверждающих государственную регистрацию права собственности (оперативного управления) ведет к необоснованному завышению остаточной стоимости основных средств и дополнительным расходам бюджета муниципального образования город Саяногорск, связанным с уплатой МКУ КБО в 2017 году налога на имущество организаций.

1.14. Комитетом по ЖКХиТ в статистической форме 3-ДГ (мо) по состоянию на 01.01.2016  указана протяженность автомобильных дорог -113,64 км., что на 2,84 км. меньше протяженности представленной в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия (110,8 км.). Кроме того, в перечень автомобильных дорог включены две дороги, относящиеся к государственной собственности Республики Хакасия общей протяженностью 9 км.

Согласно пункту 6 раздела I Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения, утвержденных Приказом Росстата от 03.08.2016 №385 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта» в отчет по форме № 3-ДГ (мо)  не включаются:

- сведения об автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружениях на них, относящихся соответственно к федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации (указанные сведения отражаются в форме федерального статистического наблюдения № 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения»).

1.15. Предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 КоАП РФ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности».

В связи с тем, что срок давности привлечения к административной ответственности истек, исходя из положений части 1 статьи 4.5 и пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, основания для привлечения Комитета по ЖКХиТ, по данной части нарушения, к административной ответственности отсутствуют.

1.16. Контрольно-счетная палата муниципального образования город Саяногорск (далее – Контрольно-счетная палата) отмечает, что по состоянию на 01.01.2018 в форме №3-ДГ (мо) отражены достоверные сведения о протяженности автомобильных дорог.

1.17. Комитетом по ЖКХиТ в Статистику предоставлена форма № 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» по состоянию на 01.01.2017 и 01.01.2018 года. В данной форме Комитетом  по ЖКХиТ отражена общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Саяногорск, отраженная в форме № 3-ДГ (мо), что также является предоставлением недостоверных первичных статистических данных.

1.18. Приложением № 19 к Закону Республики Хакасия от 23.12.2016 №114-ЗРХ (ред. от 01.12.2017) «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» для муниципального образования город Саяногорск на 2017 год установлен дифференцированный норматив отчислений в бюджеты муниципальных образований Республики Хакасия от акцизов на нефтепродукты в размере 0,27 %.

1.19. В нарушение абзаца 2 пункта 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса РФ и части 2 статьи 16.1 Закона Республики Хакасия от 07.12.2007 № 93-ЗРХ «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Хакасия» в информацию, направленную в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия, в целях определения дифференцированного норматива отчислений в бюджет муниципального образования город Саяногорск от акцизов на нефтепродукты в 2017 году, Администрацией муниципального образования город Саяногорск, включены 2 автомобильные дороги межмуниципального значения протяженностью 9 км.

Таким образом, по муниципальному образованию город Саяногорск, протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения завышена на 8,8%.

1.20. Бюджетные ассигнования в Решение Совета депутатов муниципального образования г. Саяногорск от 22.12.2016 № 61 (ред. от 12.12.2017) «О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Решение о бюджете на 2017 год) на 2017 год запланированы в рамках подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения муниципального образования город Саяногорск» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортной системы муниципального образования город Саяногорск на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 18.12.2015 № 1164 (далее – МП, Муниципальная программа).

1.21. Муниципальная программа приведена в соответствие с Решением о бюджете на 2017 год не позднее 31 декабря текущего финансового года, а именно 29.12.2017.

1.22. В 2017 году оплачено работ, услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Саяногорск за счет средств дорожного фонда на сумму 3 408,7 тыс. рублей, что составило 46,1% от утвержденных бюджетных ассигнований. Фактически в 2017 году выполнено работ, оказано услуг на общую сумму 3 500,9 тыс. рублей.

1.23. В 2017 году:

а) Комитетом по ЖКХиТ заключено 8 контрактов (договоров), на общую сумму 625,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-  500,0 тыс. рублей – средства республиканского бюджета РХ;

- 125,6 тыс. рублей – средства местного бюджета;

б) МКУ КБО на бюджетные ассигнования дорожного фонда заключено 25 контрактов (договоров), на общую сумму 2 959,6 тыс. рублей, источник финансирования – средства местного бюджета.

1.24. В ходе проверки установлено, что лимиты бюджетных обязательств доведены до получателя бюджетных средств Комитета по ЖКХиТ и МКУ КБО до заключения контрактов (договоров).

1.25. В соответствии с частью 1 статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства.

Основания для формирования плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год у Комитета по ЖКХиТ отсутствуют. Согласно устным пояснениям сотрудников Комитета по ЖКХиТ в проверяемом периоде оснований для проведения внеплановых проверок у Комитета по ЖКХиТ не возникало.

1.26. Согласно пункту 3.3.4 Учетной политики учет основных средств в проверяемом периоде ведется в МКУ КБО в соответствии с требованиями Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-94, утвержденного постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 359, утратившим свою силу с 01.01.2017.

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что с 1 января 2017 года автомобильные дороги принимаются к учету согласно требованиям ОК 013-2014 (СНС 2008) «Общероссийский классификатор основных фондов», принятого и введенного в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст.

2. По результатам проведения анализа и оценки результатов закупок, достижения целей осуществления закупок, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ):

2.1. В соответствии со статьей 38 Федерального закона № 44-ФЗ, руководствуясь приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.10.2013 № 631 «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе» (далее - Приказ Минэкономразвития России №631), в МКУ КБО и Комитете по ЖКХиТ создана контрактная служба без образования отдельного подразделения и  утверждены: Регламент о контрактной службе, постоянный состав.

2.2. В нарушение подпункта 2 пункта 9 Приказа Минэкономразвития России №631 контрактную службу возглавляет главный инженер МКУ КБО, а не руководитель заказчика, кроме того, данный работник в период проверки уже не являлся сотрудником МКУ КБО.

2.3. В соответствии с пунктом 7 Приказа Минэкономразвития России № 631 определена структура и численность контрактной службы МКУ КБО и Комитета по ЖКХиТ в составе не менее двух человек.

2.4. В нарушение пункта 10 Приказа Минэкономразвития России № 631  руководителем контрактной службы МКУ КБО, при формировании организационной структуры, не определены должностные обязанности и персональная ответственность работников контрактной службы МКУ КБО, не распределены определенные Типовым положением (регламентом) о контрактной службе, утвержденным Приказом Минэкономразвития России № 631, функциональные обязанности между работниками.

2.5. В нарушение части 3 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ, в Регламенте о контрактной службе МКУ КБО не установлены, предусмотренные Типовым положением (регламентом) о контрактной службе, утвержденным Приказом Минэкономразвития России № 631,  функциональные обязанности работников контрактной службы.

2.6. В состав контрактной службы МКУ КБО входят должности, которые, в проверяемом периоде, согласно штатному расписанию (замещению), отсутствуют в МКУ КБО: - специалист по размещению муниципальных заказов, и два экономиста 1 категории.

Кроме того, в связи с кадровыми изменениями, в проверяемом периоде, уже не являлись сотрудниками МКУ КБО 4 работника, из них один работник с 17.05.2017, входящие в состав контрактной службы.

2.7. В нарушение части 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ часть работников МКУ КБО и Комитета по ЖКХиТ, входящих в состав контрактной службы, соответственно МКУ КБО и Комитета по ЖКХиТ, не имеют высшего образования или дополнительного профессионального образования в сфере закупок.

2.8. В нарушение пункта 10 Приказа Минэкономразвития России № 631, пункта 6.1 Регламента о контрактной службе Комитета по ЖКХиТ, утвержденного Приложением № 1 к приказу Комитета по ЖКХиТ от 13.02.2014 № 20 руководителем контрактной службы, не вменены (не определены) должностные (функциональные) обязанности, установленные Регламентом о контрактной службе Комитета по ЖКХиТ и персональная ответственность, заместителю руководителя Комитета по ЖКХиТ курирующего производственно-технические вопросы, начальнику и специалистам экономического отдела Комитета по ЖКХиТ.

В период проверки представлен списочный состав контрактной службы с подписями ознакомления и согласия начальника и специалистов экономического отдела Комитета по ЖКХиТ и специалиста по размещению муниципальных заказов. Подпись заместителя руководителя Комитета по ЖКХиТ курирующего производственно-технические вопросы отсутствует.

2.9. В соответствии с частями 1,2 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ приказом директора МКУ КБО от 25.02.2015 № 41 утвержден состав Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд МКУ КБО.

В состав Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд МКУ КБО входит должность, которая, в проверяемом периоде, согласно штатному расписанию (замещению), отсутствует в МКУ КБО: - специалист по организации и проведению конкурсов на закупку продукции. Кроме того, в связи с кадровыми изменениями, в проверяемом периоде, уже не являлись сотрудниками  МКУ КБО 4 работника, из них один работник с 17.05.2017, входящие в состав Единой комиссии;

2.10. В нарушение части 3 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ в состав Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд МКУ КБО входит менее пяти человек. Председателем Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд МКУ КБО назначен главный инженер МКУ КБО, который в период проверки уже не являлся сотрудником  МКУ КБО.

2.11. В нарушение пункта 5 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ МКУ КБО включил в состав Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд МКУ КБО преимущественно лиц, не прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, не обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

2.12. Не соответствуют Приложению к требованиям к форме планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг", пункту 4 Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования город Саяногорск, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 07.12.2015 № 1101 формы Планов закупок, на бумажном носителе: Комитета по ЖКХиТ (с изменениями, внесенными приказами, начиная с 16.03.2017 и по 07.07.2017); МКУ КБО (с изменениями, внесенными приказами, начиная с 31.01.2017 и по 24.07.2017);

2.13. В нарушение части 9 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ с нарушением срока размещения, размещены в ЕИС:

- План закупок Комитета по ЖКХиТ с внесенными в него 06.06.2017 изменениями, приказом № 53 руководителя Комитета по ЖКХиТ (размещен в ЕИС 16.06.2017);

- План закупок МКУ КБО, утвержденный приказом №1 директора МКУ КБО 16.01.2017 (размещен в ЕИС 25.01.2017).

Нарушение срока размещения Плана закупок (вносимых в этот план изменений) в ЕИС является составом административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ, и влечет наложение административного штрафа.

В связи с тем, что срок давности привлечения к административной ответственности истек, исходя из положений части 1 статьи 4.5 и пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, основания для привлечения МКУ КБО и Комитета по ЖКХиТ, по данной части нарушения, к административной ответственности отсутствуют.

2.14. Не соответствуют Приложению к требованиям к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, утвержденным постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг"  (далее по тексту - Постановление Правительства РФ № 554), пункту 4 Порядка  формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования город Саяногорск, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 07.12.2015 № 1102 (далее – Постановление № 1102) формы Планов-графиков, на бумажном носителе: Комитета по ЖКХиТ (утвержденные руководителем Комитета по ЖКХиТ, с изменениями, внесенными приказами, начиная с 23.03.2017и по 07.07.2017);  МКУ КБО (утвержденные директором МКУ КБО, с изменениями, внесенными приказами, начиная с 13.02.2017 и по 25.08.2017).

Кроме того, во всех формах Планов-графиков объектов контроля, начиная с 31.01.2017, гриф утверждения расположен в нижней части формы после таблицы, а не в верхней (заголовочной части), что не соответствует Приложению к требованиям к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 554 и пункту 4 Постановления № 1102.

2.15. Не утвержден на бумажном носителе размещенный в ЕИС 21.02.2017 План-график Комитета по ЖКХиТ с внесенными в него изменениями.

2.16. Измененный и утвержденный 19.12.2017 План-график Комитета по ЖКХиТ, приказом руководителя Комитета по ЖКХиТ № 172, размещен в ЕИС 15.12.2017 - до дня внесения изменения в данный план.

2.17. В нарушение части 2 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 4 требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 554:

- первоначальный План-график Комитета по ЖКХиТ, на бумажном носителе, утвержденный приказом руководителя Комитета по ЖКХиТ №7 от 20.01.2017 не соответствует первоначальному Плану закупок, на бумажном носителе, утвержденному приказом руководителя Комитета по ЖКХиТ № 252 от 30.12.2016;

- первоначальный План-график МКУ КБО, на бумажном носителе, утвержденный приказом директора МКУ КБО № 2 от 23.01.2017 не соответствует первоначальному Плану закупок, на бумажном носителе, утвержденному приказом директора МКУ КБО № 1 от 16.01.2017.

2.18. В нарушение части 10 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ План-график для обеспечения нужд МКУ КБО на 2017 финансовый год утвержден приказом № 2 директора МКУ КБО 23.01.2017 - с нарушением срока утверждения.

Нарушение срока утверждения Плана-графика является составом административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ, и влечет наложение административного штрафа.

В связи с тем, что срок давности привлечения к административной ответственности истек, исходя из положений части 1 статьи 4.5 и пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, основания для привлечения МКУ КБО, по данной части нарушения, к административной ответственности отсутствуют.

2.19. В нарушение части 3 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ:

- измененный и утвержденный 13.02.2017 План-график МКУ КБО, приказом №8 директора МКУ КБО, не размещен в ЕИС;

- измененный и утвержденный 01.03.2017 План-график МКУ КБО, приказами №№10,12 директора МКУ КБО, не размещен в ЕИС.

2.20. В результате анализа соответствия сумм заключенных контрактов и сумм, запланированных для Комитета по ЖКХиТ и МКУ КБО в подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения муниципального образования город Саяногорск» МП, установлено, что ими заключено контрактов (договоров) за счет средств местного бюджета (средств ДФ) в 2,3 раза (Комитет по ЖКХиТ) и на 41,8 тыс. рублей (МКУ КБО) меньше предусмотренной подпрограммой «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения муниципального образования город Саяногорск» МП. Фактическое исполнение контрактов (договоров) составило на 169,1 тыс. рублей (Комитет по ЖКХиТ) и на 126,1 тыс. рублей (МКУ КБО) меньше предусмотренной суммы подпрограммой «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения муниципального образования город Саяногорск» МП.

Таким образом, отклонение фактических сумм от сумм, предусмотренных подпрограммой «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения муниципального образования город Саяногорск» МП, на исполнение мероприятий данной подпрограммы, может привести к недостижению цели «Обеспечение безопасности дорожного движения…» и задачи «Приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние».

2.21. Закупки в рамках мероприятий подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения муниципального образования город Саяногорск» МП (средства ДФ) в 2017 году осуществлялись: у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (МКУ КБО и Комитетом по ЖКХиТ); конкурентными способами в форме электронного аукциона и запроса котировок (МКУ КБО).

2.22. В нарушение пункта 6 Правил обоснования закупок, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 "Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования" (далее -  Постановление Правительства РФ № 555), пункта 1 части 3 статьи 18 Федерального закона № 44-ФЗ отсутствует обоснование годового объема закупок, осуществляемых в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, включенного в План-график на 2017 год:

- Комитета по ЖКХиТ, в План-график, утвержденный приказом руководителя от 20.01.2017 № 7, в общей сумме 261 100,00 рублей и утвержденный приказом руководителя от 19.12.2017 №172, в общей сумме 1 709 487,93 рублей;

- МКУ КБО, в План-график, утвержденный приказом директора от 23.01.2017 №2, в общей сумме 900 698,08 рублей и утвержденный приказом директора от 30.11.2017 №75, в общей сумме 2 630 476,26 рублей.

Отсутствие обоснования начальной максимальной цены контракта, цены контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) является составом административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ, и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц.

В части отсутствия обоснования годового объема закупок, осуществляемого в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, включенного в План-график на 2017 год Комитета по ЖКХиТ, утвержденный приказом руководителя от 20.01.2017 № 7 и включенного в План-график на 2017 год МКУ КБО, утвержденный приказом директора от 23.01.2017 № 2, срок давности привлечения к административной ответственности истек. Исходя из положений части 1 статьи 4.5 и пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, основания для привлечения Комитета по ЖКХиТ и МКУ КБО, по данным Планам-графикам, к административной ответственности отсутствуют.

2.23. В нарушение части 7 статьи 18 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 13 Постановления Правительства РФ №554, пункта 4 Правил обоснования закупок, утвержденных Постановление Правительства РФ №555, в Формах обоснования закупок, по закупкам, осуществляемым в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, не заполнены:

- графы 5-9 формы, в Формах обоснования закупок от 23.01.2017 и от 15.12.2017 Комитета по ЖКХиТ;

- графы 5-9 формы, графы 6-9 формы, соответственно, в Формах обоснования закупок от 23.01.2017 и от 30.11.2017 МКУ КБО.

Несоблюдение порядка обоснования закупок и формы такого обоснования является составом административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ, и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц.

В части незаполненных граф 5-9 в Форме обоснования закупок от 23.01.2017 Комитета по ЖКХиТ и МКУ КБО, по закупкам, осуществляемым в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, срок давности привлечения к административной ответственности истек. Исходя из положений части 1 статьи 4.5 и пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, основания для привлечения Комитета по ЖКХиТ и МКУ КБО, по данным Формам обоснования закупок, к административной ответственности отсутствуют.

2.24. Комитетом по ЖКХиТ по два контракта (договора) заключены 23.11.2017, 24.11.2017 и 27.11.2017 с ИП Акобян М.С. на единые работы - ремонт асфальтобетонного покрытия, с разницей лишь в указании ремонтируемых улиц.

По мнению Контрольно-счетной палаты, дробление единых закупок на осуществление дорожной деятельности на контракты (договоры) на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, ведет к уклонению заказчика (Комитета по ЖКХиТ) от проведения конкурентных способов определения поставщиков товаров, работ, услуг.

2.25. В нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Комитетом по ЖКХиТ во всех 8-ми заключенных контрактах (договорах) и МКУ КБО в договоре от 23.08.2017 № 201900252317, отсутствует указание о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.26. В нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ МКУ КБО в договоре от 23.08.2017 № 201900252317, с указанием поэтапного срока оплаты, два из пяти этапов оплаты составляют более 30 дней (60, 180 дней) со дня заключения договора. Кроме того, неверно указано условие оплаты, а именно, оплата должна производиться не «с даты заключения договора», а «с даты подписания заказчиком документа о приемке».

2.27. В нарушение части 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 заказчиком (МКУ КБО) не размещен в ЕИС отчет об исполнении контракта от 14.04.2017 №0880300003517000008 на обслуживание и замену дорожных знаков на территории МО г.Саяногорск, заключенный с ИП Кукса Д.В., исполнение завершено 17.04.2017 (Акт № 0024) и 22.08.2017 (Пл/поручение № 398411).

Неразмещение в ЕИС отчета об исполнении контракта является составом административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 7.30 КоАП РФ, и влечет наложение административного штрафа на должностных, юридических лиц.

В связи с тем, что срок давности привлечения к административной ответственности истек, исходя из положений части 1 статьи 4.5 и пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, основания для привлечения МКУ КБО, по данной части нарушения, к административной ответственности отсутствуют.

2.28. Подрядчиком не соблюден срок выполнения работ по контрактам от 15.11.2017 № Д-26/17, от 23.11.2017 № Д-27/17, заключенным с Комитетом по ЖКХиТ.

Заказчиком (Комитетом по ЖКХиТ), за просрочку исполнения подрядчиком своих обязательств, не выставлены требования уплаты неустойки, так как пунктом 6.2. раздела 6 данных контрактов установлено, что «в случае просрочки исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту заказчик вправе потребовать уплату неустойки».

Контрольно-счетная палата считает, что контракты (договоры) заключенные на сумму, не превышающую ста тысяч рублей в форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, на единые работы с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, исполнителем), приводит к ситуации о нерациональности требования заказчика уплаты неустойки за несоблюдение срока выполнения работ подрядчиком, так как суммы контрактов (договоров) не превышают ста тысяч рублей (от 47 тыс.руб. до 99 тыс.руб.). По 7-ми контрактам (договорам) на единые работы с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, исполнителем) общая сумма одного контракта (договора) могла бы составить 553 903,14 рублей.

2.29. В нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ:

- Комитетом по ЖКХиТ по 6-ти контрактам, заключенным с ИП Акобян М.С., нарушен срок оплаты за выполненные работы в 2017 году, на общую сумму 500 000,00 рублей;

- МКУ КБО по 4-м контрактам: от 09.10.2017 №34/2017; от 10.11.2017 №32/2017; от 10.11.2017 33/2017; от 29.11.2017 №37/2017 нарушен срок оплаты за выполненные работы (услуги) в 2017 году, на общую сумму 275 206,40 рублей.

Нарушение срока оплаты за выполненные работы является составом административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ, и влечет на должностное лицо заказчика наложение административного штрафа.

Подрядчиком не применялись к заказчику (Комитету по ЖКХиТ и МКУ КБО) меры ответственности по контрактам за ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусматривающие уплату неустойки (штрафов, пеней). В случае принятия к заказчику требований по уплате неустойки (штрафов, пеней) могут возникнуть дополнительные издержки.

2.30. В соответствии с частью 11 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ Бюджетно-финансовым управлением администрации города Саяногорска, на объектах контроля, в 2017 году, проведены плановые (выборочные) проверки соблюдения законодательства Федерального закона № 44-ФЗ, за 2016 год. В 2018 году планируется провести, на данных объектах контроля, проверки соблюдения законодательства Федерального закона № 44-ФЗ, за 2017 год.

2.31. В соответствии со статьей 100 Федерального закона № 44-ФЗ, в подведомственном Комитету по ЖКХиТ МКУ КБО, в 2017 году, проведена плановая (выборочная) проверка соблюдения требований Федерального закона №44-ФЗ, за 2017 год.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата внесла предложения о принятии мер по устранению выявленных недостатков и нарушений, а также по реализации выводов контрольного мероприятия Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска, Муниципальному казенному учреждению муниципального образования г.Саяногорск «Комбинат благоустройства и озеленения», Бюджетно-финансовому управлению администрации города Саяногорска. Кроме того, направлены информационные письма в Совет депутатов муниципального образования город Саяногорск, Главе муниципального образования город Саяногорск, Департаменту архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска, прокуратуру города Саяногорска, направлены представления Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска и Муниципальному казенному учреждению муниципального образования г.Саяногорск «Комбинат благоустройства и озеленения».

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем Контрольно-счетной палаты муниципального образования г.Саяногорск  (распоряжение от «10» сентября 2018 г. № 10-р).

Председатель Контрольно-счетной

палаты муниципального

образования г.Саяногорск                                                                       О.Ю.Воронина