**Отчет о ходе реализации национальных проектов**

**на территории муниципального образования город Саяногорск**

**за 2023 год**

**Реализация мероприятий национального проекта «Культура» в муниципальном образовании город Саяногорск**

Управлением культуры, спорта и молодежной политики в 2023 году реализован региональный проект Республики Хакасия «Культурная среда» в рамках государственной программы Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия» на базе учреждения МБУДО Черемушкинской детской школы искусств, благодаря которой созданы комфортные условия при организации учебной деятельности для участников образовательного процесса.

Общая сумма, направленная на реализацию проекта, составила 19 903 376,00 руб., в том числе:

- бюджета Российской Федерации – 16 659 126,00 руб.;

- бюджета Республики Хакасия – 1 851 014,00 руб.;

- бюджета муниципального образования город Саяногорск – 1 393 236,00 руб.

За 2023 год выполнены следующие работы:

-по капитальному ремонту системы отопления;

-по капитальному ремонту электрического освещения и электрооборудования;

-ремонтные работы помещений школы;

-установка окон и дверей;

-капитальный ремонт кровли здания и установка заземления.

**Реализация мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» в муниципальном образовании город Саяногорск**

В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.09.2017 № 514, в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования город Саяногорск на реализацию программ формирования современной городской среды от 23.01.2023 № 95708000-1-2024-014 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования город Саяногорск на финансовое обеспечение расходных обязательств, составил 12 526 237,00 руб., в том числе за счет:

- бюджета Российской Федерации – 11 532 906,15 руб.;

- бюджета Республики Хакасия – 116 494,26 руб.;

- бюджета муниципального образования город Саяногорск – 876 836,59 руб.

Выполнены следующие работы:

1. Благоустройство территории в районе детской школы искусств «Акварель»:

- монтаж линии освещения на сумму 495 526,32 руб.;

- строительные работы на сумму 2 149 248,06 руб.

 2. Пешеходная дорожка от магазина «Гагаринский» от ул. Гагарина 57 до ул.Ленина 52 в рп. Майна:

- монтаж линии освещения на сумму 319 952,57 руб.;

- строительные работы на сумму 1 928 112,77 руб.

3. Территория, прилегающая к территории школы №1 Саяногорск:

- монтаж линии освещения на сумму 317 923,68 руб.;

- строительные работы сумма 2 681 308,69 руб.

4. Парковая зона в рп. Черемушки:

- монтаж линии освещения на сумму 136 988,42 руб.;

- строительные работы сумма 2 074 744,94 руб.

5. Пешеходная дорожка между территориями д/с №16 «Дюймовочка» и Лицей №7:

- монтаж линии освещения на сумму 626 203,87 руб.;

- строительные работы сумма 1 796 227,69 руб.

**Реализация мероприятий национального проекта «Образование» в муниципальном образовании город Саяногорск**

На 2023 год в учреждениях образования муниципального образования в рамках национального проекта «Образование», регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», на мероприятие по обеспечению оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации были предусмотрены средства в сумме 568 192,73 рублей.

Мероприятия по оснащению выполнены в полном объеме, фактическое финансирование составило 549 760,74 руб., в том числе за счет:

- бюджета Российской Федерации – 538 820,48 руб.;

- бюджета Республики Хакасия – 5 442,63 руб.;

- бюджета муниципального образования город Саяногорск – 5 497,63 руб.

менеджер МПО – Мишина Е.В.

8(39042) 2-50-01

 **Отчет о реализации нацпроектов в МО г.Саяногорск**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа (подпрограмма) | Связь с государственными программами (подпрограммами) | Региональный проект | Наименование мероприятий муниципальной программы - участвующей в реализации мероприятий региональных проектов | Плановое финансирование на 2023 год | Фактическое финансирование за 2023 год |
| Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные | **Итого** | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные | **Итого** |
| Федеральный проект «Культурная среда» | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» | «Культурная среда» | МП «Развитие культуры и СМИ в муниципальном образовании город Саяногорск» (от 16 декабря 2020 г. № 891), Софинансирование расходов по государственной поддержке отрасли культуры (реконструкция и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств) | 16 659 126,00 | 1 851 014,00 | 1 393 236,00 | 0,00 | **19 903 376,00** | 16 659 126,00 | 1 851 014,00 | 1 393 236,00 | 0,00 | **19 903 376,00** |
|  «Патриоти-ческое воспитание граждан Российской Федерации» | «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» | «Патриоти-ческое воспитание граждан Российской Федерации» | МП «Развитие образования в муниципальном образовании город Саяногорск» (от 19 декабря 2014 г. №1788), Обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | 556 885,69 | 5 625,11 | 5 681,93 | 0,00 | **568 192,73** | 538 820,48 | 5 442,63 | 5 497,63 | 0,00 | **549 760,74** |
| Федеральный проект «Благо-устройство» | «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия» | «Формирование комфортной городской среды» | МП «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск» (от 14.12.2017 №998) [[1]](#footnote-1) | 11 532 906,15 | 116 494,26 | 876 836,59 | 0,00 | **12 526 237,00** | 11 532 906,15 | 116 494,26 | 876 836,59 | 0,00 | **12 526 237,00** |

1. Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, в т.ч.

- Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск;

- Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Саяногорск;

- Софинансирование расходов на реализацию программ формирования современной городской среды;

- Софинансирование расходов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

менеджер МПО – Мишина Е.В.

8(39042) 2-50-01 [↑](#footnote-ref-1)