|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению  Администрации муниципального  образования город Саяногорск  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_ |

**Перечень**

многоквартирных домов, собственники помещений в которых

не приняли решение о проведении капитального ремонта общедомового имущества

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Вид ремонта | Год пост-ройки | Управляющая компания | № комиссии, дата утверждения комиссией | Предельная стоимость работ (вкл. стоимость ПСД) | Период проведения работ по кап.ремонту. | Дата отправки предложения РО собственникам |
|  | мкр. Заводской, д. 10 | крыша | 1981 | ООО "ЕНИСЕЙ СЕРВИС" | 047 от 18.06.2025г | 2 721 972,50 | июнь 2025 г. декабрь 2026 г. | 513-792-СД от 21.02.2025г |
|  | мкр. Заводской, д. 14 | крыша | 1981 | ООО "ЖЭО-2 Г. САЯНОГОРСКА" | 047 от 18.06.2025г | 4 538 102,40 | июнь 2025 г. декабрь 2026 г. | 513-792-СД от 21.02.2025г |
|  | мкр. Заводской, д. 20 | крыша | 1978 | ООО "ЖЭО-2 Г. САЯНОГОРСКА" | 047 от 18.06.2025г | 3 799 387,80 | июнь 2025 г. декабрь 2026 г. | 513-793-СД от 21.02.2025г |
|  | мкр. Заводской, д. 38 | крыша | 1987 | ООО "БОРУС" | 047 от 18.06.2025г | 4 816 164,60 | июнь 2025 г. декабрь 2026 г. | 513-794-СД от 21.02.2025г |
|  | мкр. Заводской, д. 41 | крыша | 1983 | ООО "УК "РЕГИОН 19" | 047 от 18.06.2025г | 20 714 463,90 | июнь 2025 г. декабрь 2026 г. | 513-791-СД от 21.02.2025г |
|  | мкр. Заводской, д. 59 | крыша | 1983 | ООО"УПРАВДОМ" | 047 от 18.06.2025г | 4 217 850,00 | июнь 2025 г. декабрь 2026 г. | 513-796-СД от 21.02.2025г |
|  | мкр. Интернациональный, д. 9 | крыша | 1987 | ООО "ЕНИСЕЙ СЕРВИС" | 047 от 18.06.2025г | 7 200 180,00 | июнь 2025 г. декабрь 2026 г. | 513-783-СД от 21.02.2025г |
|  | мкр. Интернациональный, д. 10 | крыша | 1983 | ООО"УПРАВДОМ" | 047 от 18.06.2025г | 2 739 250,80 | июнь 2025 г. декабрь 2026 г. | 513-782-СД от 21.02.2025г |
|  | мкр. Комсомольский, д. 64 | крыша | 1978 | ООО "ЖЭО-2 Г. САЯНОГОРСКА" | 047 от 18.06.2025г | 3 025 666,80 | июнь 2025 г. декабрь 2026 г. | 513-781-СД от 21.02.2025г |
|  | мкр. Ленинградский, д. 1 | крыша | 1986 | ООО"НИВА" | 047 от 18.06.2025г | 8 101 083,90 | июнь 2025 г. декабрь 2026 г. | 513-780-СД от 21.02.2025г |
|  | мкр. Ленинградский, д. 23А | крыша | 1984 | ООО «УК Ленинградский» | 047 от 18.06.2025г | 3 643 848,00 | июнь 2025 г. декабрь 2026 г. | 513-778-СД от 21.02.2025г |
|  | мкр. Ленинградский, д. 23Б | крыша | 1984 | ООО «УК Ленинградский» | 047 от 18.06.2025г | 3 635 892,00 | июнь 2025 г. декабрь 2026 г. | 513-777-СД от 21.02.2025г |
|  | мкр. Ленинградский, д. 26А | крыша | 1985 | ООО "УК "РЕГИОН 19" | 047 от 18.06.2025г | 3 659 760,00 | июнь 2025 г. декабрь 2026 г. | 513-776-СД от 21.02.2025г |
|  | мкр. Ленинградский, д. 26Б | крыша | 1985 | ООО «УК Ленинградский» | 047 от 18.06.2025г | 3 659 760,00 | июнь 2025 г. декабрь 2026 г. | 513-775-СД от 21.02.2025г |
|  | мкр. Ленинградский, д. 49 | крыша | 1988 | ООО"НИВА" | 047 от 18.06.2025г | 7 842 770,00 | июнь 2025 г. декабрь 2026 г. | 513-779-СД от 21.02.2025г |
|  | мкр. Советский, д. 26 | крыша | 1982 | ООО"НИВА" | 047 от 18.06.2025г | 6 126 120,00 | июнь 2025 г. декабрь 2026 г. | 513-786-СД от 21.02.2025г |
|  | мкр. Советский, д. 31 | крыша | 1985 | ООО "БОРУС" | 047 от 18.06.2025г | 5 195 268,00 | июнь 2025 г. декабрь 2026 г. | 513-787-СД от 21.02.2025г |
|  | мкр. Советский, д. 34 | крыша | 1990 | ООО "БОРУС" | 047 от 18.06.2025г | 1 551 420,00 | июнь 2025 г. декабрь 2026 г. | 513-788-СД от 21.02.2025г |
|  | мкр. Советский, д. 35 | крыша | 1983 | ООО"НИВА" | 047 от 18.06.2025г | 3 023 280,00 | июнь 2025 г. декабрь 2026 г. | 513-789-СД от 21.02.2025г |
|  | мкр. Советский, д. 36 | крыша | 1983 | ООО"НИВА" | 047 от 18.06.2025г | 3 023 280,00 | июнь 2025 г. декабрь 2026 г. | 513-790-СД от 21.02.2025г |
|  | рп. Черемушки, д. 72 | крыша | 1984 | ООО "ЖЭУ ЭНЕРГЕТИК" | 047 от 18.06.2025г | 2 990 660,40 | июнь 2025 г. декабрь 2026 г. | 513-785-СД от 21.02.2025г |
|  | рп. Черемушки, д. 77 | крыша | 1984 | ООО "ЖЭУ ЭНЕРГЕТИК" | 047 от 18.06.2025г | 2 983 500,00 | июнь 2025 г. декабрь 2026 г. | 513-785-СД от 21.02.2025г |

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г.Саяногорск Л. В. Байтобетова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Исп. Целуковская Л.В., 39042-343-11