

Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация муниципального

образования город Саяногорск

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа

Саяногорск город

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_2025 № \_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортной системы муниципального образования город Саяногорск» |

В целях исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, руководствуясь постановлением Администрации муниципального образования город Саяногорск от 02.07.2015 № 626 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Саяногорск», статьями 30, 32 Устава городского округа город Саяногорск Республики Хакасия, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 № 35, Администрация муниципального образования город Саяногорск

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортной системы муниципального образования город Саяногорск» (приложение к настоящему постановлению).
2. Признать утратившими силу постановление Администрации муниципального образования город Саяногорск от 18.12.2015 № 1164.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026.

4. Отделу по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать настоящее постановление в городской газете «Саянские ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования город Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального образованиягород Саяногорск |  Е.И. Молодняков |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель Главы муниципального образования г.Саяногорск |  | О.Ю. Воронина |
|  |  |  |
| Заместитель Главы муниципального образования г.Саяногорск по правовым вопросам |  | Ю.Д. Синкина |
|  |  |  |
| Заместитель Главы муниципального образования г.Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству |  | Л.П. Степанова |
|  |  |  |
| Руководитель «Бюджетно-финансового управления администрации города Саяногорска» |  | И.В. Пожар |
|  |  |  |
| Руководитель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска |  | В.С. Надыкто |
|  |  |  |
| Управляющий делами Администрации муниципального образования г. Саяногорск |  | Л.В. Байтобетова |

Проект постановления размещен на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск для независимой антикоррупционной и антимонопольной экспертизы с 01.08.2025 по 06.08.2025.

Проект постановления для общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования размещен с 01.08.2025 по 15.08.2025 (не менее 15 календарных дней) на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск <https://sayan-adm.ru/> с одновременным его размещением в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» в разделе «Система стратегического планирования / Общественное обсуждение проектов» на портале <https://gasu.gov.ru/>.

Предложения по проекту НПА в электронной или письменной форме в период проведения общественного обсуждения направлять на электронный адрес: Hastovasv@r-19.ru или на почтовый адрес: 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, Советский микрорайон, 1, Отдел экономики КЖКХиТ (каб.314).

исп.: Главный специалист (экономист) Комитета по ЖКХиТ г. Саяногорска

Хаустова С.В. т.(39042) 3-43-10

Рассылка: в дело, КЖКХиТ, отдел по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования город Саяногорск, консультант Плюс

Электронная версия правового акта и приложения (ий) к нему соответствует бумажному носителю.

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

город Саяногорск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортной системы муниципального образования город Саяногорск»

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
| Соисполнители | Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска (далее - ДАГН г. Саяногорска), муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Саяногорск «Комбинат благоустройства и озеленения» (далее - МКУ «КБО»), Администрация городского округа город Саяногорск (далее - Администрация МО г. Саяногорска) |
| Участники реализации | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия, Министерство строительства Республики Хакасия, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Хакасия, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия, Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия |
| Подпрограммы | 1. «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения»;2. «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан»;3. «Благоустройство территории» |
| Цель | Обеспечение населения муниципального образования город Саяногорск комфортными условиями проживания через развитие жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры |
| Задачи | 1. Обеспечение безопасности дорожного движения и создание условий для предоставления транспортных услуг населению;2. Выполнение обязательств органов местного самоуправления по эксплуатации и развитию объектов жилищно-коммунального хозяйства;3. Обеспечение необходимого уровня благоустройства в соответствии с потребностями населения |
| Целевые показатели | 1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (%):2026 год - 36,8; 2027 год - 36,7; 2028 год – 36,7; 2029 год - 36,7; 2030 год – 36,7; 2031 год – 36,7.2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (в том числе разработка ПСД), км:2026 год - 0,8; 2027 год - 0,0; 2028 год – 0,0; 2029 год – 0,0; 2030 год – 0,0; 2031 год – 0,0.3. Доля населения, обеспеченного регулярным автобусным сообщением, %:2026 год - 100; 2027 год – 100; 2028 год - 100; 2029 год – 100; 2030 год - 100; 2031 год – 100.4. Количество лиц, пострадавших в результате ДТП, на 1 тыс. населения (чел.):2026 год - 0,87; 2027 год - 0,87; 2028 год – 0,87; 2029 год – 0,87; 2030 год -0,87; 2031 год – 0,87.5. Количество объектов, обеспечивающих дополнительные меры по повышению безопасности дорожного движения (ед.):2026 год - 0; 2027 год – 0; 2028 год - 0; 2029 год – 0; 2030 год - 0; 2031 год – 0.6. Проведение обследования технического состояния квартир и домов, находящихся в муниципальной собственности (ед.):2026 год - 0; 2027 год – 0; 2028 год - 0; 2029 год – 0; 2030 год - 0; 2031 год – 0.7. Проведение капитального ремонта, текущего ремонта муниципального жилого фонда на территории муниципального образования город Саяногорск, ед. (комнат, квартир):2026 год - 0; 2027 год – 0; 2028 год - 0; 2029 год – 0; 2030 год - 0; 2031 год – 0.8. Снижение аварийности в коммунальных системах (в том числе дефектов на сетях) по отношению к предыдущему году (%):2026 год - 5; 2027 год – 5; 2028 год - 5; 2029 год – 5; 2030 год - 5; 2031 год – 0.9. Количество вновь созданных объектов коммунальной инфраструктуры (или разработанных проектов) (ед.):2026 год - 0; 2027 год – 0; 2028 год - 0; 2029 год – 0; 2030 год - 0; 2031 год – 0.10. Количество отремонтированных и вновь созданных объектов благоустройства (в том числе разработка ПСД) (шт.):2026 год - 0; 2027 год – 0; 2028 год - 0; 2029 год – 0 2030 год - 0; 2031 год – 0.11. Количество работающих светильников к их общему числу (%):2026 год - 95; 2027 год – 95; 2028 год - 95; 2029 год – 95; 2030 год - 95; 2031 год - 95.12. Приобретение специализированной техники и оборудования (ед.):2026 год - 0; 2027 год – 0; 2028 год - 0; 2029 год – 0; 2030 год - 0; 2031 год – 0.13. Количество отловленных животных без владельцев, ед.:2026 год - 190; 2027 год – 190; 2028 год - 190; 2029 год – 190; 2030 год - 190; 2031 год - 190.14. Сбор и утилизация биологических отходов, кг:2026 год - 3600; 2027 год – 3600; 2028 год - 3600; 2029 год – 3600; 2030 год - 3600; 2031 год – 3600.15. Оказание гарантированного перечня услуг по погребению в соответствии с законодательством, ед.:2026 год - 12; 2027 год – 12; 2028 год - 12; 2029 год - 12. 2030 год - 12; 2031 год - 12. |
| Срок реализации | 2026- 2031 годы |
| Объем финансирования | Объем финансирования всего – 523 654,1 тыс. руб., в т.ч. по годам:2026 год – 257 637,5 тыс. руб.;2027 год – 266 016,6 тыс. руб;2028 год – 0,0 тыс. руб.;2029 год – 0,0 тыс. руб.;2030 год – 0,0 тыс. руб.;2031 год – 0,0 тыс. руб. |
| Конечные результаты | - Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к 2031 году до 36,7%;- Увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием (или разработка проектов) к 2031 году на 0,0 км;- Обеспечение населения регулярным автобусным сообщением с административным центром городского округа на 100%;- Снижение количества пострадавших в результате ДТП к 2031 году до 0,87 чел.- Увеличение количества объектов, обеспечивающих дополнительные меры по повышению безопасности дорожного движения, на 29 ед.- Количество проведенных обследований технического состояния квартир и домов, находящихся в муниципальной собственности, к 2031 году - не менее 7 ед.;- Увеличение количества комнат, квартир муниципального жилого фонда на территории муниципального образования город Саяногорск, в котором проведен капитальный, текущий ремонт, к 2031 году - 6 ед.;- Снижение аварийности в коммунальных системах (в том числе дефектов на сетях) до 5% к 2031 году;- Увеличение количества вновь созданных объектов коммунальной инфраструктуры (или разработанных проектов) к 2031 году на 0 ед.;- Увеличение отремонтированных и вновь созданных объектов благоустройства (в том числе разработка ПСД) к 2031 году на 0 ед.;- Обеспечение уровня уличной освещенности - не менее 95% работающих светильников к их общему числу;- Увеличение количества специализированной техники и оборудования, приобретенной для нужд муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по содержанию объектов благоустройства и организации ритуальных услуг, к 2031 году на 0 ед.;- Проведение мероприятий по заявкам граждан и учреждений по отлову животных без владельцев - 100%;- Сбор и утилизация биологических отходов по мере поступления заявлений - ежегодно 100%;- Оказание гарантированного перечня услуг по погребению в соответствии с законодательством - 100%. |

1.1. Паспорт

подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства

и транспортного обслуживания населения»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
| Соисполнители | ДАГН г. Саяногорска, МКУ «КБО» |
| Участники | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия |
| Цель | Обеспечение безопасности дорожного движения и создание условий для предоставления транспортных услуг населению |
| Задачи | 1. Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения, том числе путем приведения улично-дорожной сети в нормативное состояние;2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;3. Организация транспортного обслуживания населения;4. Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» |
| Целевые показатели | 1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (%):2026 год - 36,8; 2027 год - 36,7; 2028 год – 36,7; 2029 год - 36,7; 2030 год – 36,7; 2031 год – 36,7.2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (в том числе разработка ПСД), км:2026 год - 0,8; 2027 год - 0,0; 2028 год – 0,0; 2029 год – 0,0; 2030 год – 0,0; 2031 год – 0,0.3. Доля населения, обеспеченного регулярным автобусным сообщением, %:2026 год - 100; 2027 год – 100; 2028 год - 100; 2029 год – 100; 2030 год - 100; 2031 год – 100.4. Количество лиц, пострадавших в результате ДТП, на 1 тыс. населения (чел.):2026 год - 0,87; 2027 год - 0,87; 2028 год – 0,87; 2029 год – 0,87; 2030 год -0,87; 2031 год – 0,87.5. Количество объектов, обеспечивающих дополнительные меры по повышению безопасности дорожного движения (ед.):2026 год - 0; 2027 год – 0; 2028 год - 0; 2029 год – 0; 2030 год - 0; 2031 год – 0. |
| Срок реализации | 2026 - 2031 годы |
| Объем финансирования | Объем финансирования, всего: 102 468,5 тыс. руб., в т.ч. по годам:2026 год – 54 090,5 тыс. руб.;2027 год – 48 378,0 тыс. руб.;2028 год – 0,0 тыс. руб.;2029 год – 0,0 тыс. руб.;2030 год – 0,0 тыс. руб.;2031 год – 0,0 тыс. руб. |
| Конечные результаты | - Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к 2031 году до 36,7%;- Увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием (или разработка проектов) к 2031 году на 0,0 км;- Обеспечение населения регулярным автобусным сообщением с административным центром городского округа на 100%;- Снижение количества пострадавших в результате ДТП к 2031 году до 0,87 чел.- Увеличение количества объектов, обеспечивающих дополнительные меры по повышению безопасности дорожного движения, на 29 ед. |

1.2. Паспорт

подпрограммы «Создание условий для обеспечения

качественными услугами ЖКХ граждан»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
| Соисполнители | ДАГН г. Саяногорска, Администрация МО г. Саяногорска |
| Участники | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Хакасия |
| Цель | Выполнение обязательств органов местного самоуправления по эксплуатации и развитию объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи | 1. Создание условий для эффективного управления и обеспечения надлежащего содержания жилого фонда;2. Обеспечение бесперебойного функционирования и повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
| Целевые показатели | 1. Проведение обследования технического состояния квартир и домов, находящихся в муниципальной собственности (ед.):2026 год - 0; 2027 год – 0; 2028 год - 0; 2029 год – 0; 2030 год - 0; 2031 год – 0.2. Проведение капитального ремонта, текущего ремонта муниципального жилого фонда на территории муниципального образования город Саяногорск, ед. (комнат, квартир):2026 год - 0; 2027 год – 0; 2028 год - 0; 2029 год – 0; 2030 год - 0; 2031 год – 0.3. Снижение аварийности в коммунальных системах (в том числе дефектов на сетях) по отношению к предыдущему году (%):2026 год - 5; 2027 год – 5; 2028 год - 5; 2029 год – 5; 2030 год - 5; 2031 год – 0.4. Количество вновь созданных объектов коммунальной инфраструктуры (или разработанных проектов) (ед.):2026 год - 0; 2027 год – 0; 2028 год - 0; 2029 год – 0; 2030 год - 0; 2031 год – 0. |
| Срок реализации | 2026 - 2031 годы |
| Объем финансирования | Объем финансирования, всего: 198 151,3 тыс. руб., в т.ч. по годам:2026 год – 87 247,2 тыс. руб.;2027 год – 110 904,1 тыс. руб;2028 год – 0,0 тыс. руб.;2029 год – 0,0 тыс. руб.;2030 год – 0,0 тыс. руб.;2031 год – 0,0 тыс. руб. |
| Конечные результаты | - Количество проведенных обследований технического состояния квартир и домов, находящихся в муниципальной собственности, к 2031 году - не менее 7 ед.;- Увеличение количества комнат, квартир муниципального жилого фонда на территории муниципального образования город Саяногорск, в котором проведен капитальный, текущий ремонт, к 2031 году - 6 ед.;- Снижение аварийности в коммунальных системах (в том числе дефектов на сетях) до 5% к 2031 году;- Увеличение количества вновь созданных объектов коммунальной инфраструктуры (или разработанных проектов) к 2031 году на 0 ед.; |

1.3. Паспорт

подпрограммы «Благоустройство территории»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
| Соисполнители | МКУ «КБО» |
| Участники | Министерство строительства Республики Хакасия, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Хакасия, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия, Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия |
| Цель | Обеспечение необходимого уровня благоустройства в соответствии с потребностями населения муниципального образования город Саяногорск |
| Задачи | 1. Поддержание надлежащего состояния объектов благоустройства и организация уличного освещения;2. Обеспечение и обновление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по содержанию объектов благоустройства;3. Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по обращению с животными без владельцев;4. Содержание специальной печи (крематора), сбор биологических отходов, их обеззараживание в скотомогильнике и (или) уничтожение путем сжигания в специальной печи (крематоре);5. Организация ритуальных услуг;6. Обеспечение выполнения плана мероприятий, указанных в [пункте 1 статьи 16.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481447&dst=1084), [пункте 1 статьи 75.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481447&dst=1085) и [пункте 1 статьи 78.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481447&dst=1087) Федерального закона «Об охране окружающей среды»;7. Поддержание надлежащего состояния скверов, парков, детских игровых площадок, озеленение;8. Поддержание надлежащего состояния мест захоронения (кладбищ);9. Обращение с отходами производства и потребления |
| Целевые показатели | 1. Количество отремонтированных и вновь созданных объектов благоустройства (в том числе разработка ПСД) (шт.):2026 год - 0; 2027 год – 0; 2028 год - 0; 2029 год – 0 2030 год - 0; 2031 год – 0.2. Количество работающих светильников к их общему числу (%):2026 год - 95; 2027 год – 95; 2028 год - 95; 2029 год – 95; 2030 год - 95; 2031 год - 95.3. Приобретение специализированной техники и оборудования (ед.):2026 год - 0; 2027 год – 0; 2028 год - 0; 2029 год – 0; 2030 год - 0; 2031 год – 0.4. Количество отловленных животных без владельцев, ед.:2026 год - 190; 2027 год – 190; 2028 год - 190; 2029 год – 190; 2030 год - 190; 2031 год - 190.5. Сбор и утилизация биологических отходов, кг:2026 год - 3600; 2027 год – 3600; 2028 год - 3600; 2029 год – 3600; 2030 год - 3600; 2031 год – 3600.6. Оказание гарантированного перечня услуг по погребению в соответствии с законодательством, ед.:2026 год - 12; 2027 год – 12; 2028 год - 12; 2029 год - 12. 2030 год - 12; 2031 год - 12 |
| Срок реализации | 2026 - 2031 годы |
| Объем финансирования | Объем финансирования, всего: 223 034,3 тыс. руб.:- 2026 год – 116 299,8 тыс. руб.;- 2027 год – 106 734,5тыс.руб.;- 2028 год – 0,0 тыс. руб.;- 2029 год – 0,0 тыс. руб.;- 2030 год – 0,0 тыс. руб.;- 2031 год – 0,0 тыс. руб. |
| Конечные результаты | - Увеличение отремонтированных и вновь созданных объектов благоустройства (в том числе разработка ПСД) к 2031 году на 0 ед.;- Обеспечение уровня уличной освещенности - не менее 95% работающих светильников к их общему числу;- Увеличение количества специализированной техники и оборудования, приобретенной для нужд муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по содержанию объектов благоустройства и организации ритуальных услуг, к 2031 году на 0 ед.;- Проведение мероприятий по заявкам граждан и учреждений по отлову животных без владельцев - 100%;- Сбор и утилизация биологических отходов по мере поступления заявлений - ежегодно 100%;- Оказание гарантированного перечня услуг по погребению в соответствии с законодательством - 100%. |

2. Цель и задачи

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и транспортной системы муниципального

образования город Саяногорск»

Основной целью Программы является обеспечение населения муниципального образования город Саяногорск комфортными условиями проживания через развитие жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Основные задачи, направленные на достижение цели:

1. Обеспечение безопасности дорожного движения и создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

2. Выполнение обязательств органов местного самоуправления по эксплуатации и развитию объектов жилищно-коммунального хозяйства.

3. Обеспечение необходимого уровня благоустройства в соответствии с потребностями населения муниципального образования город Саяногорск.

3. Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортной системы муниципального образования город Саяногорск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| Задача 1. Обеспечение безопасности дорожного движения и создание условий для предоставления транспортных услуг населению |
| 1.1. | Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе путем приведения улично-дорожной сети в нормативное состояние | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО» |
| Средства местного бюджета | 15425,3 | 16435,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в т.ч.:- проектирование,- строительство | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска |
| Средства местного бюджета | 7446,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Средства бюджетов РФ, РХ | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска |
| Средства местного бюджета | 31182,1 | 31905,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по задаче 1 | Средства бюджетов РФ, РХ | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета | 54053,5 | 48341,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2. Выполнение обязательств органов местного самоуправления по эксплуатации и развитию объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.1. | Создание условий для эффективного управления и обеспечения надлежащего содержания жилого фонда | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 5089,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Обеспечение бесперебойного функционирования и повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска |
| Средства местного бюджета | 11748,9 | 15092,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Реализация регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | Средства бюджетов РФ, РХ | 74750,8 | 89823,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска |
| Средства местного бюджета | 747,5 | 898,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по задаче 2 | Средства бюджетов РФ, РХ | 74750,8 | 89823,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета | 12496,4 | 21080,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3. Обеспечение необходимого уровня благоустройства в соответствии с потребностями населения |
| 3.1. | Поддержание надлежащего состояния объектов благоустройства и организация уличного освещения | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска |
| Средства местного бюджета | 87488,0 | 84933,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Обеспечение и обновление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по содержанию объектов благоустройства | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО» |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по обращению с животными без владельцев | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО» |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | Средства бюджетов РФ, РХ | 8387,0 | 8686,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО» |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Содержание специальной печи (крематора), сбор биологических отходов, их обеззараживание в скотомогильнике и (или) уничтожение путем сжигания в специальной печи (крематоре) | Средства бюджетов РФ, РХ | 2223,0 | 2223,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО» |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Организация ритуальных услуг | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ "КБО" |
| Средства местного бюджета | 2249,5 | 1762,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7. | Обеспечение выполнения плана мероприятий, указанных в [пункте 1 статьи 16.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481447&dst=1084), [пункте 1 статьи 75.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481447&dst=1085) и [пункте 1 статьи 78.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481447&dst=1087) Федерального закона "Об охране окружающей среды" | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ "КБО" |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8. | Поддержание надлежащего состояния скверов, парков, детских игровых площадок, озеленение | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ "КБО" |
| Средства местного бюджета | 13255,0 | 8814,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9. | Поддержание надлежащего состояния мест захоронения (кладбищ) | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО» |
| Средства местного бюджета | 2381,8 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10 | Обращение с отходами производства и потребления | Средства бюджетов РФ, РХ | 157,7 | 109,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО» |
| Средства местного бюджета | 157,8 | 109,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по задаче 3 | Средства бюджетов РФ, РХ | 10767,7 | 11018,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета | 105532,1 | 95716,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО по Программе | по Программе в целом за счет всех источников финансирования | 257637,5 | 266016,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе |
| Средства бюджетов РФ, РХ | 85555,5 | 100878,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета | 172082,0 | 165137,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Объем финансирования носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в пределах доведенных лимитов.

* 1. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

«Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| Задача 1. Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе путем приведения улично-дорожной сети в нормативное состояние |
| 1.1. | Обеспечение деятельности МКУ «КБО» (содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения) | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО» |
| Средства местного бюджета | 4526,0 | 4328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО» |
| Средства местного бюджета | 6553,5 | 6852,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитальный ремонт, ремонт искусственных сооружений (в том числе разработки проектной документации) | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО» |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитальный ремонт, ремонт искусственных сооружений (в том числе разработка проектной документации) (задолженность прошлых лет) | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО» |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Прочие мероприятия по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска |
| Средства местного бюджета | 1344,8 | 358,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Мероприятия по капитальному ремонту дорог общего пользования местного значения | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска |
| Средства местного бюджета | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Мероприятия по установке (строительству) технических средств организации дорожного движения | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г.Саяногорска, ГорОО г. Саяногорска |
| Средства местного бюджета | 1,0 | 4896,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по задаче 1 | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета | 15425,3 | 16435,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием |
| 2.1. | Мероприятия по строительству (реконструкции, модернизации) дорог общего пользования местного значения | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска |
| Средства местного бюджета | 7446,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска |
| 2.3. | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитальный ремонт, ремонт искусственных сооружений (в том числе разработка проектной документации) | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.  | Мероприятия по строительству, реконструкции объектов инженерной инфраструктуры в целях развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства, в том числе разработка проектно-сметной документации в рамках подпрограммы «Свой дом» государственной программы «Жилище» | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по задаче 2 | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета | 7446,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения |
| 3.1. | Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска |
| Средства местного бюджета | 31182,1 | 31905,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулируемых перевозок на территории Республики Хакасия | Средства бюджетов РФ, РХ | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по задаче 3 | Средства бюджетов РФ, РХ | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета | 31182,1 | 31905,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Задача 4. Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» |
| 4.1. | Обеспечение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и (или) искусственных сооружениях | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по задаче 4 | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО по подпрограмме | По подпрограмме в целом за счет всех источников финансирования | 54090,5 | 48378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе |
| Средства бюджетов РФ, РХ | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета | 54053,5 | 48341,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Объем финансирования носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в пределах доведенных лимитов

* 1. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 «Благоустройство территорий»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| Задача 1. Поддержание надлежащего состояния объектов благоустройства и организация уличного освещения |
| 1.1. | Прочие мероприятия по организации уличного освещения | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО» |
| Средства местного бюджета | 2521,0 | 971,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Уличное освещение | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска |
| Средства местного бюджета | 5989,6 | 3156,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Обеспечение деятельности МКУ «КБО» (благоустройство) | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО» |
| Средства местного бюджета | 77977,4 | 71117,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Прочие мероприятия по благоустройству | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска |
| Средства местного бюджета | 1000,0 | 9687,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по задаче 1 | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета | 87488,0 | 84933,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2. Обеспечение и обновление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по содержанию объектов благоустройства |
| 2.1. | Приобретение специализированной техники | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по задаче 2 | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3. Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по обращению с животными без владельцев |
| 3.1. | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО» |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по задаче 3 | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 4. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев |
| 4.1. | Расходы на мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 504,6 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. | Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Средства бюджетов РФ, РХ | 8387,0 | 8686,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО по задаче 4 | Средства бюджетов РФ, РХ | 8387,0 | 8686,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 5. Содержание специальной печи (крематора), сбор биологических отходов, их обеззараживание в скотомогильнике и (или) уничтожение путем сжигания в специальной печи (крематоре) |
| 5.1. | Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Средства бюджетов РФ, РХ | 2223,0 | 2223,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО по задаче 5 | Средства бюджетов РФ, РХ | 2223,0 | 2223,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 6. Организация ритуальных услуг |
| 6.1. | Обеспечение деятельности МКУ «КБО» (оказание гарантированного перечня услуг по погребению в соответствии с законодательством) | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО» |
| Средства местного бюджета | 2249,5 | 1762,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | Содержание мест захоронения (кладбищ) | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО» |
| Средства местного бюджета | 1170,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по задаче 6 | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета | 2249,5 | 1762,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 7. Обеспечение выполнения плана мероприятий, указанных в [пункте 1 статьи 16.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481447&dst=1084), [пункте 1 статьи 75.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481447&dst=1085) и [пункте 1 статьи 78.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481447&dst=1087) Федерального закона «Об охране окружающей среды» |
| 7.1. | Обеспечение деятельности МКУ «КБО» (озеленение общественных мест и мест массового отдыха, содержание скверов, парков, детских игровых площадок) | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО» |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2. | Обеспечение деятельности МКУ «КБО» (содержание мест захоронения (кладбищ) | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО» |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3. | Обустройство (создание) мест (площадок) накопления отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО» |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.4. | Прочие природоохранные мероприятия | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО» |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по задаче 7 | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Поддержание надлежащего состояния скверов, парков, детских игровых площадок, озеленение |
| 8.1. | Обеспечение деятельности МКУ «КБО» (озеленение общественных мест и мест массового отдыха, содержание скверов, парков, детских игровых площадок) | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО» |
| Средства местного бюджета | 13255,0 | 8814,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по задаче 8 | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета | 13255,0 | 8814,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Поддержание надлежащего состояния мест захоронения (кладбищ) |
| 9.1 | Обеспечение деятельности МКУ «КБО» (содержание мест захоронения (кладбищ) | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО» |
| Средства местного бюджета | 2381,8 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по задаче 9 | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета | 2381,8 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. Обращение с отходами производства и потребления |
| 10.1 | Обустройство (создание) мест (площадок) накопления отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | Средства бюджетов РФ, РХ | 157,7 | 109,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО» |
| Средства местного бюджета | 157,8 | 109,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по задаче 10 | Средства бюджетов РФ, РХ | 157,7 | 109,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета | 157,8 | 109,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО по подпрограмме | По подпрограмме в целом за счет всех источников финансирования | 116299,8 | 106734,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе |
| Средства бюджетов РФ, РХ | 10767,7 | 11018,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета | 105532,1 | 95716,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объем финансирования носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в пределах доведенных лимитов.

4. Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортной системы муниципального образования город Саяногорск»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значения показателя по годам |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортной системы муниципального образования город Саяногорск» |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, % | 36,8 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Доля населения, обеспеченного регулярным автобусным сообщением, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Проведение обследования технического состояния квартир и домов, находящихся в муниципальной собственности, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Проведение капитального ремонта, текущего ремонта муниципального жилого фонда на территории муниципального образования город Саяногорск, ед. (комнат, квартир) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Снижение аварийности в коммунальных системах (в том числе дефектов на сетях) по отношению к предыдущему году, % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Количество вновь созданных объектов коммунальной инфраструктуры (или разработанных проектов), ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество отремонтированных и вновь созданных объектов благоустройства (в том числе разработка ПСД), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Количество работающих светильников к их общему числу, % | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 10 | Приобретение специализированной техники и оборудования, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Количество отловленных животных без владельцев, ед. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 12 | Сбор и утилизация биологических отходов, кг | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 13 | Оказание гарантированного перечня услуг по погребению в соответствии с законодательством, ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 14 | Количество лиц, пострадавших в результате ДТП, на 1 тыс. населения, чел. | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 15 | Количество объектов, обеспечивающих дополнительные меры по повышению безопасности дорожного движения, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения» |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, % | 36,8 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
| 1.2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| 1.3. | Доля населения, обеспеченного регулярным автобусным сообщением, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.4. | 4. Количество лиц, пострадавших в результате ДТП, на 1 тыс. населения, чел. | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 1.5. | Количество объектов, обеспечивающих дополнительные меры по повышению безопасности дорожного движения, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан» |
| 2.1. | Проведение капитального ремонта, текущий ремонт муниципального жилого фонда на территории муниципального образования город Саяногорск, ед. (комнат, квартир) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Проведение обследования технического состояния квартир и домов, находящихся в муниципальной собственности, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Снижение аварийности в коммунальных системах (в том числе дефектов на сетях) по отношению к предыдущему году, % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.4. | Количество вновь созданных объектов коммунальной инфраструктуры (или разработанных проектов), ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории» |
| 3.1. | Количество отремонтированных и вновь созданных объектов благоустройства (в том числе разработка ПСД), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Количество работающих светильников к их общему числу, % | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 3.3. | Приобретение специализированной техники и оборудования, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Количество отловленных животных без владельцев, ед. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 3.5. | Сбор и утилизация биологических отходов, кг | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 3.6. | Оказание гарантированного перечня услуг по погребению в соответствии с законодательством, ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

5. Обоснование

ресурсного обеспечения муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и транспортной системы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| КЖКХиТ г. Саяногорска | Итого по ГРБС | 523654,1 | 257637,5 | 266016,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Из них |
| Средства бюджетов РФ, РХ | 186434,4 | 85555,5 | 100878,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета | 337219,7 | 172082,0 | 165137,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по программе | 523654,1 | 257637,5 | 266016,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе |
| Средства бюджетов РФ, РХ | 186434,4 | 85555,5 | 100878,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета | 337219,7 | 172082,0 | 165137,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объем финансирования носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в пределах доведенных лимитов.

Управляющий делами Администрации

муниципального образования город Саяногорск Л.В. Байтобетова

Исп: Главный специалист (экономист) Комитета по ЖКХиТ г.Саяногорска

Хаустова С.В.

тел. 8(39042) 34310